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Kancelaria Rady Miejskiej, Komisja Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Rady Miejskiej w Bytomiu,

 tel. 32 78 68 163, e-mail: rada.miejska@um.bytom.pl
PR.KRR.0012.49.2023
PROTOKÓŁ nr 49.2023
z posiedzenia Komisji Rozwoju i Rewitalizacji Miasta 
Rady Miejskiej w Bytomiu 
w dniu 23 lutego 2023 roku
W wyjazdowym posiedzeniu komisji odbywającym się w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 21 uczestniczyli członkowie komisji według załączonej listy obecności, załącznik nr 1 oraz zaproszeni goście, załączniki nr 2 i 3. 
Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Realizacja zadania inwestycyjnego - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 21.
4. Sprawy bieżące.

5. Przyjęcie protokołu nr 48.2 022 z posiedzenia komisji w dniu 26 stycznia 2023 r.

6. Zamknięcie posiedzenia. 
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
Posiedzenie komisji otworzyła o godz. 11:00 przewodnicząca komisji radna Joanna Stępień, która na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad komisji. 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

Wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.

3. Realizacja zadania inwestycyjnego - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 21.
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie informacji na temat termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2. Wyraziła również zainteresowanie wpływem termomodernizacji na podniesienie poziomu jakości nauczania uczniów i pracy kadry pedagogicznej oraz ogólną zmianę wizerunku Bytomia. Poinformowała, że w drugiej części posiedzenia komisja będzie chciała zobaczyć pomieszczenia szkolne i sale lekcyjne oraz zapoznać się z postępem prac remontowych na terenie szkoły. 
Pan Maciej Trela zastępca naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów poinformował, że umowa zawarta w dniu 10 czerwca 2022 r. z FPHU PROGRESS Marek Adamczyk, z terminem wykonania 16 czerwca 2023 r. Wartość umowy wynosi 4.560.000 zł brutto, w tym 4.104.000 zł (90%) dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 456.000 zł (10%) wkład własny Miasta. W celu realizacji inwestycji zawarta została umowa z Inwestorem Zastępczym: Inżynieria Śląsk Grzegorz Galiniak na kwotę 68.000 zł brutto, ze środków własnych miasta.
Pani Iwona Grygiel dyrektorka Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przekazała, że od strony merytorycznej prace termomodernizacyjne prowadzone w szkole nadzoruje Urząd Miejski. Prace budowlane powinny się zakończyć w czerwcu 2023 r. Stwierdziła, że kadra pedagogiczna jest pozytywnie zaskoczona faktem, że uczniowie bardzo spokojnie reagują na robotników i prowadzone na terenie szkoły prace remontowe.

Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji stwierdziła, że to dobrze świadczy  o poziomie nauczania, integracji z rówieśnikami i współpracy ze środowiskiem zewnętrznym, a ponadto okazało się, że pojawiające się nowe dodatkowe bodźce inspirują dzieciaki.  
Pani Izabela Szynal wicedyrektorka Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 dodała, że przed rozpoczęciem prac budowlanych ustalono, że jeżeli hałas będzie źle oddziaływał na uczniów dyrekcja będzie prosiła robotników o czasowe przerwanie prac. Dla osób dorosłych jest to duża lekcja pokory. Wspomniała, że w większości są to lęki dorosłych, a nie dzieci. Aktualnie w szkole uczy się 108. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej. Z uwagi na zwiększającą się liczbę dzieci z różnego rodzaju schorzeniami, które wymagają wspomagania w postaci rewalidacji i terapii, stale wzrasta zainteresowanie rodziców Szkołą Podstawową Specjalną nr 2.
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji zauważyła, że to świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu uczniów przez kadrę pedagogiczną do integracji ze środowiskiem rówieśniczym, jak i bodźcami zewnętrznymi - uczniowie nie boją się nowych doznań. 
Pani Iwona Grygiel dyrektorka Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 poinformowała, że szkoła otrzymała decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującą w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca br. wyłączenie z użytkowania budynku basenu szkolnego z uwagi na rozległy zakres uszkodzeń oraz zagrożenie bezpieczeństwa konstrukcji budynku (segment A). Podkreśliła, że misa basenowa jest nieczynna od 21 lat, a uczniowie klas I-3 mają zapewnione lekcje z trenerem w Stowarzyszeniu Centrum Działalności Podwodnej NUREK BYTOM zlokalizowanym po drugiej stronie ulicy. 
Pani Izabela Szynal wicedyrektorka Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 dodała, że we wcześniejszej korespondencji wspomniano o błędzie konstrukcyjnym podczas usadowienia misy basenu. 

Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji poprosiła o podanie szacunkowych kosztów wyburzenia budynku, w którym mieści się basen Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2. Zapytała, czy miasto posiada środki na ten cel. 
Pan Krzysztof Maksysz naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów odpowiedział, że koszt wyburzenia budynku wyniesie ok. 350 tys. zł. Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów wystąpił do prezydenta miasta z wnioskiem o zagwarantowanie środków na ww. cel. 
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji zaproponowała wystosowanie wniosku do prezydenta miasta z prośbą o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2023 rok środków finansowych niezbędnych do wykonania prac wyburzeniowych obiektu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2, w którym mieści się wyłączony z użytku basen szkolny.
Pani Iwona Grygiel dyrektorka Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 zaznaczyła, że nie będzie można zakończyć całości robót budowlanych, jeżeli budynek (segment A) pozostanie w dotychczasowym stanie.
Pan Krzysztof Maksysz naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów odpowiedział, że budynek zostanie wyłączony z dofinansowania, ponieważ roboty dociepleniowe nie będą na tym obiekcie wykonywane. Gmina będzie musiała ponieść koszty wyburzenia, ponieważ wyburzenie nie może być rekompensowane z dofinansowania. Segment A musi być wyłączony z dofinansowania ze względu na dużą liczbę uszkodzeń, która kwalifikuje budynek do wyburzenia. 
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji zapytała, czy istnieje możliwość przesunięcia środków przeznaczonych na remont segmentu A, skoro nie może być wyremontowany z uwagi na wielkość zniszczeń na np. wyburzenie budynku.
Pan Maciej Trela zastępca naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów zaprzeczył. Ponadto poinformował, że umowa została zgłoszona do Polskiego Ładu na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21 w Bytomiu. W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy okazało się, że stan techniczny dachu nie nadaje się do eksploatacji, co podniosło koszty o ok. 500 tys. zł. 
Radny Michał Napierała zapytał, ile lat liczy Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2.

Pani Iwona Grygiel dyrektorka Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 odpowiedziała, że szkoła powstała w 1976 r., ma już prawie 47 lat. 
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji zauważyła, że zasadnym wydaje się być, by w pierwszej kolejności zespół ekspertów wykonał inwentaryzację i ocenił stan poszczególnych budynków. Można byłoby w ten sposób uniknąć wykonania prac w segmencie sportowym, który de facto powinien być wyburzony. Może wówczas można byłoby zapisać koszty wyburzenia w projekcie. Radna poprosiła o podanie firmy, która wykonała inwentaryzację budowlaną. 
Pan Maciej Trela zastępca naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów odpowiedział, że firma Profil z Chorzowa. 
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie zakresu wykonanych robót.
Pan Maciej Trela zastępca naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów wyjaśnił, że roboty prowadzone są równolegle. W każdym z segmentów wykonany został jakiś front prac – docieplenie części elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty dociepleniowe stropodachu. 
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji zapytała, czy w ramach termomodernizacji teren wokół szkoły zostanie zagospodarowany.
Pan Maciej Trela zastępca naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów powiedział, że teren zostanie uprzątnięty, chodniki odnowione, a trawniki wyrównane. 
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji zaproponowała skierowanie do prezydenta miasta wniosku z prośbą o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2023 rok środków finansowych niezbędnych do wykonania prac wyburzeniowych obiektu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2, w którym mieści się wyłączony z użytku basen szkolny.

Komisja Rozwoju i Rewitalizacji Miasta przyjęła przez aklamację wniosek radnej Joanny Stępień przewodniczącej komisji dotyczący zabezpieczenia w budżecie miasta na 2023 rok środków finansowych niezbędnych do wykonania prac wyburzeniowych obiektu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2, w którym mieści się wyłączony z użytku basen szkolny (PR.KRR.0014.52.2023). 

Następnie komisja przeprowadziła wizję lokalną pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2.

W trakcie wizji lokalnej pani Izabela Szynal wicedyrektorka Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 zauważyła, że wyburzenie segmentu A (dawnego basenu) będzie wiązało się z utratą pomieszczeń magazynowych i dydaktycznych. Zasugerowała rozważenie możliwości przeniesienia Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej w inne miejsce. Stwierdziła, że pozyskanie nowych pomieszczeń pozwoliłoby utworzyć m.in. nowe sale do terapii zajęciowej, miejsce wyciszeń, dodatkową salę SI oraz salę do zajęć wychowania fizycznego.

Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji powiedziała, że przygotuje projekt pisma i na kolejnym posiedzeniu komisji przedłoży radnym do akceptacji projekt wniosku w sprawie rozważenia możliwości przeniesienia do innej lokalizacji Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Wł. Studenckiego mieszczącej się obecnie w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2, przy ul. Arki Bożka 21.  
4. Sprawy bieżące.
Komisja przyjęła do wiadomości opracowanie pn. „Wybrane informacje o mieście. Bytom IV kwartał 2022 r.”, przekazane pismem nr AFP.0641.1.1.2022 naczelnika Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora z dnia 25 stycznia 2023 r., załącznik nr 4. 
Przewodnicząca komisji poinformowała, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 23 marca 2023 r. o godz. 11:30.

Członkom komisji zostały dostarczone stosowne zawiadomienia, załącznik nr 5.
5. Przyjęcie protokołu nr 48.2023 z posiedzenia komisji w dniu 26 stycznia 2023 r.
Komisja Rozwoju i Rewitalizacji Miasta w głosowaniu – 4 głosami za, jednogłośnie, przyjęła treść protokołu nr 48.2023 z posiedzenia komisji w dniu 26 stycznia 2023 r.
6. Zamknięcie posiedzenia. 

Posiedzenie zakończono o godzinie: 12:20.
Protokołowała: A. Steuer
Podpisała

Przewodnicząca

Komisji Rozwoju i Rewitalizacji Miasta

Joanna Stępień
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