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Kancelaria Rady Miejskiej, Komisja Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Rady Miejskiej w Bytomiu,

 tel. 32 78 68 163, e-mail: rada.miejska@um.bytom.pl
PR.KRR.0012.50.2023
PROTOKÓŁ nr 50.2023
z posiedzenia Komisji Rozwoju i Rewitalizacji Miasta 
Rady Miejskiej w Bytomiu 
w dniu 23 marca 2023 roku
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji według załączonej listy obecności załącznik nr 1 oraz zaproszeni goście załącznik nr 2.
Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał:

1) zmieniająca uchwałę nr LXXII/911/22 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2023 – 2046 (R-980)
2) zmieniająca uchwałę budżetową miasta Bytomia na 2023 rok (R-981)
3) w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom, przyjętego uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r., z późniejszymi zmianami (R-978)
4. Omówienie stanu zaawansowania prac w rejonie ulic:

- Dworcowa w ramach zadania pn. Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku

5. - Kolonia Zgorzelec w ramach zadania pn. Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec.

6. Sprawy bieżące.

7. Przyjęcie protokołu nr 49.2023 z posiedzenia komisji w dniu 23 lutego 2023 r.

8. Zamknięcie posiedzenia. 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
Posiedzenie komisji otworzyła o godz. 11:30 przewodnicząca komisji radna Joanna Stępień, która na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad komisji. 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

Wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał:

1)  zmieniająca uchwałę nr LXXII/911/22 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2023 – 2046 (R-980)
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji poprosiła o wyjaśnienie przesunięcia środków w projekcie uchwały w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Piekarskiej w związku z planowaną przez Tramwaje Śląskie S.A. przebudową torowiska tramwajowego”.
Pani Anna Tkaczyk naczelnik Wydziału Finansowego wyjaśniła, że przywraca się w roku bieżącym niewykorzystane w 2022 r. nakłady finansowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.081.625,00 zł w ramach projektu realizowanego w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów. Przesunięcie środków dotyczy płatności faktur i środki zostaną wykorzystane w bieżącym roku. 
Komisja Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Rady Miejskiej w Bytomiu po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LXXII/911/22 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2023 – 2046 (R-980), wysłuchaniu uzasadnienia przedstawionego przez panią Annę Tkaczyk naczelnik Wydziału Finansowego oraz po dyskusji, w głosowaniu – 4 głosami za, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały (PR.KRR.0014.54.2023).

2)  zmieniająca uchwałę budżetową miasta Bytomia na 2023 rok 
(R-981)
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji zapytała, ile jeszcze środków powinno wpłynąć na konto z tytułu podziału majątku Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. w likwidacji na rzecz jedynego wspólnika - Gminy Bytom. 
Pani Anna Tkaczyk naczelnik Wydziału Finansowego odpowiedziała, że największa część środków już wpłynęła na konto, pozostanie jeszcze kwota ok. 150.000 zł.
Komisja Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Rady Miejskiej w Bytomiu po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową miasta Bytomia na 2023 rok (R-981), wysłuchaniu uzasadnienia przedstawionego przez panią Annę Tkaczyk naczelnik Wydziału Finansowego oraz po dyskusji, w głosowaniu – 4 głosami za, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały (PR.KRR.0014.54.2023).

3)  w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom, przyjętego uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r., z późniejszymi zmianami (R-978)
Komisja Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Rady Miejskiej w Bytomiu po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom, przyjętego uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r., z późniejszymi zmianami (R-978), wysłuchaniu uzasadnienia przedstawionego przez pana Bartosza Malczyka naczelnika Wydziału Architektury, w głosowaniu – 4 głosami za, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały (PR.KRR.0014.54.2023).

4. Omówienie stanu zaawansowania prac w rejonie ulic:

- Dworcowa w ramach zadania pn. Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku

- Kolonia Zgorzelec w ramach zadania pn. Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec.
Pan Jacek Panas prokurent w ZBM-TBS sp. z o.o. przedstawił „Raport Inżyniera  Kontraktu” dla projektu „Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku”, załącznik nr 3. Następnie omówił wyciąg z wniosku o dofinansowanie projektu zagospodarowania terenów ul. Dworcowej i Zaułek oraz renowacji budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 2, 9, 14, 18, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 32, Jagiellońska 16, Szymanowskiego 2 i Rycerska 1 i zagospodarowania terenów ul. Dworcowej i Zaułek, załącznik nr 4. Omówił zakres prac remontowych w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych, analizę techniczną – stan istniejący i stan projektowy oraz elementy dostosowania terenów dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

I.  ul. Dworcowa w ramach zadania pn. Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku
1) kwartał ulic Głęboka, Matejki, Katowicka – projekt został zakończony. W ramach projektu wyremontowano części wspólne budynków oraz zagospodarowano teren należący do wspólnot mieszkaniowych przy ul. Głębokiej 1, 3, 5a, ul. Katowickiej 61 i ul. Matejki 31, 33, 35, 37 i 41. W dniu 21 marca br. nastąpił odbiór techniczny wykonanych robót. Trwają przygotowania do złożenia rozliczenia końcowego projektu. Jednocześnie został złożony wniosek o waloryzację wynagrodzenia dla wykonawców. 
2)  ul. Dworcowa – pierwotnie koszty kwalifikowalne wynosiły 18.060.000 zł z dofinansowaniem 15.000.000 zł i z terminem realizacji projektu do 31 grudnia 2022 r. W związku z przedłużającymi się robotami złożono wnioski o zwiększenie dofinansowania oraz o przedłużenie terminów realizacji projektów. Urząd Marszałkowski zaakceptował wnioski i zwiększył koszty kwalifikowalne do kwoty ponad 22.000.000 zł oraz ponad 400.000 zł na roboty dodatkowe przy przebudowie ul. Dworcowej i 250.000 zł dla jednego z partnerów (dot. budynku przy ul. Dworcowej 32). 
3) ul. Rycerska 1 – podczas prac budowlanych okazało się, że należy wykonać szereg dodatkowych robót, które pozwolą zrealizować roboty zaplanowane w ramach projektu. Termin realizacji umowy został przedłużony do końca czerwca 2023 r. Będą również podejmowane działania w celu pozyskania dofinansowania na wykonanie robót dodatkowych. Planuje się także złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o waloryzację, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez wykonawców, którzy wynegocjowali 10% (jeden wykonawca) i 13% (dwóch wykonawców) wartości podpisanej umowy. 
Zaangażowanie techniczne prac na ul. Dworcowej, załącznik nr 5. Inwestycja jest w trakcie realizacji, została podzielona na dwa zadania: ciąg pieszo-jezdny i ciąg pieszy. Ciąg pieszo-jezdny jest kosztem niekwalifikowalnym, a reszta zadania stanowi koszty kwalifikowalne. Zakres wykonywanych prac i stopień zaawansowania: nawierzchnia 85%, przezbrojenie terenu – 95%, oświetlenie – 85%, odwodnienie – 85%, monitoring – 60%, mała architektura – 70%, mury oporowe i schody – 90%, zieleń – 10%, oznakowanie (organizacja ruchu) - 0%.
Zawansowanie prac wspólnot mieszkaniowych na dzień 15 lutego 2023 r.:

- ul. Dworcowa 2 – prace zakończone poza izolacją ściany piwnicy od strony frontowej

- ul. Dworcowa 9 – prace wykonano, oczekuje na odbiór techniczny

- ul. Dworcowa 18 – nie zostały uzgodnione zasady wejścia na działkę sąsiednią w celu wykonania izolacji ściany od strony hotelu. Pozostają do wykonania roboty dodatkowe na dachu, wykonanie warstw wykończeniowych na tarasach 
- ul. Dworcowa 21, 22, 24 – prace wykonano, oczekuje na odbiór techniczny

- ul. Jagiellońska  16 – wykonano przekładkę przyłącza. Pozostają do wykonania prace na elewacji frontowej. 

- ul. Dworcowa 29 – prace wykonano, oczekuje na odbiór techniczny

- ul. Dworcowa 30 – pozostają do wykonania prace dodatkowe – remont klatki chodowej, renowacja pasa parteru elewacji frontowej

- ul. Dworcowa 31 – prace wykonano, oczekuje na odbiór techniczny

- ul. Dworcowa 30 – pozostają do wykonania drobne prace wykończeniowe w podwórku, zagospodarowanie terenu, remont dachu (roboty dodatkowe)

- ul. Szymanowskiego 2 – pozostaje zagospodarowanie terenu, pozostałe prace zakończone

- ul. Rycerska 1– wykonano stropy i ściany żelbetowe do poziomu 4-go piętra włącznie. Zdemontowano klatkę chodową. Demontaż ujawnił zły stan techniczny ściany oddzielającej od ściany kamienicy, co wymusiło zmianę sposobu oparcia klatki schodowej. Prace żelbetowe przy klatce schodowej w trakcie wykonania.

Stan zaawansowania prac we wszystkich budynkach oraz na ul. Dworcowej jest bardzo wysoki. W dniu 24 marca br. ma zostać przekazana informacja na temat szczegółowego zakresu i kosztorysu robót dodatkowych dotyczących budynku przy ul. Rycerskiej 1. W zależności od informacji ujętych w dokumentach będzie przeprowadzana analiza, czy występować do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie terminu realizacji projektu do września 2023 r. 
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji poprosiła o podanie terminu zakończenia prac remontowych na ul. Dworcowej.
Pan Jacek Panas prokurent w ZBM-TBS sp. z o.o. potwierdził, że prace na ul. Dworcowej powinny zakończyć się w czerwcu 2023 r., natomiast remont wszystkich budynków przy ul. Dworcowej w maju 2023 r. 
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji zapytała, czy dodatkowe fundusze zostaną przeznaczone na zapłacenie faktur, czy na inne prace, które nie zostały ujęte w projekcie.
Pan Jacek Panas prokurent w ZBM-TBS sp. z o.o. wyjaśnił, że z wykonawcami zostały przeprowadzone negocjacje dwustopniowe. Wykonawcy zgłaszali waloryzację na poziomie 20-24% wartości umowy. Wyjaśnił, że z uwagi na krótki okres na przygotowanie dokumentacji technicznej, wszystkich robót nie można było przewidzieć na etapie projektowania. Wobec powyższego wystąpiła konieczność złożenia dodatkowych wniosków o dofinansowanie robót dodatkowych. 
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji zapytała, ile budynków nie zakwalifikowało się do projektu.
Pan Jacek Panas prokurent w ZBM-TBS sp. z o.o. wyjaśnił, że do projektu zakwalifikowało się 11 budynków z ul. Dworcowej, 1 budynek z ul. Jagiellońskiej, 1 z ul. Szymanowskiego i 1 budynek z ul. Rycerskiej 1. Pozostałe budynki nie zgłosiły się do projektu lub były częściowo wyremontowane. 
II. ul. Kolonia Zgorzelec w ramach zadania pn. Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec.
Pan Jacek Panas prokurent w ZBM-TBS sp. z o.o. poinformował, że Kolonia Zgorzelec w całości jest wpisana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach do rejestru zabytków. Omówił pozwolenie nr K/304/2023 z dnia 24 marca 2020 r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które stanowi załącznik nr 6.
Termin realizacji zadania pn. Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec – czerwiec 2023 r. Wartość projektu – 7.972.322,66 zł, dofinansowanie – 7.573.706,55 zł. Łączna powierzchnia rewitalizowanych terenów wynosi 6.878 m². Zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec obejmuje 10 budynków zlokalizowanych w 6 wspólnotach mieszkaniowych. 
Zawansowanie prac wspólnot mieszkaniowych na dzień 16 lutego 2023 r. szczegółowo opisuje załącznik nr 7. Do wykonania pozostały jeszcze prace w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych:

- Kolonia Zgorzelec 15 – stolarka okienna piwnic, cokół, doprowadzenie energii elektrycznej od tablicy doprowadzającej energię do budynku do tablicy rozdzielczej, odnowienie klatki, renowacje drzwi wejściowych
- Kolonia Zgorzelec 17, 18, 19, 20 (wszystkie budynki) – cokół i odnowienie klatki, ściągi, wymiana drzwi wejściowych
- Kolonia Zgorzelec 21, 22 - cokół i odnowienie klatki, ściągi, wymiana drzwi wejściowych
- Kolonia Zgorzelec 23 – stolarka okienna piwnic, cokół, klatka, ściągi, renowacja drzwi wejściowych
- Kolonia Zgorzelec 30 - cokół, klatka, ściągi, wymiana drzwi wejściowych
- Kolonia Zgorzelec 36 – fugowanie i hydrofobizacja jednej ściany, izolacja pionowa z ociepleniem, stolarka okienna piwnic, odnowienie klatki, renowacja drzwi wejściowych.
Na 10 budynków w 7 za dopłatą mają być wymieniane drzwi na nowe, w pozostałych decyzją uchwał wspólnot mieszkaniowych będzie przeprowadzana renowacja. Na 10 budynkach tylko 5 podjęło decyzję o nowym podłączeniu od tablicy głównej do tablicy rozdzielczej. Jedna wspólnota mieszkaniowa nie chce zmieniać sposobu podłączenia do sieci energetycznej. Na całym osiedlu ma być zmiana linii napowietrznej na linię w ziemi. Do budynków zostały doprowadzone sieci światłowodowe. Najwięcej czasu pochłania renowacja ścian budynków, na którą składa się czyszczenie cegieł różnymi metodami, wycinanie fug, wymiana cegieł z inną kolorystyką, przemurowania, czyszczenie i zabezpieczenie ściągów, hydrofobizacja, malowanie otworów okiennych i drzwiowych. 
Zagospodarowanie terenu ul. Kolonia Zgorzelec zostało rozpoczęte i obejmuje m.in.:

- budowę placu sportowego z poliuretanu sportowego z urządzeniami sportowymi 

- przebudowę i uzupełnienie układu komunikacji płyt granitowych. Modernizacja istniejących ciągów pieszych oraz uzupełnienie ich układem chodników i utwardzeń terenów przy strefach rekreacyjnych
- ciągi piesze, które uzupełniają podstawowy układ komunikacyjny i pozwolą na poruszanie się w rejonach stref rekreacyjnych i zorganizowanej zieleni

- wykonanie nawierzchni z cegły klinkierowej, płyt ażurowych i żwiru (na terenach zielonych)
- przebudowę i uzupełnienie układu oświetlenie terenu na oświetlenie architektoniczne i użytkowe LED
- budowę placyku gospodarczego służącego składowaniu odpadów komunalnych

- obudowy dla 4 kontenerów – element informacyjny w postaci ścianki ceglanej murowanej opisującej historię osiedla i przyległych terenów oraz trzepaku
- przebudowę i uzupełnienie terenów zieleni wysokiej i niskiej

- budowę elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery)

- monitoring terenu 
- przebudowę przyłączy energii elektrycznej do budynków z linii kablowych napowietrznych na linie ziemne

- zabezpieczenia infrastruktury technicznej – gazowej, teletechnicznej, elektrycznej

- ciągi piesze, małą architekturę, pasy ostrzegawcze, napisy w języku braill’a.
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji dopytała, czy wymieniane drzwi mogą się różnić od poprzednich, czy jednak muszą być identyczne na całym osiedlu Kolonia Zgorzelec. 

Pan Jacek Panas prokurent w ZBM-TBS sp. z o.o. zaznaczył, że konieczność wymiany drzwi w budynkach spowodowana jest złym stanem technicznym.  Zapewnił, że drzwi nie będą się różnić od poprzednich.
Pani Magdalena Górak dyrektor Bytomskich Mieszkań poinformowała, że jednostka jest w trakcie przeprowadzenia rewitalizacji budynków. Przedstawiła statystykę dotyczącą budynków będących w zasobach Bytomskich Mieszkań. Poinformowała, że 2 budynki wyremontowano, 7 budynków jest w trakcie remontu. W dniu 24 marca br. zostanie podpisana umowa z nowym wykonawcą na remont 2 budynków. Z remontu budynku po byłej bibliotece zrezygnowano, żeby można było środki przekazać na zawarcie ww. umów. W dniu 5 kwietnia br. zostaną podpisane dwie kolejne umowy. Budynek po byłej bibliotece zostanie przekształcony z budynku użytkowego na budynek mieszkalny. Z uwagi na brak środków prowadzone są rozmowy z Fundacją Habitat for Humanity Poland, która jest zainteresowana przekazaniem 20% wkładu własnego w transzach. Fundacja remontuje już 2 lokale przeznaczone dla rodzin z Ukrainy. 
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji zapytała, ile budynków pozostanie  niewyremontowanych na osiedlu przy ul. Kolonia Zgorzelec.  
Pani Magdalena Górak dyrektor Bytomskich Mieszkań odpowiedziała, że pozostanie 13 budynków wyłączonych z użytkowania i 10 budynków zamieszkałych, które nie zostały ujęte w projekcie. Wszystkie budynki mieszczące się na osiedlu Kolonia Zgorzelec należą do zasobów ZBM-TBS sp. z o.o. lub Bytomskich Mieszkań. 
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji zapytała, ile mieszkań zostanie wyremontowanych w budynkach mieszczących się na osiedlu Kolonia Zgorzelec.

Pani Magdalena Górak dyrektor Bytomskich Mieszkań odpowiedziała, że powstanie 40 lokali komunalnych, które trzeba będzie wykończyć i będą przeznaczone dla osób, które oczekują na przydział lokalu w związku z wykwaterowaniem. 
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji zapytała, jaka jest wartość projektu.
Pani Magdalena Górak dyrektor Bytomskich Mieszkań odpowiedziała, że wartość projektu wynosi 18.000.000 zł. 
5. Sprawy bieżące.
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji poinformowała, że komisja otrzymała pismo nr PR.KRR.0014.52.2023 Zastępcy Prezydenta Miasta z dnia 9 marca 2023 r. stanowiące odpowiedź na wniosek dotyczący zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (wyburzenia budynku basenu w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2).
Kserokopia pisma została przesłana do wiadomości dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 (PR.KRR.0014.52.2023).
Przewodnicząca komisji poinformowała, że zgodnie z ustaleniami z ostatniego posiedzenia komisji przygotowała projekt wniosku w sprawie rozważenia możliwości przeniesienia do innej lokalizacji Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Wł. Studenckiego mieszczącej się obecnie w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2, przy ul. Arki Bożka 21. Zaproponowała skierowanie wniosku do prezydenta miasta. 
Komisja Rozwoju i Rewitalizacji Miasta w głosowaniu – 4 głosami za, jednogłośnie, przyjęła wniosek radnej Joanna Stępień przewodniczącej komisji (PR.KRR.0014.53.2023).
Następnie radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji przypomniała, że w 15 października 2021 r. komisja wysyłała do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz do wiadomości Aresztu Śledczego w Bytomiu wniosek w sprawie o rozpatrzenia możliwości ujęcia kompleksu budynków Aresztu Śledczego w Bytomiu na listę planowanych do realizacji inwestycji. Poinformowała, że do Aresztu Śledczego dwukrotnie został wysłany mail, lecz również pozostał bez odpowiedzi. Wobec powyższego zaproponowała powrócenie do tematu i skierowanie do pani dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu pisma z pytaniem, czy Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło działania zmierzające do ujęcia kompleksu budynków Aresztu Śledczego – mieszczącego się w centrum miasta wraz z budynkiem Sądu Rejonowego tworzącego kwartał ulic – na liście planowanych do realizacji inwestycji.
Komisja przez aklamację wyraziła zgodę na taki tryb postępowania.

Wniosek został załączony do sprawy nr PR.KRR.0014.31.2021. 
Przewodnicząca komisji poinformowała, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00.

Członkom komisji zostały dostarczone stosowne zawiadomienia, załącznik nr 8.
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji poinformowała, że tematem kolejnego wyjazdowego posiedzenia będzie wizja lokalna budynków mieszczących się na zabytkowym osiedlu Kolonia Zgorzelec w ramach zadania pn. „Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec”.
6. Przyjęcie protokołu nr 49.2023 z posiedzenia komisji w dniu 23 lutego 2023 r.
Komisja Rozwoju i Rewitalizacji Miasta w głosowaniu – 4 głosami za, jednogłośnie, przyjęła treść protokołu nr 49.2023 z posiedzenia komisji w dniu 23 lutego 2023 r.

7. Zamknięcie posiedzenia. 
Posiedzenie zakończono o godzinie: 12:50.
Protokołowała: A. Steuer
Podpisała
Przewodnicząca

Komisji Rozwoju i Rewitalizacji Miasta

Joanna Stępień
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