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Kancelaria Rady Miejskiej, Komisja Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Rady Miejskiej w Bytomiu,

 tel. 32 78 68 163, e-mail: rada.miejska@um.bytom.pl
PR.KRR.0012.51.2023
PROTOKÓŁ nr 51.2023
z posiedzenia Komisji Rozwoju i Rewitalizacji Miasta 
Rady Miejskiej w Bytomiu 
w dniu 20 kwietnia 2023 roku
W wyjazdowym posiedzeniu odbywającym się na terenie na zabytkowego osiedla Kolonia Zgorzelec uczestniczyli członkowie komisji według załączonej listy obecności załącznik nr 1 oraz zaproszeni goście załącznik nr 2.
Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Wizja lokalna budynków mieszczących się na zabytkowym osiedlu Kolonia Zgorzelec w ramach zadania pn. Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) zmieniającej uchwałę nr LXXII/911/22 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 
2023 – 2046 (R-987),
2) w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” (R-994).
5. Sprawy bieżące.
6. Przyjęcie protokołu nr 50.2023 z posiedzenia komisji w dniu 23 marca 2023 r.

7. Zamknięcie posiedzenia. 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
Posiedzenie komisji otworzyła o godz. 11:00 przewodnicząca komisji radna Joanna Stępień, która na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad komisji. 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

Wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.

3. Wizja lokalna budynków mieszczących się na zabytkowym osiedlu Kolonia Zgorzelec w ramach zadania pn. Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec.
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji przypomniała, że podczas posiedzenia komisji w dniu 23 marca 2023 r. zostały omówione kwestie merytoryczne dotyczące prac rewitalizacyjnych prowadzonych na terenie osiedla Kolonia Zgorzelec. 
Następnie komisja przeprowadziła wizję lokalną budynków mieszczących się na zabytkowym osiedlu Kolonia Zgorzelec, indywidualnie zadając pytania przedstawicielom Bytomskich Mieszkań i ZBM-TBS sp. z o.o.
Pan Jacek Panas prokurent w ZBM-TBS sp. z o.o. przypomniał, że termin realizacji zadania pn. Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec został wyznaczony na czerwiec 2023 r. Zabytkowe osiedle obejmuje 10 budynków zlokalizowanych w 6 wspólnotach mieszkaniowych. Teren wokół budynków również zostanie zagospodarowany. Wartość projektu wynosi ok. 8 mln zł w tym dofinansowanie ze środków - 95%. Termin zakończenia prac został zaplanowany na maj 2023 r. 
Pani Magdalena Górak dyrektor Bytomskich Mieszkań poinformowała, że na terenie osiedla Kolonia Zgorzelec powstanie 40 lokali komunalnych, które trzeba będzie wykończyć. Mieszkania będą przeznaczone dla osób, które oczekują na przydział lokalu w związku z wykwaterowaniem. W budynkach zostaną utworzone dwa dwupoziomowe lub cztery mieszkania. Obecnie 2 budynki są wyremontowane, 7 budynków jest w trakcie remontu. W dniu 24 marca br. została podpisana umowa z nowym wykonawcą na remont 2 budynków. Z remontu budynku po byłej bibliotece zrezygnowano, żeby można było środki przekazać na zawarcie ww. umów. W dniu 5 kwietnia br. zostały podpisane dwie kolejne umowy. Budynek po byłej bibliotece zostanie przekształcony na budynek mieszkalny. W związku z brakiem środków finansowych prowadzone są rozmowy z Fundacją Habitat for Humanity Poland, która jest zainteresowana przekazaniem 20% wkładu własnego w transzach. 

Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji zauważyła, że w dalszym ciągu problem dla mieszkańców osiedla Kolonia Zgorzelec stanowi brak chodnika, drogi rowerowej i drogi dojazdowej do osiedla. 

4. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1)  zmieniającej uchwałę nr LXXII/911/22 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2023 – 2046 (R-987)
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji powołując się na zadanie pn. „Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark (OSI)”, w którym zwiększa się łączne i planowane na 2023 rok nakłady finansowe stanowiące wkład własny miasta o kwotę 278.302 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych wynikających z zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczących stolarki okiennej oraz w celu prawidłowego rozliczenia projektu poprosiła o uszczegółowienie konieczności wykonania dodatkowych zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Pani Anna Tkaczyk naczelnik Wydziału Finansowego odpowiedziała, że nie zna szczegółów zadania, ale sprawdzi i podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej udzieli szczegółowych wyjaśnień. 

Komisja Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Rady Miejskiej w Bytomiu po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LXXII/911/22 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2023 – 2046 (R-987), wysłuchaniu uzasadnienia przedstawionego przez panią Annę Tkaczyk naczelnik Wydziału Finansowego oraz po dyskusji, w głosowaniu – 4 głosami za, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały (PR.KRR.0014.55.2023).
2)  w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” (R-994)
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji zwróciła się do naczelnika Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora z prośbą o dostarczenie członkom komisji listy przedsięwzięć uzupełniających. 
Pan Stanisław Korman naczelnik Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora wyraził zgodę. 

Komisja Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Rady Miejskiej w Bytomiu po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” (R-994), wysłuchaniu uzasadnienia przedstawionego przez pana Stanisława Kormana naczelnika Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora oraz po dyskusji, w głosowaniu – 4 głosami za, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały (PR.KRR.0014.55.2023).

5. Sprawy bieżące.
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji poinformowała, że komisja otrzymała pismo nr KK.0014.1.2023 Zastępcy Prezydenta Miasta z dnia 6 kwietnia 2023 r. – odpowiedź na wniosek komisji dotyczący rozważenia możliwości przeniesienia do innej lokalizacji Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Wł. Studenckiego mieszczącej się obecnie w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu, przy ul. Arki Bożka 21 (PR.KRR.0014.53.2023).
Przewodnicząca komisji zaproponowała przekazanie pisma pani dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu z prośbą o ustosunkowanie się do treści pisma i przedstawienie stanowiska w wyżej wymienionej sprawie.  

Komisja Rozwoju i Rewitalizacji Miasta przez aklamację przyjęła wniosek przewodniczącej komisji. Wniosek załączono do sprawy nr PR.KRR.0014.53.2023.

Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji nawiązując do pisma nr PR.KRR.0014.31.2021 z dnia  28 marca 2023 r. dotyczącego kontynuacji tematu wielowymiarowej rewitalizacji przestrzeni miejskiej poinformowała, że pani ppłk Gabriela Grzywaczewska dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu zaprosiła komisję do wzięcia udziału w posiedzeniu na terenie jednostki penitencjarnej w dniu 23 maja 2023 r. Zapytała, czy członkowie komisji wyrażają zgodę na zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia komisji w dniu 23 maja br. ww. na terenie Aresztu Śledczego w Bytomiu.
Komisja wyraziła zgodę na taki tryb postępowania.  

Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji zaproponowała zorganizowanie drugiego wyjazdowego posiedzenia w dniu 25 maja br. w kwestii kontynuacji rewitalizacji kolejnych budynków w centrum Bytomia. Zaproponowała odbycie wizji lokalnej budynków przy ul. Korfantego 7, 9, 11, w ramach projektu pn. „Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia”.
Komisja wyraziła zgodę na taki tryb postępowania.  

Przewodnicząca komisji poinformowała, że w maju br. posiedzenia komisji odbędą się w następujących terminach:

23 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 11:00
25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 11:15

Członkom komisji zostały dostarczone stosowne zawiadomienia, załącznik nr 3.
6. Przyjęcie protokołu nr 50.2023 z posiedzenia komisji w dniu 23 marca 2023 r.
Komisja Rozwoju i Rewitalizacji Miasta w głosowaniu – 4 głosami za, jednogłośnie, przyjęła treść protokołu nr 50.2023 z posiedzenia komisji w dniu 23 marca 2023 r.

7. Zamknięcie posiedzenia. 

Posiedzenie zakończono o godzinie: 12:45.
Protokołowała: A. Steuer
Podpisała

Przewodnicząca

Komisji Rozwoju i Rewitalizacji Miasta

Joanna Stępień
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