## Bytom, .................

## AK.0003.100.2023

Maciej Bartków

Radny Rady Miejskiej

w Bytomiu

dot. interpelacji PR.0003.1476.2023 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie Parku Mickiewicza oraz parkingu przy „Żabich Dołach”.

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j. w. uprzejmie informuję,
iż w październiku zeszłego roku została podpisana umowa z firmą Rakowski Poland Mateusz Rakowski dot. zadania „Naprawa i renowacja obiektów drewnianych 
w Parku Mickiewicza w Bytomiu II”.

Po upływie terminu realizacji umowy stwierdzono, że prace nie zostaną odebrane i musza zostać poprawione zgodnie z wniesionymi uwagami. Niestety pomimo wezwań do kontynuowania prac zmierzających do realizacji zobowiązań wynikających z umowy firma do dnia dzisiejszego nie dokończyła zleconych prac.

W związku z powyższym w dniu 19 maja br. Miejski Zarząd Dróg i Mostów wystosował oświadczenie o skorzystaniu z przysługującego prawa wykonania zastępczego, w związku z brakiem usunięcia przez Wykonawcę wad 
w wyznaczonym terminie. W chwili obecnej trwa procedura wyłaniania Wykonawcy 
w ramach wykonawstwa zastępczego, a prace zostaną zrealizowane po podpisaniu nowej umowy.

Jednocześnie informuję, że zostaną zlecone prace dot. naprawy nawierzchni drogi w rejonie parkingu przy Żabich Dołach. Remont zostanie przeprowadzony na przełomie czerwca i lipca br.

Z poważaniem,

Kopia:

- Przewodniczący Rady Miejskiej,

- AK a/a

.: W. Dolata

Oprac.: P. Wróbel

2023-06-01

MDOK: /05/2023

3-05OPOpr-26