PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie 
pn. „Zabezpieczenie budynku – podstemplowanie stropu budynku przy ul. Brzezińskiej 27 w Bytomiu”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarto w dokumentacji, tj.: przedmiarze robót, oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, będących jej integralną częścią, sporządzonych zgodnie z art. 101 ustawy prawo zamówień publicznych.
TERMIN PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY ORAZ  TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 2

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 2 dni roboczych 
od dnia zawarcia umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, w tym pisemnie zgłosić roboty do odbioru wraz z przekazaniem kompletu dokumentów wymaganych do odbioru robót, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ………………………..…….... 
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

§ 3 - Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:

1) wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z ofertą, dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 2 umowy, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną uwzględniającą zawodowy charakter wykonywanych czynności, 

2) zachować szczególne środki bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych robót,
3) zorganizować i zabezpieczyć teren budowy,
4) przestrzegać przepisy bhp i p.poż.,
5) niezwłocznie usuwać wszelkie awarie i szkody wyrządzone w związku z wykonywanymi robotami,

6) oczyszczać teren i drogi zanieczyszczone podczas transportu związanego 
z realizacją przedmiotu umowy,

7) uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót,

8) koordynować prace realizowane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców,

9) przestrzegać obowiązujących przepisów, dotyczących ochrony środowiska 
i niezwłocznie informować o wszystkich zdarzeniach mających wpływ 
na środowisko,

10) jako „wytwarzający odpady” - stosować przepisy ustawy o odpadach.

11) przestrzegać przepisów  rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119 poz. 1) oraz przepisów ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1781 ze zm.),
12) przestrzegać obowiązujących Norm polskich przenoszących normy europejskie lub równoważne.

§ 4 – Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Wykonawcy w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z umowy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w szczególności za:
1)
stan BHP i zabezpieczenie terenu robót,

2)
zaistniałe zdarzenia i wypadki, których przyczyną będą prace prowadzone przez  Wykonawcę lub osoby przez niego upoważnione lub zaniechanie wykonania tych prac, 

3) znajdującą się w obrębie terenu budowy infrastrukturę techniczną,

4) jakość wykonywanych robót oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów i elementów wyposażenia,

5) szkody na osobie lub mieniu poniesione przez Zamawiającego i osoby trzecie powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy,
6) z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami, wynikających z prowadzonych robót.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wszelkich awarii i szkód wyrządzonych w związku z wykonywanymi pracami lub zaniechaniem ich wykonania.

4. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie obciążony jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich w związku z realizacją umowy, przysługuje mu roszczenie regresowe do Wykonawcy w pełnej wysokości, uwzględniającej również wynikłe stąd koszty, z zastrzeżeniem ogólnych zasad odpowiedzialności określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Wykonawca zobowiązuje się przywrócić do stanu poprzedniego, w szczególności drogi, chodniki zniszczone przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność w związku z realizacją przedmiotu umowy.

ODBIORY 

§ 5
1. Strony umowy przewidują odbiór końcowy robót,

2. Zamawiający rozpocznie i zakończy czynności odbiorowe robót związane z odbiorem końcowym robót w ciągu 2 dni roboczych liczonych od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości 
do odbioru. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całości robót.

3. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: oświadczenie przedstawiciela wykonawcy, protokoły z wyników badań, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności 
na wbudowane materiały i wyposażenie oraz karty przekazania odpadów lub zaświadczenia o utylizacji materiałów z rozbiórki.

4. Zamawiający może odstąpić od odbioru robót lub czynności związanych z odbiorem, jeżeli okaże się, że roboty nie zostały wykonane w całości. Z czynności tych zostanie spisany protokół. Przerwanie czynności odbiorowych z powodu niewykonania robót w całości powoduje, że zgłoszenie gotowości do odbioru jest bezskuteczne.

5. W przypadku stwierdzania w czasie odbioru końcowego robót wad/usterek istotnych, tj. uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. 
W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt 
i ryzyko, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a następnie zgłosić roboty do ponownego odbioru. 

6. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru końcowego robót wad/usterek nieistotnych Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru, a Wykonawca 
do usunięcia wad/usterek nieistotnych na własny koszt i ryzyko w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad/usterek, o których mowa w ust. 5 
i ust. 6, w wyznaczonym terminie lub w przypadku ich usunięcia w sposób nienależyty, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt 
i ryzyko Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami ich usunięcia.

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

§ 6
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: ...................................................,

2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: ……………………: emial:…………………..pl, Tel.: /………………………. 
3. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 i/lub 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy/Zamawiającego  i nie stanowi zmiany treści umowy.
4. Nadzór budowlany nad realizacją umowy z ramienia Zamawiającego pełnić będzie : inspektor nadzoru budowlanego …………………………….
WYNAGRODZENIE UMOWNE

§ 7
1. Za wykonany przedmiot umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości ................. zł netto + …. % podatku VAT, tj. .................. zł brutto (słownie: ............................................../100).

2. Rozliczenie umowy nastąpi fakturą na podstawie  protokołu końcowego odbioru robót podpisanego przez obie Strony bez zastrzeżeń co do wad istotnych.

3. Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy 
nr ............................................................................................................... w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót lub oświadczenia o braku podwykonawców zgodnie z treścią formularza oferty.
4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 3, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
5. Faktura wystawiona zostanie na:

Gminę Bytom, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom 
NIP 626 298 85 82 REGON 276255269 

Wydział Nadzoru Właścicielskiego ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom.

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. Zakazuje się przelewu wierzytelności i przejęcia długu z tytułu niniejszej umowy.

7. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 3 rachunek bankowy znajduje się na „białej liście podatników”, o której mowa w art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług oraz, że prowadzony jest dla niego rachunek VAT.

8. Strony dopuszczają fakturowanie elektroniczne – faktury przesyłane za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, skrzynka PEPPOL nr 6260003257 lub email: pd@um.bytom.pl.

9. W przypadku zamówienia zawierającego podatek VAT dokonanie zapłaty wynagrodzenia nastąpi metodą podzielonej płatności (MPP).

10. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla niego jest następujący  urząd skarbowy: ...........................................................................................................................................

GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 8 

1. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego 
do żądania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad/usterek w przedmiocie umowy 
w okresie trwania gwarancji jakości.

§ 9 - Termin obowiązywania gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy 48 miesięcy gwarancji i rękojmi, liczonych od dnia odbioru końcowego robót. 

2. Jeżeli na zainstalowane materiały budowlane, elementy wyposażenia itp. ich producent/ dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji najpóźniej w dniu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli w ramach wykonywania swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wolnej od wad rzecz wadliwą termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwróconej rzeczy naprawionej. 
4. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej, w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady lub usterki przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający 
z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.

5. W razie wypowiedzenia, rozwiązania czy odstąpienia od umowy, gwarancja i rękojmia obowiązuje w zakresie wykonanych robót, a Wykonawca nie może się uwolnić od odpowiedzialności gwarancyjnej czy z tytułu rękojmi powołując się na ingerencję podmiotów trzecich w wykonane przez niego roboty.
§ 10 - Odpowiedzialność Wykonawcy
1. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad/usterek wykonanego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt 
i ryzyko.

2. Wykonawca odpowiada za wady/usterki również po okresie obowiązywania gwarancji 
i rękojmi, jeżeli Zamawiający:

1) powiadomił Wykonawcę o ich wystąpieniu przed upływem okresu gwarancji 
i rękojmi,

2) udowodni, iż wada/usterka istniała przed upływem okresu gwarancji i rękojmii.

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek ze względu na wysokość kosztów ich usunięcia.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodowane zostały wystąpieniem w przedmiocie umowy wad/usterek lub które spowodował Wykonawca w czasie prac nad  ich usuwaniem.

5. Wykonawca odpowiada w zakresie i na zasadach określonych w umowie za roboty, materiały itd. wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.

§ 11 – Obowiązki Wykonawcy
1. W przypadku ujawnienia wad/usterek w przedmiocie umowy, Wykonawca – stosownie do żądania Zamawiającego - zobowiązuje się do:

1) usunięcia wad/usterek, 

2) jeżeli wada/usterka w danej części wykonanych robót lub w danym materiale  itp. była już dwukrotnie usuwana – do powtórnego wykonania tej części robót lub wymiany materiału itp. na nowy, wolny od wad/usterek,

3) zapłaty Zamawiającemu odszkodowania obejmującego poniesione szkody, jakich Zamawiający doznał na skutek wystąpienia wad/usterek,

4) zapłaty kar umownych, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 6 umowy.
2. Jeżeli do zachowania gwarancji niezbędne jest przeprowadzanie przeglądów technicznych  itp. całości elementów przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich przeprowadzania na własny koszt.

3. Jeżeli przeprowadzenie napraw gwarancyjnych na miejscu jest niemożliwe 
lub utrudnione, Wykonawca zobowiązuje się ponosić wszelkie koszty wynikające 
z konieczności ich wykonania w innym miejscu.
§ 12 - Procedura reklamacyjna
1. O wystąpieniu wad/usterek Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej (pismo  lub e-mail) podając rodzaj wady/usterki oraz termin na ich usunięcie.

2. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający ma prawo zlecić dokonanie tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. W przypadkach spornych, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę zgłoszonych wad/usterek. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do odnotowania tego faktu w protokole sporządzonym na skutek oględzin i jego jednostronnego podpisania oraz wykonywania odpowiednio uprawnień, o których mowa w ust. 5.

4. Usunięcie wady/usterki uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony umowy protokołu odbioru robót/prac z usuwania wady/usterki.

5. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad/usterek przedmiotu umowy lub ich usunięcia w sposób nienależyty w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo ich usunięcia we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami ich usunięcia. 

§ 13 - Postanowienia ogólne
1. Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji i rękojmi na inny podmiot.

2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) ogłoszeniu upadłości lub likwidacji,

3) wszczęciu postępowania układowego, 

4) zawieszeniu działalności.

3. W sprawach nieuregulowanych, do odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

PODWYKONAWCY

§ 14 - Lista podwykonawców

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy - zgodnie z treścią oferty Wykonawcy - zostanie wykonany z udziałem podwykonawcy - ............................. w zakresie ………….
2. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, zobowiązuje się podać Zamawiającemu, w formie pisemnej, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców, o których mowa w ust. 1 i osób do kontaktów 
z nimi, o ile są już znane.

3. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego. 

§ 15
Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy.


§ 16 
1. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo której przedmiotem                         są roboty budowlane,  zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy. 

2. Strony umowy postanawiają, iż umowa o podwykonawstwo:

1) nie będzie zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy,                     w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla podwykonawcy niż prawa i obowiązki Wykonawcy określone w niniejszej umowie

2) nie będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy

3) będzie wskazywać zakres powierzonych podwykonawcy czynności (części przedmiotu umowy)

4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiający zobowiązuje się zgłosić Wykonawcy, w terminie 2 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżenia  do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy projekt umowy o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust.2. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w ww. terminie uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.
4. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu terminie 2 dni od dnia jej zawarcia.

5. Zamawiający zobowiązuje się zgłosić Wykonawcy, w terminie 2 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust.2.

     Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy w ww. terminie uważa się za akceptacje umowy przez Zamawiającego.

§ 17
Postanowienia § 17  stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

   § 18
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 3 i ust. 5, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, bez należnych podwykonawcy odsetek.

2. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia określony w ust. 1 dotyczy wyłącznie:

1) zawartych umów o podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiającego –                             w przypadku gdy przedmiotem tych umów są roboty budowlane

2) przedłożonych Zamawiającemu zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

3. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia określony w ust. 1 dot. wyłącznie należności powstałych:

1)  po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

2) po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4. O zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, Zamawiający poinformuje Wykonawcę wzywając jednocześnie Wykonawcę 
do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dot. zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia mu informacji.

     W uwagach, Wykonawca nie może powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty; w takim przypadku Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 19 
1. Zapisy dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest dołączyć do projektu umowy, o której mowa w § 17 ust. 1 umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy zgodnej  z projektem umowy. 

KARY UMOWNE    

§ 20
1. Strony umowy ustalają stosowanie następujących kar umownych; 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

1) wadliwe wykonywanie lub niedotrzymywanie warunków wykonania przedmiotu umowy innych niż niżej określone - w wysokości  5 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 8 ust.1 umowy, za każdorazowy przypadek,

2) zwłokę w dotrzymaniu terminu  wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 umowy - w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki,

3) za odstąpienie od umowy przez którakolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 8 ust. 1 umowy, 

4) za zwłokę w usunięciu wad/usterek - w wysokości 200,00 zł za każdy dzień  zwłoki, liczonych od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego 
na usunięcie wad/usterek,

5) za zwłokę w przekazaniu/przejęciu terenu budowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki,

6) zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - 
w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczonych od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek,

7) zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów, oświadczeń których termin złożenia został określony w umowie – w wysokości 200,00 zł 
w odniesieniu każdego z ww. dokumentów, za każdy dzień zwłoki,

8) brak zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w dopełnieniu tego obowiązku,

9) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym  podwykonawcom - w wysokości 5 % wartości netto zgłoszonego przez podwykonawcę roszczenia,

10) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 5 % wartości netto wymagalnej należności za każdy dzień zwłoki,

11) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia,

12) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł. za każdy przypadek nieprzedłożenia,
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonej do zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej nie potrąconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, co spowodowało Zamawiającemu szkodę przewyższającą zastrzeżone w umowie kary umowne, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

.
4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania robót niewykonanych lub usunięcia wad robót wykonanych wadliwie.
5. Łączna maksymalna wysokość kar, jakich może dochodzić Zamawiający wynosi 50% wynagrodzenia umownego netto umowy, określonego w § 8 ust. 1 umowy. 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 21
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 5 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach również w następujących przypadkach: 

1) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiającego; 

2) gdy Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni robocze;
3) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego 
i wezwania do realizacji warunków umowy nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne;
4) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 umowy;
5) w przypadku powstania w ramach wykonania przedmiotu umowy wad nie nadających się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy;
6) wszczęcia postępowania likwidacyjnego wobec Wykonawcy;
7) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.
3. Odstąpienie od umowy – pod rygorem nieważności - winno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązuje się przerwać realizację przedmiotu umowy i dokonać – w terminie 3 dni – inwentaryzacji przeprowadzonych robót z udziałem Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania inwentaryzacji przeprowadzonych robót bez udziału Wykonawcy, jeżeli w ww. terminie Wykonawca nie weźmie udziału w inwentaryzacji lub będzie utrudniał jej przeprowadzenie.

ZMIANY UMOWY

§ 22
Strony umowy zakazują wprowadzania do umowy zmian istotnych, tj. zmian powodujących, że charakter umowy zmieniłby się w sposób istotny w stosunku do umowy w jej pierwotnym brzmieniu, w szczególności zmian:

1) wprowadzających warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;

2) naruszających równowagę ekonomiczną Stron umowy na korzyść Wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w umowie w pierwotnym jej brzmieniu;

3) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy;

4) polegających na zastąpieniu Wykonawcy, nowym Wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 23
Strony umowy dopuszczają wprowadzenie do umowy następujących zmian:

1) zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą: 

a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa,                   o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) dotyczących realizacji, przez Wykonawcę, dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego 

c) wzrost ceny spowodowany każda kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;

     Wprowadzanie kolejnych zmian z tego tytułu nie może następować w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

3) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każda kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. 

     Wprowadzanie kolejnych zmian z tego tytułu nie może następować w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

4) postanowień umowy, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy;

5) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na:

a) przyczyny, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będące następstwem:

aa) zwłoki Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę (np. nieterminowe: przekazanie terenu budowy, przekazanie kompletnej dokumentacji, odebranie etapu robót),

ab) konieczności zmiany dokumentacji projektowej/technicznej w zakresie, w jakim wyżej wymienione okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy,

b) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów (powodzie, długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne, klęski żywiołowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe). 

c) wstrzymanie robót przez uprawniony organ/instytucję lub przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie. 

d) wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie/wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne – o charakterze przypadkowym lub naturalnym – niezależne od Stron umowy, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności np.: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie, skażenia.

e) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

f) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,     a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania umowy,

g) potrzebę przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie przedmiotu umowy, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy,
h) wystąpienie wad lub braków w dokumentacji projektowej/technicznej lub konieczności wprowadzenia zmian w tej dokumentacji,

i) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej/technicznej warunków geologicznych skutkujących niemożliwością wykonania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

j) wystąpienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej/technicznej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej/technicznej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych. Powyższe stosuje się odpowiednio do niewybuchów, niewypałów, znalezisk archeologicznych, urządzeń i obiektów podziemnych (fundamenty, bunkry, ściany szczelne itp.) kolidujących z robotami i uniemożliwiającymi ich prowadzenie,

k) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót,

l) konieczność wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

m)  konieczność wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy, a konieczność ich wykonania wynika                                      w szczególności z:

ma) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;

mb) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny;

mc) wad dokumentacji projektowej/technicznej;

md) zmiany przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie wykonania przedmiotu umowy;

me) konieczności ich wykonania do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,                    a które nie zostały przewidziane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej/technicznej 

n) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

o) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

p) wystąpienie braków w dostępności materiałów budowlanych, opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych oraz innych towarów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;

r) zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót z przyczyn technicznych.

Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwienie Wykonawcy terminowej realizacji przedmiotu umowy. 

Zmiany wprowadzane na podstawie wyżej wymienionych przesłanek mogą wprowadzać zmianę zakresu przedmiotu umowy i wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie.

6) zmiany § 15 ust. 1 umowy w zakresie wskazanych podwykonawców, rezygnacji z podwykonawców, zmiany wskazanego zakresu podwykonawstwa, wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, pomimo nie wskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

7) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

8) zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych                             w dokumentacji, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy,                                             tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec;

9) wprowadzenia zmian nieistotnych, niezależnie od ich wartości, z zastrzeżeniem                        art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 24
1. Dokonanie zmiany umowy wymaga uprzedniego złożenia na piśmie drugiej Stronie wniosku wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Stron na jej dokonanie. Wniosek, o który mowa powyżej winien zawierać w szczególności: 
1) propozycję (zakres) zmiany; 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;

3) podstawę dokonania zmiany z niniejszej umowy;

4) informację lub dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.

2. Wszelkie zmiany nin. umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25
1. W przypadku zaistnienia rozbieżności w treści dokumentów opisujących przedmiot zamówienia i warunki realizacji należy przyjąć, że pierwszeństwo mają zapisy umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3. Z zastrzeżeniem ust.4, wszelkie spory mogące powstać na tle umowy podlegają orzecznictwu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego,.

4. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, w przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, każda ze Stron umowy posiada prawo złożenia, do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wniosku o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu.

5. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, Strony umowy rozumieją pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy                          w Polsce.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

PODPISY STRON UMOWY
ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA
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