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Zespół Kontrolny, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Bytomiu,

 tel. 32 78 68 163, e-mail: rada.miejska@um.bytom.pl
Bytom, 24 sierpnia 2023 r.

PR.KRw.1712.52.2023
SPRAWOZDANIE NR 52.2023
z kontroli w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów w zakresie: Rozbark – nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią. Celowość i sposób wykorzystania środków finansowych
Na podstawie Protokołu nr 52.2023 Zespołu Kontrolnego Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Bytomiu stwierdza, co następuje: 
Rozbark – nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią na GKS Rozbark przy ul. Chorzowskiej – projekt został realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. 

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 4.194.500 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa boiska treningowego GKS Rozbark w Bytomiu uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska 2020 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 2.059.900,00 zł, zgodnie z umową nr 2021/0028/2784/SubA/DIS/SP/20 z dnia 17 lutego 2021 r.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 6 lipca 2021 r. 

Zakończenie zadania inwestycyjnego nastąpiło w dniu 30 grudnia 2021 r. 

Boisko uzyskało certyfikat FIFA Quality Pro. 

Uzyskany efekt rzeczowy:

W ramach projektu wykonano przebudowę istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej na boisko do piłki nożnej o wymiarach całkowitych 115m x 74m, wymiarach pola gry 105m x 68m i nawierzchni z trawy sztucznej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem. 

Zakres prac obejmował między innymi: roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe, wykonanie podbudowy, drenażu, ułożenie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy, wykonanie ogrodzenia z piłkochwytami o wysokości 8m i 6m, montaż wyposażenia boiska, w tym bramki pełnowymiarowe i treningowe (bramki 7x2, bramki 5x3, kabiny dla zawodników rezerwowych, montaż słupów oświetleniowych oraz monitoringu, ułożenie nowych chodników. 

Komisja Rewizyjna stwierdza, że wydatkowanie środków na realizację zadania było zasadne. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w realizacji zadania.

Z treścią protokołu Zespołu Kontrolnego zapoznał się naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów nie wnosząc uwag.
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