Bytom, data…………………

Pan

Tymoteusz Jabłoński

Radny Rady Miejskiej

w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

AT.0003.55.2025

dot.: interpelacja PR.0003.283.2025 w sprawie remontu wiaduktu nad ul. Strzelców Bytomskich przy przystanku kolejowym Bytom Stroszek.

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j. w. informuję, że prace remontowe wznowiono w dniu 26 marca bieżącego roku. Przerwy w robotach związane są z ich etapowaniem oraz procedurą zatwierdzania zmian tymczasowej organizacji ruchu dla poszczególnych etapów. Zakończenie prac dla etapu obecnie realizowanego jest planowane na 17 kwietnia  bieżącego roku. Ponadto Wykonawca posiada zawiedzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla wszystkich etapów robót z terminem ważności do dnia 31 grudnia bieżącego roku.

Z poważaniem,

Rozdzielnik:

1. Adresat

2. Kancelaria Rady Miejskiej

3. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu

3. AT a/a

Oprac.: D. Gołąb

04.04.2025 r.

##### Nr MDOK –