| # Nr projektu | Nazwa + opis projektu | Szacunkowy koszt w zł | Jednostka realizująca projekt | Uwagi Wytyczne F | Uwagi do realizacji/ewentualne problemy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | Odrodzenie Skweru przy ul. Tuwima. opis projektu: Celem projektu "Odrodzenie Skweru przy ul. Tuwima" jest przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji Skweru przy ul. Tuwima, mającej na celu przywrócenie unikalnej przestrzeni do życia oraz ochronę jej historycznego dziedzictwa. Projekt zakłada wytyczenie nowych ścieżek komunikacyjnych - istniejące ścieżki zostaną poddane renowacji, a także zaplanowane zostaną nowe trasy komunikacyjne, umożliwiające łatwy dostęp i przemieszczanie się dla wszystkich mieszkańców i odwiedzających. W celu zwiększenia wygody oraz bezpieczeństwa spacerujących, projekt przewiduje także budowę nowego chodnika dla pieszych, integrującego się z istniejącą infrastrukturą miejską. W ramach projektu planowane jest również zainstalowanie nowoczesnego i energooszczędnego systemu oświetlenia, który nie tylko zapewni bezpieczeństwo w godzinach wieczornych, ale także podkreśli urodę otaczającej przestrzeni. Cel projektu nie ogranicza się jedynie do poprawy fizycznej infrastruktury. Jest to także dążenie do przywrócenia skweru do życia poprzez ożywienie jego otoczenia i zadbanie o jego bogatą historię. Poprzez te działania chcemy stworzyć przestrzeń, która będzie sprzyjać spotkaniom, rekreacji i integracji społecznej, jednocześnie odzwierciedlającą bogactwo kulturowe i historyczne tego miejsca. | 499 000 | Gmina Bytom Wydział Transportu | Z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej trwa etap badania ofert, które wpłynęły do tut. jednostki w związku z ogłoszeniem dot. udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę ul. Kilara. W ramach umowy, której zawarcie planowane jest na początku września projektant będzie zobowiązany aby w terminie 15 dni od dnia zawarcia umowy, opracować uproszczoną koncepcję/warianty zmiany geometrii skrzyżowania ul. Kilara i Tuwima do ul. Chorzowskiej. W następstwie powyższego - po uzyskaniu od projektanta informacji nt. rozwiązań projektowych przebudowy ul. Kilara, w tym również sposobu zagospodarowania terenu - dopiero w następnej kolejności będzie można odnieść się do propozycji zawartych przez Wnioskodawcę wniosku na realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego aby wypracować ostateczne rozwiązanie. wydatek inwestycyjny, projekt mieści się w zadaniach jednostki, pozwolenie na budowę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |