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ZL.0003.18.2025 
Bytom
Pan
Witold Krieser
Radny Rady Miejskiej 
w Bytomiu
W odpowiedzi na interpelację nr PR.0003.382.2025 w sprawie realizacji prac przy budynkach ul. Miętkiewicza nr 5 i nr 7, przedstawiam poniższe informacje.
W piśmie nr ZL.0003.6.2024 z dnia 23 grudnia 2024 r., stanowiącym podpowiedź na poprzednio wystosowaną przez Pana interpelację nr PR.0003.185.2024, został Pan poinformowany, że montaż domofonu oraz montaż systemu monitoringu w budynkach przy ul. Miętkiewicza nr 5 i nr 7 nie stanowiły przedmiotu opracowania projektu, w ramach którego wyremontowano powyższe budynki. Kanały techniczne pod instalację domofonową oraz wnęka pod kasetę domofonową zostały przygotowane wyłącznie w konsekwencji dodatkowych, niezależnych ustaleń, poczynionych podczas remontu tych budynków.
Jednocześnie w piśmie tym jednoznacznie określono, że realizacja postępowania przetargowego na wykonanie kompleksowej instalacji domofonowej w budynkach przy ul. Miętkiewicza nr 5 i nr 7 została przeniesiona na I półrocze 2025 r. 
Termin ten został w pełni dotrzymany. W tym okresie przeprowadzono bowiem postępowanie przetargowe na wykonanie powyższych prac. Procedura została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych i obejmowała wszystkie wymagane etapy, tj. ogłoszenie postępowania, przyjmowanie ofert oraz wybór wykonawcy. 
W efekcie, w dniu 19 maja 2025 r. została zawarta umowa z wyłonionym w tym trybie wykonawcą robót budowlanych polegających na montażu domofonów w budynkach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania. Termin wykonania prac wynosi 90 dni, stąd ostateczne zakończenie zadania planowane jest na dzień 18 sierpnia br. Zadanie realizowane jest przez Bytomskie Mieszkania jako część zamówienia 


publicznego obejmującego łącznie 55 nieruchomości, gdzie budynki przy ul. Miętkiewicza nr 5 i nr 7 stanowią część 2 zamówienia, która obejmuje 12 lokalizacji. Pełne informacje na temat przedmiotowego zamówienia znajdują się na stronie Bytomskich Mieszkań w zakładce: Zamówienia publiczne/Zamówienia powyżej 130 000 zł”.
W ww. piśmie nr ZL.0003.6.2024 z dnia 23 grudnia 2024 r. odniesiono się także do kwestii instalacji monitoringu w budynkach przy ul. Miętkiewicza nr 5 i nr 7. Poinformowano wówczas, że Bytomskie Mieszkania wraz ze Strażą Miejską oraz Wydziałem Inżynierii Środowiska i Wydziałem Zarządzenia Kryzysowego tut. urzędu prowadzą rozmowy na temat kompleksowego podejścia do tematu zabezpieczenia środków finansowych, montażu oraz obsługi systemu monitoringu miejskiego. W związku z tym, co należy zaznaczyć, w piśmie nr ZL.0003.6.2024 z dnia 23 grudnia 2024 r. nie było możliwe wskazanie terminu ewentualnej instalacji monitoringu w budynkach przy ul. Miętkiewicza nr 5 i nr 7.
Jednocześnie informuję, że aktualnie, z uwagi na brak wystarczających środków finansowych oraz konieczność realizacji w pierwszej kolejności nakazów wydanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w celu likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi, montaż systemu monitoringu został zaplanowany przez Bytomskie Mieszkania na lata przyszłe. Jego realizacja uzależniona będzie od dostępności środków finansowych w budżecie miasta oraz możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego.
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