Załącznik do odp. Na interpelację PR.0003.512.2025
Lista projektów wybranych do realizacji w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w latach 2019-2024
	Nazwa projektu
	Krótki opis
	Przyznana kwota na realizacje
	Stan realizacji:

	Terminy realizacji:
	Zakres robót:

	Koszty i oszczędności:
	Projekty niezrealizowane:

	
	
	
	w pełni zrealizowane

częściowo zrealizowane

niezrealizowane z podaniem przyczyn (brak możliwości technicznych, przekroczenie kosztów, rezygnacja wnioskodawcy, inne – jakie)
	w pierwotnym terminie wykonane - jeśli nie podać przyczyny opóźnień oraz faktyczne daty zakończenia
	czy zakres został poszerzony w stosunku do pierwotnego

czy został ograniczony – jeśli tak jakie elementy nie zostały wykonane i dlaczego

czy nastąpiły zmiany w sposobie realizacji projektu w stosunku do zgłoszonego i zaakceptowanego przez mieszkańców
	ostateczny koszt realizacji projektu

czy powstały oszczędności w wyniku przetargów, negocjacji lub innych okoliczności

na co zostały oszczędności przeznaczone – podanie konkretnych zadań, na które przesunięto środki
	czy przewidziano ich realizację w kolejnych latach

czy zostały całkowicie zaniechane
Jak mieszkańcy zostali poinformowani o przyczynach braku realizacji

	wybrane w 2019 realizacja w 2020

	#BO Rozbark – nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią na stadionie GKS Rozbark przy ul. Chorzowskiej
	wykonanie pełnowymiarowego boiska, instalacja energooszczędnego oświetlenia pola gry, budowa ogrodzenia dookoła boiska wraz z wykonaniem piłkochwytów, wyznaczenie liniami boiska oraz dwóch boisk dla kategorii rozrywkowej Orlik, montaż dwóch bramek pełnowymiarowych oraz dostarczenie czterech bramek mobilnych dla kategorii Orlik, naprawa muru oporowego trybuny głównej
	3 524 070
	Zakres w pełni zrealizowany
	Zakończone w 2021 r.
W 2020 r. wykonano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski wskazywał  wyższy koszt realizacji projektu niż przyznane środki. Złożono wniosek i pozyskano dodatkowe finansowanie z Programu Sportowa Polska 2020.
	Zakres bez zmian
	4 194 500 zł

	Nie dotyczy

	„6 dla Stroszka (os. Generała Ziętka, os. Vitor, os. Stroszek)”
	budowa placu zabaw pomiędzy blokami ul. Gwarków Tarnogórskich 2 i 4 – budowa 2 wybiegów dla psów – u zbiegu ulic Strzelców Bytomskich i Sikorskiego-ok. 1000 m oraz przy ul. Hlonda 103,31-35, ścianka do graffiti 2m na 10 m długości oraz roczny zapas farby białej – od strony ul. Strzelców Bytomskich – wzdłuż ul. Sikorskiego, siłownia plenerowa na terenie SP nr 32 przy ul. Szymały 124, budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego – przy ul. Hlonda 103, 31-35, 113-119 oraz modernizacja sprzętu rekreacyjnego i boiska – plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie z bramą wjazdową, wiaty, stojaki na rowery, boisko – dodanie krzesełek, odnowienie bramek, mini park typu „błonie” ścieżki o strukturze naturalnej, nasadzenie drzew – 20 szt., ławki na całej przestrzeni 8 szt., kosze na śmieci, usypanie górki celem wykorzystania w okresie zimowym
	1 000 060
	Zakres częściowo zrealizowany
	Zakończenie w 2022 r. 
W 2021 wykonano: 
- programy funkcjonalno-użytkowe,
- wybieg dla psów ul. Hlonda;
Ogłoszono przetargi na realizację; w z związku z ofertami przekraczającymi przyznane środki część zadań przeniesiono na kolejny rok.
W 2022 r. wykonano: 
- plac zabaw pomiędzy blokami ul. Gwarków Tarnogórskich 2 i 4
- siłownia plenerowa na terenie SP nr 32
- miejsca wypoczynkowo-i rekreacyjne przy ul. Hlonda
- wybieg dla psów ul. Sikorskiego (w związku z błędem w dokumentacji projektowej uniemożliwiającym realizację projektu w 2021 r. odstąpiono od umowy z Wykonawcą i ogłoszono kolejny przetarg).
	Zmiana lokalizacji wybiegu dla psów przy ul. Strzelców Bytomskich / Sikorskiego w związku ze strefą ochronną linii wysokiego napięcia.
 Zmniejszenie zakresu o ściankę do graffiti, brak środków na realizację zadania, w związku z gwałtownym wzrostem cen.
	951 226,27 zł,

środki pozostały w budżecie miasta
	Ścianka do graffiti nie została wykonana ze względu na brak środków. Informacja została przekazana Wnioskodawcom.
 

	Bytom miastem karate
	otwarte treningi (warsztaty), konkurs z nagrodami dla osób które je ukończą, gry i zabawy w trakcie trwania wydarzenia, Mistrzostwa Bytomia w Karate Tradycyjnym – organizacja, seminarium z najwybitniejszym polskim karetką, w hali na Skarpie
	8 500
	w pełni zrealizowane

	2020
w pierwotnym terminie wykonane
	Zakres bez zmian
	8 500 zł

	Nie dotyczy

	wybrane w 2020 realizacja 2021

	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej w Bytomiu 
	Zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz budowę wielofunkcyjnego boiska zewnętrznego o nawierzchni tartanowej przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej w Bytomiu wraz z montażem piłkochwytów, monitoringiem i energooszczędnym systemem oświetlenia LED.
	760 000
	Zakres w pełni zrealizowany
	Zakończony w 2022 r.; 
W 2021 r. wykonano dokumentację projektową; ze względu na konieczność prowadzenia uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zadania nie można było wykonać w 2021 r.
	Zakres bez zmian
	647 033,15 zł

oszczędności zostały  wykorzystane na:
- zadanie BO 2021 „Poprawa infrastruktury technicznej na stadionie LKS Tempo Stolarzowice”,
- remonty placówek oświatowych;
	Nie dotyczy

	Piękna Szkoła w naszym mieście
	Projekt dotyczy czyszczenia elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu przy ulicy Bolesława Chrobrego 9. Zakres proponowanych prac obejmuje: montaż rusztowań,  zabezpieczenie stolarki okiennej, usunięcie zbędnych elementów na powierzchni budynku / haki, okablowanie i inne/, czyszczenie i renowacja wątku ceglanego,  uzupełnienie ubytków, hydrofobizacja, wymiana i odtworzenie uszkodzonych detali architektonicznych,  wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich, uporządkowanie terenu.
	1 210 000
	Zakres w pełni zrealizowany
	Wykonany w terminie
	Zakres bez zmian
	1 209 057,39 zł, 

	Nie dotyczy

	"Kolorowe place zabaw" 
	Modernizacja i rozbudowa istniejących placów zabaw przy przedszkolach nr: 8, 33, 42, 59. Planowane wyposażenie placów w zjeżdżalnie, przeplotnie, domki, pociągi, huśtawki, karuzele itp.
	480 000
	Zakres w pełni zrealizowany
	Wykonany w terminie
	Zakres bez zmian
	492 932,50 zł,

	Nie dotyczy

	"WCZORAJ TRAWA - DZIŚ ZABAWA"
	Budowa placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich nr 4, 18, 29, 30 - Modernizacja i rozbudowa istniejących placów zabaw przy przedszkolach nr: 4, 18, 29, 30. Umieszczenie na ich terenach certyfikowanego sprzętu rekreacyjnego dostosowanego do wieku dzieci przedszkolnych.
	492 000
	Zakres w pełni zrealizowany
	Wykonany w terminie
	Zakres bez zmian
	536 277,89 zł,

	Nie dotyczy

	Modernizacja ul. Nickla na odcinku od ul. Frenzla do ul. Dalekiej -
	Uporządkowanie miejsc postojowych w zatoce asfaltowej poprzez wybudowanie normatywnego zjazdu z drogi prowadzącego do garaży oraz wyznaczenie miejsc postojowych poprzez oznakowanie poziome, montaż 3 progów zwalniających.
	28 250
	zakończono
	21.10.2021- do 8 tygodni (16.12.2021)
	Zakres robót zgodnie z zakresem zaakceptowanym przez mieszkańców, brak zmian


	38 000,00 zł
	Nie dotyczy

	Budowa chodnika przy ul. Orzegowskiej w Bytomiu -
	bezpieczne dojście do zabytkowego parku Fazaniec w Szombierkach - Budowa chodnika na odcinku od ul. Bażantowej do zjazdu do garaży przed budynkiem Orzegowska 74-80.
	214 800
	W pełni zrealizowane
	Termin wykonania z Wykonawcą – 27.12.2021, Wykonawca zakończył prace w dniu 31.12.2021 i wtedy też odbył się odbiór (ale nie wykroczyliśmy poza rok 2021
	Zakres robót zgodnie z zakresem zaakceptowanym przez mieszkańców, brak zmian
	279 900,00 zł
	Nie dotyczy

	Wielofunkcyjny plac zabaw" mieszczący się przy Grota Roweckiego 21-25 -
	Projekt zakłada powstanie przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Grota - Roweckiego 21 - 25. Elementy infrastruktury to: bezpieczna nawierzchnia (piasek), huśtawki, piaskownica, zjeżdżalnia, urządzenia edukacyjne, równoważnie, walce, wieże, pojazdy szynowe, karuzele, ławki, kosze na śmieci.
	183 000
	w pełni zrealizowane

	Projekt podzielono na dwa etapy 
1. Projekt 05.08.2021-05.11.2021
2. Wykonanie
13.05.2022-10.11.2022
3. Rozbudowa 
17.02.2023-07.06.2023
	nastąpiły zmiany w sposobie realizacji projektu w stosunku do zgłoszonego i zaakceptowanego przez mieszkańców w postaci rozbudowy o monitoring i oświetlenie
	273.807,91 zł

	Nie dotyczy

	DWUJĘZYCZNOŚĆ DLA MAŁYCH I DUŻYCH -
	nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków, ich wychowawców i rodziców. - Program dwujęzyczności dla przedszkoli zlokalizowanych na terenie miasta. Planowane wdrożenie efektywnego programu nauczania języka angielskiego 
w 16 placówkach wstępnie zgłaszających akces w projekcie.
	321 072
	w pełni zrealizowane
	Wykonany w terminie
	Zakres bez zmian
	194 275,00 zł

oszczędności zostały wykorzystane na potrzeby bieżące
	Nie dotyczy

	„Fikanie na polanie - przedszkolne place zabaw” -
	Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy przedszkolu nr 44. Plac zabaw zostanie wyposażony w certyfikowany i bezpieczny sprzęt oraz urządzenia rekreacyjne, między innymi: w zjeżdżalnię , przeplotnię, domek, pociąg, huśtawki, karuzele, tablicę dydaktyczną itp. 
	125 000
	Zakres w pełni zrealizowany
	Wykonany w terminie
	Zakres bez zmian
	120 775,50 zł,

oszczędności zostały  wykorzystane na - potrzeby placówek 
	Nie dotyczy

	Pobujajmy się. #dlaOrew -
	Zakup i montaż sprzętu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w ramach placu zabaw oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni. Lokalizacja: OREW Szombierki 
	48 825
	w pełni zrealizowane

	06.07.2021 -09.11.2021
	Zakres robót zgodnie z zakresem zaakceptowanym przez mieszkańców, brak zmian
	43.468,20 zł
	Nie dotyczy

	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wokół stadionu w Suchej Górze -
	Wymiana starego ogrodzenia betonowego wokół stadionu przy ul. Niepedległości 17, długość ok. 370 m (demontaż starego ogrodzenia wraz z utylizacją, montaż nowego).
	150 000
	W pełni zrealizowane
	Wykonano w pierwotnym terminie
	Zakres nie został poszerzony
	149 880,00 zł
	

	Majówka Rodzinna na Tempie -
	Festyn sportowy dla mieszkańców Stolarzowic i innych dzielnic (turniej piłki nożnej, łuczniczy, dart'a, gry i zabawy zręcznościowe, zabawa integracyjna z udziałem zespołu muzycznego).
	5 000
	w pełni zrealizowane

	2021
w pierwotnym terminie wykonane
	Zakres bez zmian
	5 000 zł

	Nie dotyczy

	Poprawa infrastruktury technicznej na stadionie LKS Tempo Stolarzowice -
	Poprawa infrastruktury obiektu (ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na istniejącym chodniku żużlowym, adaptacja pomieszczenia budynku klubowego, montaż kontenera, kabiny wc, montaż wiaty łuczniczej, utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z wymianą stołów i ław).
	80 000
	Zakres w pełni zrealizowany
	Zakończono w 2022r. 
W 2021 r. ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na istniejącym chodniku żużlowym, adaptacja pomieszczenia budynku klubowego, montaż wiaty łuczniczej, utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z wymianą stołów i ław;
w 2022 r. modernizacja węzła sanitarnego w budynku LKS Tempo Stolarzowice (w ogłoszonym w 2021 r. postępowaniu wpłynęły oferty przekraczające dostępne środki).
	Zmiana zakresu z zakupu i montażu kontenera sanitarnego na modernizację węzła sanitarnego w budynku LKS Tempo Stolarzowice; zmiana uzgodniona z Wnioskodawcą.
	207 498 zł

	Nie dotyczy

	Teraz Karb
	Rozbudowa placu zabaw i architektury w parku Marii Konopnickiej, rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodem sensorycznym, boisko do siatkówki plażowej oraz otwarta siłownia przy MDK nr 2.
	494 050
	w pełni zrealizowany
	projekt podzielono na dwa etapy 
1. Projekt 11.08.-09.09.2021
2. Wykonanie
26.04.2022-07.07.2022
zakończono w 2022r. 
KR - w 2021r. wykonano rozbudowę boiska wielofunkcyjnego z ogrodem sensorycznym, boisko do siatkówki plażowej;
w 2022 r. siłownię przy MDK 2 (przetarg w 2021r został unieważniony – oferty wyższe od posiadanych środków, w 2022 r. pozyskano dodatkowe środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania)
	Zakres robót dot. placu zabaw zgodnie z zakresem zaakceptowanym przez mieszkańców, brak zmian


Zakres zmieniony – rezygnacja z budowy torów do minigolfa, na wniosek Dyrektor MDK w porozumieniu z Wnioskodawcą.
	511.639,31 zł
	Nie dotyczy

	KEN 3 Komunikacja -Ekologia_Natura -
	Likwidacja chodnika pod oknami bloku przy ulicy KEN 3 - budowa nowego wraz z dojściami do klatek schodowych, powstanie nowych miejsc postojowych po zachodniej stronie ulicy, zagospodarowanie zieleńców.
	112 350
	w pełni zrealizowane

	Termin 25.05.2021-25.11.2021
	Zakres robót zgodnie z zakresem zaakceptowanym przez mieszkańców, brak zmian
	125.000 zł
	Nie dotyczy

	wybrane w 2021 realizacja 2022

	Wielofunkcyjne boisko sportowe
	Projekt polega m.in. na uporządkowaniu terenu wokół boiska, remoncie schodów oraz montażu betonowego stołu do tenisa stołowego a także dwóch stanowisk do gry w szachy.

	1 052 470
	Zakres w pełni zrealizowany
	Wykonany w terminie
	Zmiana zakresu obejmowała zmianę lokalizacji z ul. Arki Bożka 7-8  na teren Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 przy ul. Arki Bożka 21.
Zmiana uzgodniona z Wnioskodawcą.

	1 126 000 zł

	Nie dotyczy.

	Park Wiedzy i Rekreacji w Bytomiu - Suchej Górze "Geograficzne serce Górnego Śląska"
	Projekt dotyczy zagospodarowania przestrzeni parkowo-leśnej, wraz z odtworzoną wieżą geodezyjną nad podwójnym punktem astrogeodezyjnym sieci triangulacyjnej i geodezyjnej. W ramach projektu zaplanowano założenie sensorycznego ogrodu wiedzy ze stanowiskami do nauki astronomii i geografii.
W ogrodzie zostaną wydzielone miejsca do prostych pomiarów geograficznych 
i astronomicznych, proste przyrządy geodezyjne i astronomiczne dla uczniów szkół podstawowych, tablice do rysowania, drewniany kompas, dwa zegary słoneczne, miejsce do samodzielnego wyznaczania południka słonecznego.
	730 000
	w pełni zrealizowane

	w pierwotnym terminie
	Zakres został dostosowany do warunków w uzgodnieniu z wnioskodawcą. Wielkość wieży została zmniejszona ze względu na warunki geologiczne.

 
	616.769,49 zł

zaoszczędzone
środki zostały przeznaczone na budowę schodów  terenowych
	Nie dotyczy


	Bytomskie Projekcje Filmowe
	pokazy filmowe odbywające się w Spółdzielczych Klubach. Założeniem projektu jest organizacja cyklu pokazów filmowych, których wyświetlanie będzie połączone z warsztatami
	171 860
	w pełni zrealizowane

	w pierwotnym terminie wykonane
	Zakres bez zmian
	129 920 zł

	Nie dotyczy

	Projekt pokoleniowy dla Knajfeldu
	Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego terenie Szkoły Podstawowej nr 36
	430 000
	Zakres w pełni zrealizowany
	Wykonany w terminie
	Zakres bez zmian
	447 720,00 zł,

	Nie dotyczy

	Extreme Park Grizzly
	Stworzenie Obszarowego Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego na terenie  Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Matki Ewy 9 w Miechowicach. W ramach projektu powstaną strefy aktywności fizycznej dla przedszkolaków, dzieci i dorosłych.
	493 000
	Zakres w części zrealizowany
	Wykonany w terminie
	Zakres został ograniczony o skatepark – z uwagi na brak środków na realizację (oferty na wykonanie całości przekraczały dostępne środki).

	375 000,00 zł,

oszczędności przeznaczone na
 potrzeby placówek
	Nie dotyczy

	Świat interaktywnej zabawy i edukacji w przedszkolach
	projekt zakłada doposażenie ponad trzydziestu przedszkoli w sprzęt multimedialny służący do zabawy i edukacji. Sprzęt będzie wykorzystywany w codziennej pracy z dziećmi
	468 600
	Zakres w pełni zrealizowany
	Wykonany w terminie
	Pełny zakres

	390 783,80 zł

oszczędności pozostały w budżecie 
	Nie dotyczy

	Miasteczko sportowe
	budowa wielofunkcyjnego obszaru do gier zespołowych dla dzieci. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 44 przy ul. Grota Roweckiego  w Szombierkach.
	380 000
	Zakres w pełni zrealizowany
	Wykonany w terminie
	Zakres bez zmian
	324 043,50 zł,

oszczędności przeznaczone na zadania z BO 2022:
-  Projekt pokoleniowy dla Knajfeldu oraz Razem dla Stolarzowic 
i Górnik

	Nie dotyczy

	Kolej Nieco Większych Prędkości vol.2
	Remont toru kolei wąskotorowej w rejonie ulicy Lazarówka i Polnej - poprawa stanu technicznego najstarszej nieprzerwanie czynnej kolei wąskotorowej na świecie, skrócenie czasu podróży oraz poprawa jej komfortu
	499 000
	Zakres w pełni zrealizowany
	Wykonany w terminie
	Zakres bez zmian
	499 000 zł,

	Nie dotyczy

	Razem dla Stolarzowic i Górnik
	projekt zakłada m.in. budowę nowego ogólnodostępnego i funkcjonalnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47, zakup monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 43,  zakup odzieży specjalistycznej dla strażaków OSP Górniki
	475 000
	W pełni zrealizowane
	Wykonano w pierwotnym terminie

	zgodnie z zakresem

	406.899,22 zł

oszczędności wykorzystano na potrzeby placówek
	Nie dotyczy

	Utworzenie nowych miejsc parkingowych na Os. Ziętka w Bytomiu
	Przeniesienie chodnika pod ogrodzenie Przedszkola oraz wybudowanie zatoki postojowej do parkowania równoległego pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Przedmiotowa zatoka przy założeniu 6 m na pojazd pomieści minimum 17 pojazdów.
Projekt parkingu jako stanowiska prostopadłe. Przy zachowaniu odpowiednich odległości od bocznych ulic długość zatoki postojowej wyniesie około 60 m, co daje 24 miejsca postojowe - każde o szerokości 2,5 m.
	490 000
	w pełni zrealizowane

	Wykonano w terminie
	Zakres robót zgodnie z zakresem zaakceptowanym przez mieszkańców, brak zmian
	395.969,73 zł
	Nie dotyczy

	Czytaj, ucz się i baw w bibliotece
	projekt obejmuje zakup dla Miejskiej Biblioteki Publicznej nowości wydawniczych zarówno w formie tradycyjnej - papierowej, jak i audiobooków oraz potrzebnego wyposażenia multimedialnego dla Wypożyczalni Literatury dla Dzieci i Młodzieży.
	30 400
	w pełni zrealizowane

	w pierwotnym terminie wykonane
	Zakres bez zmian
	30 400 zł
	Nie dotyczy

	Bytom Miastem Karate
	projekt obejmuje organizację wydarzenia, które będzie składało się z otwartego treningu (warsztatów) karate dla osób niećwiczących, konkursu z nagrodami dla osób, które ukończą warsztaty, gier i zabaw dla dzieci, Mistrzostw Bytomia w Karate Tradycyjnym, seminarium z jednym z topowych polskich karateków.
	11 000
	w pełni zrealizowane

	w pierwotnym terminie wykonane
	Zakres bez zmian
	11 000 zł
	Nie dotyczy

	wybrane w 2022 realizacja w 2023

	Bytomski Jarmark Staroci
	projekt, który zakłada przeniesienie Bytomskiego Jarmarku Staroci na teren byłego basenu otwartego w Szombierkach przy ul. Frycza-Modrzewskiego. Dzięki realizacji projektu kupcy zyskają betonowe stoły, na których będą mogli wystawiać swoje towary, teren zostanie oświetlony i powstaną alejki. Teren zostanie ogrodzony oraz zamontowany będzie monitoring. Wydzielone zostaną miejsca dla gastronomii, a także dla food-trucków. Nowo powstały teren będzie można wykorzystać również na inne imprezy.

	1 999 000
	Zakres w pełni zrealizowany
	Wykonany w terminie
	Zakres bez zmian
	2 059 990 zł

	Nie dotyczy

	Artystyczna Przystań Młodych
	realizacja warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży. W ramach projektu planowane są trzy formy aktywności artystycznej: Przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne 2 - Warsztaty teatralne, muzyczne plastyczne, kulinarne, fotograficzne oraz taneczne - będą miały za zadanie pogłębiać umiejętności artystyczne w ww. dziedzinach sztuki, ale też inspirować i pokazywać różne ścieżki rozwoju artystycznej kariery. 3 - Jednodniowy festiwal artystyczny (aleja przy ul. Alojzjanów i Staffa lub plac przy Spółdzielczym Klubie Sezam, ul. Chorzowska 57b oraz plac przy Spółdzielczym Klubie Relaks, ul. Zabrzańska 78), który będzie prezentacją dorobku kulturalnego dzieci i młodzieży przez szerszą publicznością oraz widowiskową promocją Miasta Bytom.

	477 000
	w pełni zrealizowane

	w pierwotnym terminie wykonane
	Zakres bez zmian
	477 000 zł
	Nie dotyczy

	Przedszkolaczek na tropie zdrowego żywienia
	projekt będzie realizowany w 9 przedszkolach miejskich: tj.: 2; 4; 8, 18; 30; 25, 52, 53, 59. Przedszkola miejskie zostałyby doposażone w sprzęt gastronomiczny służący do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej.
	485 400
	zakończone
	W roku 2023 122 502,17
W roku 2024 poza BO 252 767,80
	Pełny zakres

	375 269,97 zł

pozostałe środki zostały wykorzystane na potrzeby placówek
	Nie dotyczy

	Bytom Aktywne Miasto
	polega na modernizacji auli w budynku Szkoły Podstawowej nr 33, dzięki czemu  bez konieczności wchodzenia na pozostałe obiekty szkoły, będzie można prowadzić zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
	499 000
	Zakres w pełni zrealizowany
	Wykonany w terminie
	Zakres bez zmian.
	481 289,53 zł,

oszczędności zostały wykorzystane na
potrzeby placówek oświatowych

	Nie dotyczy

	Bajeczne place zabaw dla małych bytomian
	projekt dotyczy modernizacji i rozbudowy istniejących placów zabaw dla dzieci przedszkolnych, z następujących bytomskich przedszkoli: Przedszkole Miejskie nr 21 "Niezapominajka", Przedszkole Miejskie nr 5, Przedszkole Miejskie nr 31, Przedszkole Miejskie nr 54 i Przedszkole Miejskie nr 29.
	498 000
	Zakres w pełni zrealizowany
	Wykonany w terminie
	Zakres bez zmian
	306 126,09 zł,

oszczędności zostały wykorzystane na:
projekt BO „Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego” oraz potrzeby placówek oświatowych

	Nie dotyczy

	Plac Zabaw, Rekreacja i Bezpieczeństwo w Suchej Górze
	Projekt zakłada budowę na terenie stadionu sportowego placu zabaw o powierzchni 200 m2., zakup i montaż trybuny dla kibiców na ok. 50 miejsc, zakup i montaż bramek do piłki nożnej oraz piłkochwytów, zakup sprzętu dla OSP Sucha Góra.
	392 500
	W pełni zrealizowane
	Wykonano w pierwotnym terminie
Plac zabaw do: 29-03-2024 r
Trybuna do : 19-09-2023 r
warunki atmosferyczne aneks plac zabaw
	zmiana zakresu zakupu z 12 ubrań galowych i 6 par butów do pocztu sztandarowego na rzecz 3 ubrań specjalnych-bojowych
	351.503,48 zł

Oszczędności przeznaczono na:
zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Sucha Góra.
	Nie dotyczy

	Miasteczko Ruchu Drogowego "Rowerowy Zakątek"
	Projekt zakłada budowę miasteczka na terenie SP 45. Będzie to pierwsza taka forma architektury w naszej okolicy. Centralnym punktem będzie rondo, pojawi się układ skrzyżowań i ulic z sygnalizacją świetlną, ze znakami drogowymi. Pojawi się również mini przejazd kolejowy i parking - wyposażony w stojaki na rowery. Przewidujemy również postawienie ławek, tablic informacyjnych z zasadami ruchu drogowego i kosze na śmieci.
	400 000 
	Zakres w pełni zrealizowany
	Wykonany w terminie
	Zakres bez zmian
	413 999,99 zł,

	Nie dotyczy

	Razem dla Stolarzowic i Górnik
	projekt zakłada realizację 7 zadań: adaptacja pomieszczeń na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej nr 43, usunięcie starego ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 47,  wykonanie siłowni zewnętrznej na obiekcie LKS TEMPO Stolarzowice, zakup i montaż ogrodzenia wokół obiektu sportowego LZS RODŁO Górniki, zakup pralnicy oraz suszarki bębnowej do konserwacji i impregnacji ubrań specjalnych typu Nomex dla OSP Górniki,  budowa blaszanego pomieszczenia (wiaty, garażu) do przechowywania sprzętu ratowniczego i gospodarczego dla OSP Górniki, zakup odzieży specjalistycznej dla OSP Stolarzowice .
	498 000
	w pełni zrealizowane









	w pierwotnym terminie

Aneks terminowy i kwotowy dotyczący tynkowania garażu i warunków pogodowych


	zgodnie z zakresem

Zakres poszerzony o otynkowanie garażu









	461.069,30 zł

Oszczędności przeznaczono na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Górniki oraz OSP Stolarzowice oraz potrzeby placówek oświatowych



	nie dotyczy




	Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego
	plac zabaw dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym przy ul. Tarnogórskiej.
	350 000
	Zakres w pełni zrealizowany
	Wykonany w terminie
	Zakres bez zmian
	367 400 zł,

	Nie dotyczy

	DŻOŃCIO PARK- Strefa Rekreacji Dla Psów i Ich Właścicieli
	stworzenie strefy rekreacji zarówno dla psów jak i ich właścicieli, miejsca aktywizacji oraz integracji sąsiedzkiej w pobliżu ulicy Juliana Tuwima.
	356 500
	w pełni zrealizowane

	28.04.2023-08.12.2023
	Zakres robót zgodnie z zakresem zaakceptowanym przez mieszkańców, brak zmian
	355 000,00 zł
	Nie dotyczy

	Bytom Miastem Karate
	projekt zakłada organizację wydarzenia złożonego z 5 części, m.in.: - otwartego treningu (warsztatów) karate dla osób niećwiczących - konkursu z nagrodami dla osób, które ukończą warsztaty (mini-zawodów) - gier i zabaw dla dzieci w trakcie trwania. Wydarzenie będzie promować zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną w szczególności poprzez uprawianie karate tradycyjnego.
	12 750
	w pełni zrealizowane

	w pierwotnym terminie wykonane
	Zakres bez zmian
	12 750 zł
	Nie dotyczy

	wybrane w 2023 realizacja 2024

	Stawiamy na łapy - bytomska oaza dla zwierząt
	Projekt zakłada m.in. modernizację schroniska poprzez zmianę zagospodarowania części budynku wspólnego i wyodrębnienie pomieszczenia, w którym opieką będą mogły być otoczone małe zwierza domowe. W ramach projektu modernizacji doczekają się kojce do kwarantanny oraz system ogrzewania podłóg w budynkach dla zwierząt. Rozbudowana zostanie instalacja fotowoltaiczna oraz odświeżone zostaną wszystkie wybiegi zewnętrzne dla zwierząt. Ważną częścią tego projektu jest stworzenie miejsca edukacji, w którym będą mogły odbywać się zajęcia dla starszych i młodszych miłośników zwierząt.
	1 990 000
	Częściowo zrealizowany, odstąpienie od umowy z Wykonawcą z powodu opóźnień w realizacji.
	Projekt nie został zakończony
	Wykonano część zakresu:
prace projektowe, uzyskanie pozwolenia na budowę, 
prace demontażowe i rozbiórkowe, modernizację oświetlenia zewnętrznego, 
wyremontowano budynek nr 3, wykonano płytę fundamentową nowego budynku; do wykonania pozostała budowa nowego budynku edukacyjnego z kociarnią.
	1 366 523,40 zł,

oszczędności zostały wykorzystane na potrzeby placówek 
	Realizacja niewykonanej części projektu została przeniesiona na 2025 r. 
Pozyskano dodatkowe finansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, z uwagi na złożenie w przetargu ofert przekraczających środki, jakie Gmina mogła przeznaczyć na realizację zadania, jego realizacja ulega przesunięciu.

	Gryfno kofeina
	projekt organizacji warsztatów związanych z aktywnością fizyczną oraz zajęć o profilu artystycznym. Projekt ma stanowić narzędzie do poprawy zdrowia i jakości życia seniorów.
	453 327
	w pełni zrealizowane

	w pierwotnym terminie wykonane
	Zakres bez zmian
	438 327 zł

	Nie dotyczy

	Gryfny Plac Zabaw
	projekt dotyczy stworzenia ogólnodostępnego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców miasta, który powstanie przy Centrum Sportów Siłowych i Wspinaczkowych Skarpa Bytom w Rozbarku.
	499 000
	w pełni zrealizowane

	w pierwotnym terminie wykonane
	Zakres bez zmian
	499 000 zł
	Nie dotyczy

	Gramy dalej dla Knajfeldu
	projekt zakłada renowację istniejącego boiska przy Szkole Podstawowej nr 36 oraz przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu obok istniejącego boiska do siatkówki i siłowni
	499 000
	Zakres w pełni zrealizowany
	Wykonany w terminie
	Zakres bez zmian
	191 309,35 zł,

oszczędności zostały wykorzystane na potrzeby placówek oświatowych
	Nie dotyczy

	Razem dla Stolarzowic i Górnik
	projekt zakłada realizację 6 zadań m.in.: przebudowę pomieszczeń w SP 43, utwardzenie terenu i montaż stojaków rowerowych wykonanie torów łuczniczych na terenie LKS Tempo Stolarzowice czy zakup urządzeń dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.
	499 955
	Częściowo zrealizowany
Rezygnacja z  przebudowy pomieszczeń w SP 43, po wykonaniu dokumentacji projektowej szacowany koszt przekraczał przyznane środki.  

	Wykonany w terminie
	Zgodnie z zakresem po rezygnacji
	288.219,23 zł

oszczędności zostały wykorzystane na potrzeby placówek 
	Przebudowa pomieszczeń SP 43 jest realizowana w 2025 r. ze środków dotacji pozyskanej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

	Bytom Aktywne Miasto II
	projekt przewiduje odnowienie boiska wielofunkcyjnego  na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 w Miechowicach. Aktualnie boisko pokryte jest warstwą asfaltu, który w okresie 35 lat użytkowania uległ znacznemu zniszczeniu.
	499 000
	Zakres w pełni zrealizowany
	Wykonany w terminie
	Zakres bez zmian
	432 960,00 zł,

oszczędności zostały wykorzystane na potrzeby placówek
	Nie dotyczy

	Rozwój OSP i współpraca z ZHR na terenie Bytomia
	doposażenie OSP w Suchej Górze w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, umundurowanie oraz sprzęt szkoleniowy. W drugim etapie - doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej funkcjonującej w OSP Sucha Góra i tworzącej wraz z 2 Bytomską Drużyną Harcerską ZHR zastęp o profilu pożarniczym
	490 000
	w pełni zrealizowany

	w pierwotnym terminie

	zgodnie z zakresem 

	480.000,00 zł

oszczędności pozostały w budżecie

	nie dotyczy

	Ogród deszczowy ze strefą wypoczynkową i domkami dla jerzyków
	projekt zakłada założenie ogrodu deszczowego wraz ze strefą wypoczynkową i montażem domków dla jerzyków na terenach zielonych należących do SP nr 51 w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 12a
	280 000
	Zakres w pełni zrealizowany
	Wykonany w terminie
	Zakres bez zmian
	272 900 zł,

oszczędności zostały wykorzystane na potrzeby placówek

	Nie dotyczy










	Bytom na Sportowo
	projekt zakłada m.in. doposażenie istniejącego placu zabaw w Parku Łagiewnickim, modernizację zużytego sprzętu sportowego w SP 46 i organizację sportowych zawodów strzeleckich. Projekt zakłada też częściową modernizację strzelnicy w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w postaci doposażenia w elektroniczne tory do transportu tarcz strzelniczych
	484 000
	w pełni zrealizowane

	Wykonany w terminie
	Zakres robót zgodnie z zakresem zaakceptowanym przez mieszkańców, brak zmian
	426.859,79 zł

	Nie dotyczy

	Mobilna Pracownia Pierwszej Pomocy - Ratujemy Życie
	mobilna pracownia zostanie stworzona w celu edukowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki możliwości łatwego przenoszenia sprzętu, mieszkańcy będą mieli możliwość brania udziału w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy. Pracownia będzie służyć uczniom Szkoły Podstawowej nr 46 jako narzędzie praktyczne do pomocy innym.
	120 000
	w pełni zrealizowane

	w pierwotnym terminie wykonane
	Pełny zakres

	79 197,19 zł

Pozostałe środki zostały przekazane na zakup mebli do placówki
	Nie dotyczy

	Bytom Miastem Karate
	projekt zakłada organizację wydarzenia, które będzie się składało z otwartego treningu dla osób, które nie ćwiczą karate, konkursu z nagrodami dla osób, które ukończą warsztaty, gier i zabaw oraz organizacji Mistrzostw Województwa Śląskiego w Karate Tradycyjnym (dla osób trenujących karate).
	14 750
	w pełni zrealizowane

	w pierwotnym terminie wykonane
	Zakres bez zmian
	14 750 zł
	Nie dotyczy

	Ławka Joanny Gryzik - Schaffgotsch
	projekt koncepcyjny instalacji artystycznej obejmuje wykonanie ławki z postacią Joanny Gryzik Schaffgotsch i posadowienie jej na zrewitalizowanym terenie w Szombierkach - pomiędzy Szkołą Podstawową nr 45 i Przedszkolem nr 39 Zielony Zakątek, na którym w latach 1841 - 1945 stał Pałac Karola Goduli, a w którym zamieszkała przyszła spadkobierczyni majątku potentata przemysłowego.
	80 000
	w pełni zrealizowane

	Wykonany w terminie
	Zakres robót zgodnie z zakresem zaakceptowanym przez mieszkańców, brak zmian
	79 950,00 zł
	Nie dotyczy

	wybrane w 2024 realizacja w 2025

	Relaks pod Chmurką - rozbudowa basenu odkrytego z atrakcjami
	rozbudowa basenu odkrytego z atrakcjami. Projekt zakłada rozbudowę basenu odkrytego w Parku Miejskim im. hm. F. Kachla, zakup i montaż nowych urządzeń do siłowni plenerowej wraz z oświetleniem, a także zakup trybuny przenośnej. W ramach projektu, na który swoje głosy oddało 4006 osób, wybudowane zostaną też dwa boiska do siatkówki plażowej oraz wykonane zostanie przykrycie misy basenu dla pływających.
	1 500 000
	W związku z otrzymaniem negatywnej decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach  K/494/2025 z dnia 29.04.2025 na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w której w/w nie wyraził zgody na powstanie na terenie parku ogrodzenia panelowego zaproponowanego w projekcie, zachodzi konieczność jego zmiany na stalowe dostosowane wyglądem do istniejącego ogrodzenia obiektu . Wykonawca złożył ponownie wniosek uwzględniając w nim zaproponowane przez konserwatora ogrodzenie.
	Wykonano w terminie

	Zakres robót zgodnie z zakresem i wytycznymi WKZ

	Całkowity koszt wyniósł: 995 266,80 zł.

w wyniku przetargu powstały oszczędności
	Nie dotyczy

	Bytomskie Wibracje Muzyczne
	stworzenie dynamicznej i interaktywnej platformy kulturalnej, która stanie się sercem aktywności artystycznej i społecznej dla wszystkich mieszkańców Bytomia. Poprzez różnorodne wydarzenia muzyczne, w tym koncerty kameralne dla dzieci i dorosłych, plenerowy festiwal, oraz warsztaty muzyczno-artystyczne. W ramach projektu przewidziane są trzy formy aktywności artystycznej: kameralne koncerty muzyczne dla dorosłych i dzieci, warsztaty muzyczno-artystyczne i plenerowy festiwal muzyczny.
	267 500
	w trakcie realizacji 

	w pierwotnym terminie wykonane zgodnie z umową
	w trakcie realizacji 

	244 900 zł
(wg umowy)

	Nie dotyczy


	"Razem dla zdrowia zwierząt" Modernizacja schroniskowego ambulatorium
	rozbudowa wraz z modernizacją budynku lazaretu, który znajduje się na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Miechowicach z przeznaczeniem  m.in. na: stworzenie pomieszczenia na ambulatorium dla zwierząt
	499 000
	W trakcie realizacji
	W związku z planowanym dokończenie projektu z 2024 r. „Stawiamy na łapy - bytomska oaza dla zwierząt” modernizacja budynku lazaretu nie była możliwa.

	Zakres bez zmian.
	-----
	Rozbudowa z modernizacją budynku lazaretu zostanie wykonana w po dokończeniu poprzedniego projektu.

	Odrodzenie Skweru przy ul. Tuwima
	przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji Skweru przy ul. Tuwima: wytyczenie nowych i remont istniejących ścieżek. W celu zwiększenia wygody oraz bezpieczeństwa spacerujących, projekt przewiduje także budowę nowego chodnika dla pieszych, integrującego się z istniejącą infrastrukturą miejską. W ramach projektu planowane jest również zainstalowanie nowoczesnego i energooszczędnego systemu oświetlenia.
	499 000
	Częściowo zrealizowane
	W pierwotnym terminie
	Pierwotny zakres
	499 000 zł 
(wg umowy)
	w trakcie realizacji

	Skatepark Miechowice
	projekt przewiduje budowę skateparku dla użytkowników deskorolek, rowerów BMX, łyżworolek oraz hulajnóg przy ul. Matki Ewy (teren Szkoły Podstawowej nr 33). W ramach projektu przewiduje się: utworzenie dwóch obszarów zawierających rampy i przeszkody o powierzchni 420 mkw., na których zostaną zamontowane przeszkody i elementy małej architektury
	499 000
	W trakcie realizacji
	Umowa z Wykonawcą termin 15.11.2025 r.
	Zakres bez zmian
	wartość umowna 
427 500 zł,

oszczędności zostały wykorzystane na:
- projekt BO „Ogrodowy-Komputerowy Raj w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu” oraz potrzeby placówek
	Nie dotyczy

	BOISKO (Bezpieczne Ogólnodostępne Integrujące Sportowe Kompleksowe Otwarte) w SP 51
	projekt zakłada wykonanie dwutorowej bieżni lekkoatletycznej w miejscu obecnej starej bieżni. Wymiana nawierzchni na istniejącym boisku wielofunkcyjnym renowacja dwóch bramek i zakup nowych siatek do bramek i piłkochwytów za bramkami.
	499 000
	Zakres w pełni zrealizowany
	W terminie
	Zakres został zwiększony: wykonano 4 tory bieżni oraz dodatkowe piłkochwyty.
	368 652 zł,

oszczędności zostały wykorzystane na potrzeby placówek
	Nie dotyczy

	Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów - powstanie naukowo-sensorycznych miejsc oraz edukacji interaktywnej na terenie Przedszkoli Miejskich nr 16, 20,30,59
	projekt zakłada powstanie naukowo-sensorycznych miejsc na terenie przedszkoli miejskich: 20, 30, 59.
	499 000
	W trakcie realizacji
	W trakcie realizacji zgodnie z umową
	Zakres bez zmian
	372.854,94 zł
(wg umowy)

Oszczędności pozostały w budżecie

	Nie dotyczy

	Razem dla Stolarzowic i Górnik
	projekt zakłada realizację siedmiu zadań: modernizację istniejącego placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 53, wymianę przestarzałych tablic interaktywnych i rzutników na nowoczesne monitory interaktywne w Szkole Podstawowej nr 43, adaptację jednego pomieszczenia na magazyn w Szkole Podstawowej nr 47, wykonanie chodnika na odcinku od istniejącego chodnika do siłowni zewnętrznej na LKS Tempo Stolarzowice, zakup sprzętu sportowego dla sekcji łuczniczej oraz sekcji piłki nożnej. Na terenie klubu LZS Rodło Górniki planuje się wykonanie oświetlenia, montaż 3 słupów oraz zakup i montaż 4 wiat rezerwowych. W OSP Stolarzowice zadanie polegać będzie m.in. na wymianie stolarki okiennej w remizie, zakupie elektrycznego wentylatora oddymiającego. W OSP Górniki kompleksowe odnowienie wozów konnych na wzór stanu oryginalnego wraz z możliwym przywróceniem funkcji użytkowych tj. gaśniczej – na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W ramach zadania zrealizowane zostanie zagospodarowanie zielonej przestrzeni wokół obiektów.
	460 200
	w trakcie realizacji

5 zadań zakończonych 2 w trakcie realizacji
	w trakcie realizacji w terminach umownych
	zgodnie z zakresem








	W trakcie realizacji 
346.999,48 zł





	Nie dotyczy

	Aktywny Zakątek
	projekt zakłada polepszenie oferty rekreacyjno-sportowej Szkoły Podstawowej nr 45 poprzez budowę atrakcji linowych składających się z kilku zestawów połączonych ze sobą linowymi przejściami. W ramach projektu zostanie zamontowane bezpieczne podłoże z gumowych mat. Zamontowane zostaną latarnie (solarne) i monitoring i inne elementy małej architektury.
	490 000
	W trakcie realizacji
	Umowa z Wykonawcą termin 27.10.2025 r.
	Zakres bez zmian
	Wartość umowna 449 196,00 zł, 

oszczędności zostały wykorzystane na potrzeby placówek
	Nie dotyczy

	Bezpieczne Podwórko z Siłownią Pod Chmurką
	projekt dotyczy rozbudowy i modernizacji ogólnodostępnego podwórka szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3. Planuje się wybudować siłownię plenerową 5-stanowiskową i wymienić nawierzchnię, postawić ławeczki i otoczyć teren trawą. Obiekt ten będzie służył uczniom szkoły, jak i dzieciom i młodzieży zamieszkującym w centrum. Zakres proponowanych prac to budowa siłowni plenerowej na pięć podwójnych stanowisk z wymianą nawierzchni, modernizacja boiska szkolnego poprzez wymianę piłkochwytów, wykonanie dokumentacji projektowej, rozbudowa monitoringu.
	320 000
	W trakcie realizacji
	Umowa z Wykonawcą termin 25.10.2025 r.
	Zakres bez zmian
	Wartość umowna  201 240,30 zł,

oszczędności zostały wykorzystane na potrzeby placówek
	Nie dotyczy

	Ogrodowy-Komputerowy Raj w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu
	projekt polega na stworzeniu: ogrodu wyciszenia – miejsca, które ma za zadanie zapewnić uczniom i nauczycielom chwilę spokoju i relaksu w ciągu dnia, nowoczesnej pracowni komputerowej w celu stworzenia możliwości jakie dają nowoczesne technologie w szkołach
	300 000
	Zakres KR w pełni zrealizowany
	W terminie
	Zakres bez zmian
	315.578,50 zł
 


	Nie dotyczy

	Ferie z Rekinkami
	seria dwóch tygodniowych szkoleń z piłki wodnej dla najmłodszych w trakcie ferii zimowych. Nad wydarzeniem będą czuwać najbardziej doświadczeni, profesjonalni trenerzy, a same treningi będą odbywały się w nowoczesnej i przystępnej dla najmłodszych formule. Szkolenie skierowane do dzieci w wieku od 6 do12 lat; Maksymalna liczba uczestników: 200 w ciągu całego wydarzenia.
	30 160
	w pełni zrealizowane

	2025
w pierwotnym terminie wykonane
	Zakres bez zmian
	30 160 zł
	Nie dotyczy

	Wesoły Pociąg Krasnoludków
	projekt zakłada doposażenie placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 40 „Akademia Krasnoludków”.
	40 000
	Zakres w pełni zrealizowany
	Wykonany w terminie
	Zakres bez zmian
	40 000 zł,

	Nie dotyczy

	Bytom Miastem Karate
	projekt zakłada organizację otwartego treningu (warsztatów) karate dla osób niećwiczących, konkursu z nagrodami dla osób, które ukończą warsztaty (minizawodów), gier i zabaw dla dzieci, Mistrzostw Województwa Śląskiego w Karate Tradycyjnym (dla osób trenujących karate) i seminarium. 
	16 000
	w pełni zrealizowane

	2025
w pierwotnym terminie wykonane
	Zakres bez zmian
	16 000 zł
	Nie dotyczy
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