[image: pasek_dokumetnyPREZYDENT]
ZL.0003.2.2026 
Bytom,
Pan
Witold Krieser
Radny Rady Miejskiej 
w Bytomiu
W odpowiedzi na interpelację nr PR.0003.703.2026, złożoną do Prezydenta Miasta w sprawie montażu domofonów oraz monitoringu w budynkach przy ul. Miętkiewicza 5 i 7, uprzejmie informuję, co następuje.
Montaż instalacji domofonowej w budynkach przy ul. Miętkiewicza 5 i 7 realizowany był na podstawie umowy z dnia 19 maja 2025 r., z której warunków nie wywiązał się jej wykonawca w terminie określonym w umowie. Stąd  w dniu 20 sierpnia 2025 r. wykonawca został wezwany do należytego jej wykonania oraz naliczona została stosowna kara umowna. W dniu 4 września 2025 r. Bytomskie Mieszkania dokonały odbioru końcowego robót, podczas którego nie stwierdzono wad oraz usterek instalacji domofonowej. Ustalono wówczas również, że w trzech lokalach stanowiących pustostany, z uwagi na ryzyko kradzieży instalacji, montaż słuchawek nastąpi po ich zasiedleniu.
  Bytomskie Mieszkania przekazały, że do czasu otrzymania niniejszej interpelacji Pana Radnego nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji domofonowej. Jednocześnie wskazano, że w wyniku przeprowadzonej w dniu 23 stycznia br. wizji w terenie pracownicy Bytomskich Mieszkań stwierdzili brak zasilania kasety domofonu oraz kradzież elektrozamka w budynku przy ul. Miętkiewicza 5. Naprawa została dokonana w tym samym dniu. Montaż słuchawek w trzech lokalach zasiedlonych w grudniu 2025 r. oraz styczniu 2026 r. został również zrealizowany i obecnie wszystkie lokale w budynkach przy ul. Miętkiewicza 5 i 7 wyposażone są w sprawną instalację domofonową.
Odnośnie montażu monitoringu w budynkach przy ul. Miętkiewicza 5 i 7 informuję, że w bieżącym roku budżetowym nie zostały przewidziane środki finansowe na jego realizację. Bytomskie Mieszkania, z uwagi na brak wystarczających środków w budżecie miasta zmuszone są bowiem do prowadzenia w pierwszej kolejności robót wynikających z nakazów Powiatowego Inspektora 


Nadzoru Budowlanego, a także prac związanych z usuwaniem usterek zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców, co wyczerpuje budżet jednostki w tym zakresie. Realizacja zadania w zakresie montażu monitoringu w budynkach przy ul. Miętkiewicza 5 i 7 uzależniona jest od dostępności środków finansowych w budżecie miasta oraz możliwości pozyskania finansowania ze środków zewnętrznych. Mając powyższe na uwadze informuję, że zadanie to zostanie uwzględnione przy sporządzaniu planu wydatków na lata przyszłe przez jednostkę, jednakże jego realizacja będzie możliwa, jeżeli sytuacja budżetu miasta ulegnie poprawie, bądź pojawią się możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.
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