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                 PREZYDENT

                   BYTOMIA
                  


                                     


ZL.0003.7.2021
Bytom, 
Pan
Michał Misiaszek

Radny Rady Miejskiej 
w Bytomiu
W odpowiedzi na złożoną interpelację nr PR.0003.809.2021 w sprawie inwestycji zaplanowanych na rok 2021 i realizowanych w roku 2021 przez Bytomskie Mieszkania przekazuję informację przygotowaną we wskazanym zakresie przez jednostkę, zawierającą się w dwóch załącznikach do niniejszego pisma. 
Otrzymują:
1. adresat 
2. Pan Mariusz Janas Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu 
3. ZL aa
Oprac. A. Selwet
21 maja 2021 r.
Nr MDOK 20778/05/2021
Załącznik nr 1 
Informacja o planowanych remontach na rok 2021 przez Dział Techniczny Bytomskich Mieszkań
Plan remontów na rok 2021
1. Lokale mieszkalne:
1. Zawarto dwie umowy na remont i modernizację lokali mieszkalnych, na łączną kwotę 150 535,30 zł, w tym:
Brzezińska 20/2 na kwotę 49 950,23 zł,
Wrocławska 42/6 na kwotę 100 585,07 zł. 
2. Wdrożono procedurę przetargową na remont i modernizację pięciu lokali mieszkalnych, na łączną kwotę 300 927,23 zł, w tym:
Obywatelska 5/43 na kwotę 74 181,70 zł,
Grota Roweckiego 2/56 na kwotę 71 352,37 zł,
Krupińskiego 1/66 na kwotę 55 499,84 zł,
Reptowska 70/8 na kwotę 44 600,04 zł,
Świętochłowicka 15/19 na kwotę 55 293,28 zł.
3. Przygotowano do wszczęcia procedury przetargowej osiem lokali mieszkalnych na łączną kwotę 687 365,44 zł, w tym:
Prusa 18/1 na kwotę 133 958,63 zł,
Rzeźnicza 5/6 na kwotę 92 587,34 zł,
Didura 19/4 na kwotę 79 566,78 zł,
Miarki 68/2 na kwotę 91 471,35 zł,
Chełmońskiego 31/1 na kwotę 88 337,30 zł,
Grottgera 21/4 na kwotę 83 303,44 zł,
Orląt Lwowskich 3/13 na kwotę 80 121,58 zł,
Racławicka 2/9 na kwotę 38 019,02 zł.
1.4 Przewiduje się wdrożenie procedury przekazania i wykonania remontu 
i modernizacji dwunastu kolejnych lokali mieszkalnych, z czego na dzień dzisiejszy wytypowano dziewięć niżej wymienionych lokali. Trzy następne lokale zostaną ustalone po weryfikacji pilności potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal.
Konstytucji 52/5
Ściegiennego 3/6
Miarki 52/5
Brzezińska 10/7
Piłsudskiego 74/6
Krupińskiego 7/36
Czajkowskiego 1/6
Gallusa 9/2
Szkolna 3/5
1. Lokale dla osób z listy uwzględniającej przyznanie i zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu na podstawie wyroku sądu
1. Wdrożono procedurę przetargową na remont i modernizację czterech lokali mieszkalnych, na łączną kwotę 69 958,17 zł, w tym:
Składowa 19a/11 na kwotę 16 600,63 zł,
Składowa 19a/13 na kwotę 19 749,22 zł,
Składowa 19a/14 na kwotę 16 149,45 zł,
Składowa 19/5 na kwotę 17 458,87 zł.
2. Przewiduje się wykonanie remontu niżej wymienionych sześciu lokali mieszkalnych:
Alojzjanów 26/10
Tomasza 7a/1
Żołnierska 29/9
Olszewskiego 6/4
Olszewskiego 7/13
Konstytucji 118/1
3. Remonty budynków:
1. Wykonano remont kominów w budynku przy ul. Drobczyka 10, na kwotę 9 937,61 zł.
2. Zawarto umowę na remont kominów w budynku przy 
Ściegiennego 1, na kwotę 27 999,99 zł.
3. Wdrożono procedurę przetargową na niżej wymienione prace 
w budynkach:
Łagiewnicka 65 na kwotę 29 408,34 zł (remont kominów),
Olszewskiego 13 na kwotę 29 497,83 zł (remont dachu po pożarze).
3.4 W planach do wykonania remonty dachów oraz stropów na niżej wymienionych adresach:
Hutnicza 2 (remont dachu, stropów) – przewidywany koszt 
250 000,00 zł,
Piłsudskiego 10 (remont dachu) – przewidywany koszt 60 000,00 zł,
Witczaka 82 (remont dachu) – przewidywany koszt 50 000,00 zł,
Axentowicza 2 (remont dachu) – przewidywany koszt 200 000,00 zł,
Witczaka 64 (remont dachu) - przewidywany koszt 150 000,00 zł,
Żeromskiego 1 (remont dachu) – przewidywany koszt 150 000,00 zł.
4. Klatki schodowe:
1. Zawarto dwie umowy na remont i modernizację dwóch klatek schodowych, na łączną kwotę 288 041,82 zł: 
Wałowa 15 na kwotę 175 727,01 zł,
Konstytucji 52 na kwotę 112 314,81 zł.
2. Wdrożono procedurę przetargową na roboty remontowe
i modernizacyjne klatki schodowej w budynku przy ul. Olszewskiego 12, na kwotę 78 733,46 zł.
3. Planowane jest wykonanie remontu klatek schodowych 
w następujących budynkach:
Konstytucji 45 na kwotę ok. 80 000,00 zł,
Konstytucji 47 na kwotę ok. 80 000,00 zł.
5. Planuje się wymianę stolarki okiennej na kwotę 200 000,00 zł
Załącznik nr 2  

Informacja o planowanych i realizowanych remontach w roku 2021 

i następnych przez Dział Rewitalizacji Bytomskich Mieszkań
Nazwa projektu „Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark”
W ramach projektu planowany jest remont 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul.: Piłsudskiego 38, Piłsudskiego 40, Piłsudskiego 42, Piłsudskiego 44, Piłsudskiego 50.

W zakresie projektu planowany jest remont części wspólnych budynków. Po wykonaniu remontu będzie możliwość zasiedlenia 29 pustostanów.

Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie remontu został ogłoszony dnia 19.05.2021r.
Nazwa projektu „Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec”
W ramach projektu planowany jest remont 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Kolonia Zgorzelec 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 35.

W 13 budynkach, po wykonaniu remontu, będzie możliwość zasiedlenia 40 pustostanów, w 1 budynku przy ul. Kolonia Zgorzelec 31 powstanie Punkt Aktywności Lokalnej. 

Poniżej lista zawartych umów wraz z terminem zakończenia remontu:

Kolonia Zgorzelec 7

Umowa nr I/DOR-PN-34-2020 zawarta w dniu 25 marca 2021 r.

Wykonawca: Zuja Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 6, Tarnowskie Góry

wartość umowy: 1 341 928,01 zł.

termin wykonania: do 24.06.2022 r. 

Kolonia Zgorzelec 16

Umowa nr I/DZ-PN-9/2019 zawarta w dniu 29 lipca 2020 r. 

Wykonawca:  GRUPA EFEKT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Elizy Orzeszkowej 4, Siemianowice Śląskie 

wartość umowy: 2 037 499,99 zł.

Termin wykonania: do 29.03.2022 r. 

Kolonia Zgorzelec 24

Umowa  nr II/DOR-PN-34-2020  zawarta w dniu 25 marca 2021 r.

Wykonawca:  Zuja Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 6, Tarnowskie Góry 

wartość umowy: 1 341 928,01 zł.

Termin wykonania: do 24.06.2022 r. 

Kolonia Zgorzelec 25

Umowa nr III/DOR-PN-34-2020 zawarta w dniu 25 marca 2021 r. 

Wykonawca: Zuja Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 6, Tarnowskie Góry 

wartość umowy: 1 341 928,01 zł.

termin wykonania: do 24.06.2022 r. 

Kolonia Zgorzelec 27 

Umowa nr II/DZ-PN-9/2019 zawarta w dniu 29 lipca 2020 r. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane KORABUD Adam Kordek ul. Tadeusza Żeleńskiego-Boya 26, Gliwice
wartość umowy: 1 972 356,48 zł.

termin wykonania: do  29.03.2022 r. 

Kolonia Zgorzelec 28

Umowa  nr III/DZ-PN-9/2019 w dniu 29 lipca 2020r. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane KORABUD Adam Kordek ul. Tadeusza Żeleńskiego-Boya 26, Gliwice
wartość umowy: 1 972 356,48 zł.

termin wykonania:  29.03.2022r. 

Kolonia Zgorzelec 31

Umowa nr IV/DOR-PN-34-2020 zawarta w dniu 25 marca 2021 r.

Wykonawca: Zuja Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 6, Tarnowskie Góry 

wartość umowy: 1 407 067,96 zł.

termin wykonania: do 24.06.2022 r. 

Kolonia Zgorzelec 32

Umowa nr IV/DZ-PN-9/2019 zawarta w dniu 29 lipca 2020 r. 

Wykonawca:  GRUPA EFEKT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Elizy Orzeszkowej 4, Siemianowice Śląskie 

wartość umowy: 2 037 499,99 zł.

termin wykonania: do 24.06.2022 r. 

Kolonia Zgorzelec 25

Umowa  nr V/DOR-PN-34-2020 zawarta w dniu 25 marca 2021 r. 

Wykonawca:  Zuja Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 6, Tarnowskie Góry 

wartość umowy: 1 631 552,77 zł.

termin wykonania: do 24.06.2022r. 

Kolonia Zgorzelec 10,11,12,13,14

Umowa nr II/DZ-PN-46/2018 zawarta w dniu 25 października 2019 r. 

Wykonawca:  Przedsiębiorstwem Budowlanym KORABUD ul. Tadeusza Żeleńskiego-Boya 26, Gliwice
Wartość umowy: 9.328.890,00 zł.

Z uwagi na brak rozpoczęcia robót, w dniu 2 kwietnia 2021r. Bytomskie Mieszkania wysłały do Wykonawcy PB KORABUD oświadczenie o odstąpieniu od niewykonanej części umowy. W dniu 20 kwietnia 2021r. wystosowano do PB KORABUD wezwanie do zapłaty w związku z odstąpieniem od niewykonanej części umowy, na kwotę 

2 477 700,00 zł.   

W II kwartale br. planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynków

Nazwa projektu „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)”
W ramach projektu planowany jest remont 5 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych  położonych w Bytomiu przy ul.  Piekarskiej 39, Siemianowickiej 29, Witczaka 7 oficyna, Żeromskiego 3 oficyna, Kochanowskiego 15  oraz 36 pojedynczych lokali na najem socjalny położonych przy ul. Alojzjanów 1/12, Alojzjanów 10/4, Alojzjanów 21/8, Alojzjanów 26/12, Alojzjanów 31/7, Brzezińska 35/18, Brzezińska 35/22, Brzezińska 35/7, Brzezińska 6/5, Brzezińska 9/14, Brzezińska 9/3a , Chełmońskiego 17/8, Fałata 5a/1, Kochanowskiego 21/1, Miarki 7/1, Orląt Lwowskich 4/8, Piekarska 27/2a, Piekarska 32/4a, Piekarska 73/10, Piekarska 73/2, Piekarska 73/7, Piłsudskiego 82/23, Powstańców Śląskich 3/7,Reymonta 10/10, Reymonta 10/8, Rostka 11/10, Rostka 12/5, Siemianowicka 16/1, Smolenia 1/12, Smolenia 33/5, Smolenia 6/6, Witczaka 20/13, Alojzjanów 31/4, Witczaka 7/8, Witczaka 82/10, Żeromskiego 5/17
W zakresie projektu planowany jest remont części wspólnych i indywidualnych budynków. Po wykonaniu remontu będzie możliwość zasiedlenia 70 wyremontowanych pustostanów. W budynku przy ul. Piekarskiej 39 powstanie Centrum Usług Społecznych.

Poniżej lista zawartych umów wraz z terminem zakończenia remontu:

Piekarska 39

Umowa nr DZ-PN-6/2019  zawarta w dniu 30 stycznia 2020 roku

Wykonawca: „GRUPA EFEKT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Elizy Orzeszkowej 4,  Chorzów

wartość umowy: 4.728.260,00 zł.

termin realizacji:  30.07.2021 r.

Witczaka 7 oficyna
Umowa nr II/DOR-PN-18-2020  zawarta w dniu 8 października 2020 r. 

Wykonawca: Firma Przemysłowo-Budowlana LECHBUD ul. Mochnackiego 34, Bytom  
wartość umowy: 2 108 580,00 zł.

termin wykonania: do 27.01.2022 r. 

Żeromskiego 3 oficyna

Umowa nr II/DOR-PN-29-2020 zawarta w dniu 17 marca 2021 r. 

Wykonawca: EFEKT Sp. z o.o. ul. Kluczborska 29 , Chorzów
wartość umowy: 2 672 612,19 zł.

termin wykonania: do 16.04.2022 r. 

Kochanowskiego 15  

Umowa nr I/DOR-PN-29-2020 zawarta w dniu 7 stycznia 2021 r. 

Wykonawca: CASTORI Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 60, Bytom  
wartość umowy: 2 794 999,00 zł.

termin wykonania: do 06.02.2022 r. 
Pojedyncze lokale na najem socjalny 

22 lokale zostały wyremontowane w roku 2020,

12 lokali zostało wyremontowanych w roku 2021

2 lokale zostaną wyremontowane w roku 2021

Nazwa projektu „Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia”
W ramach projektu planowana jest kompleksowa termomodernizacja 21 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych położonych przy ul.  Katowicka 49, 51, 53, 59, 60,  Korfantego 7, 9, 11, Matejki 39, 46,  Staromiejska 2, 3, Żeromskiego 6, 14,  Kochanowskiego 17,  Witczaka 37, 83, 85, Miętkiewicza 5, 7,  Józefczaka 15 

Katowicka 49

Umowa nr II/DOR-PN-32-2020  zawarta w dniu 7 stycznia 2021 r, 

Wykonawca F.U.H. DZIEDZICKI ul. Stalowa 8, Konopiska  

wynagrodzenie: 948 750,00 zł.

termin wykonania: do 06.04.2022 r. 

Katowicka 51

Umowa nr III/DOR-PN-32-2020 zawarta w dniu 7 stycznia 2021 r.

Wykonawca F.H.U. DZIEDZICKI ul. Stalowa 8, Konopiska 

wynagrodzenie: 754 350,00 zł.

termin wykonania: do 06.04.2022 r. 

Katowicka 53

Umowa nr IV/DOR-PN-32-2020  zawarta w dniu 7 stycznia 2021 r,

Wykonawca F.H.U. DZIEDZICKI ul. Stalowa 8, Konopiska  

wynagrodzenie: 710 750,00 zł.

termin wykonania : do 06.04.2022 r. 

Katowicka 59

Umowa nr V/DOR-PN-32-2020  zawarta w dniu 7 stycznia 2021 r, 

Wykonawca F.H.U. DZIEDZICKI ul. Stalowa 8, Konopiska  

wynagrodzenie: 710 750,00 zł.

termin wykonania: 06.04.2022 r. 
Korfantego 7

Umowa nr VII/DOR-PN-32-2020 zawarta w dniu 8 stycznia 2021 r. 

Wykonawca Termoprojekt, ul. Magdziorza 14, Ruda Śląska

wynagrodzenie: 1 080 000,00 zł.

termin realizacji: do  02.04.2022 r. 

Korfantego 9

Umowa nr 7 umowa nr VIII/DOR-PN-32-2020 zawarta dniu 8 stycznia 2021 r. 

Wykonawca  Termoprojekt, ul. Magdziorza 14, Ruda Śląska

wynagrodzenie: 1 026 000,00 zł.

termin wykonania: do 07.04.2022 r. 

Korfantego 11

Umowa nr  IX/DOR-PN-32-2020 zawarta w dniu 8 stycznia 2021 r.

Wykonawca Termoprojekt, ul. Magdziorza 14, Ruda Śląska  

wynagrodzenie: 1 194 000,00 zł.

termin wykonania 07.04.2022 r.

Matejki 39

Umowa nr X/DOR-PN-32-2020 zawarta w dniu 8 stycznia 2021 r.

Wykonawca Termoprojekt ul. Magdziorza 14, Ruda Śląska  

wynagrodzenie: 998 000,00 zł.

termin wykonania do 07.04.2022 r. 

Matejki 46

Umowa nr XI/DOR-PN-32-2020 zawarta w dniu 7 stycznia 2021 r.

Wykonawca F.H.U. DZIEDZICKI Marcin Dziedzicki, ul. Stalowa 8, Konopiska 

Wynagrodzenie: 1 218 750,00 zł.

Termin wykonania 06.04.2022 r. 

Żeromskiego 6

Umowa nr IX/DOR-PN-31-2020  zawarta w dniu 7 stycznia 2021 r.

Wykonawca Grupa Am Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. 1 Maja 246a, Ruda Śląska 

wynagrodzenie: 746 232,00 zł.

termin wykonania do 06.04.2022 r. 

Żeromskiego 14

Umowa nr X/DOR-PN-31-2020 zawarta w dniu 7 stycznia 2021 r. 

Wykonawca Grupa Am Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. 1 Maja 246a, Ruda Śląska 

wynagrodzenie: 1 719 744,00 zł.

termin wykonania : do  06.04.2022 r. 

Witczaka 37

Umowa nr VI/DOR-PN-31-2020 zawarta w dniu 8 stycznia 2021 r.

Wykonawca Termoprojekt Sp. z o.o. ul. Magdziorza 14, Ruda Śląska

wynagrodzenie: 1 726 000,00 zł.

termin wykonania : do 07.04.2022 r. 

Witczaka 83

Umowa nr VII/DOR-PN-31-2020  zawarta w dniu 7 stycznia 2021 r.

Wykonawca Grupa Am Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. 1 Maja 246a, Ruda Śląska

wynagrodzenie: 690 720,00 zł.

termin realizacji: 06.04.2022r. 

Witczaka 85

Umowa nr VIII/DOR-PN-31-2020 zawarta w dniu 7 stycznia 2021 r.

Wykonawca Grupa Am Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. 1 Maja 246a, Ruda Śląska 

wynagrodzenie: 765 240,00 zł.

termin realizacji: do 06.04.2022r. 

Miętkiewicza 5

Umowa nr II/DOR-PN-31-2020 zawarta w dniu 7 stycznia 2021 r.

Wykonawca Grupa Am Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. 1 Maja 246a, Ruda Śląska 

wynagrodzenie: 887 712,00 zł.

termin wykonania: do  06.04.2022 r. 

Miętkiewicza 7

Umowa nr III/DOR-PN-31-2020 zawarta w dniu 7 stycznia 2021 r. 

Wykonawca Grupa Am Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. 1 Maja 246a, Ruda Śląska 

Wynagrodzenie: 922 596,00 zł.

Termin wykonania : do  06.04.2022 r. 

Józefczaka 15

Umowa nr I/DOR-PN-32-2020 zawarta w dniu 7 stycznia 2021 r.

Wykonawca Castori Sp. z o.o. ul. Mickiewicz  60, Bytom 

wynagrodzenie: 638 400,00 zł.

termin wykonania: do 06.04.2022 r. 

Podsumowując, zawartych jest 17 umów na kompleksową termomodernizację budynków, dla budynku Kochanowskiego 17 trwa kompletowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.

Dla budynków Katowicka 60, Staromiejska 2 i 3 planowane jest ogłoszenie postępowania na przełomie II/III kwartału 2021 r.

„Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom”
Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna 5 budynków mieszkalnych położonych w Bytomiu przy ul: Konstytucji 118, Murarskiej 17, Piekarskiej 40, Rostka 12, Placu Wolskiego 7. 

W II kwartale 2021r. planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla w/w budynków. Zgodnie z zawartą umową 

o dofinansowanie, rzeczowa realizacja powinna zakończyć się do końca 2021 roku.
