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 Dot.: Interpelacja nr PR.0003.897.2021 w sprawie powodu wstrzymania prac ziemnych  na ulicy Pogodnej.

       W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j.w. uprzejmie informuję,
że obecnie w dzielnicy Miechowice trwają roboty budowlane związane z realizacją inwestycji:
· Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na pl. Słonecznym w Bytomiu Miechowicach.
· Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ogrodowej w Bytomiu Miechowicach.
Z uwagi na zły stan techniczny przedmiotowych sieci spowodowany szkodami górniczymi, konieczna była przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ogrodowej, Pogodnej, Wolnego, Feliksa oraz na pl. Słonecznym w Bytomiu. Koszt tych prac w 80% pokryje Węglokoks Kraj Sp. z o.o. W ulicy Pogodnej roboty związane z przebudową kanalizacji ogólnospławnej zostały zakończone. Obecnie pozostał jedynie do wykonania zakres robót związany z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej i uporządkowaniem terenu i zgodnie z umową oraz deklaracją Wykonawcy nawierzchnia zostanie odtworzona do dnia 31 sierpnia 2021 r. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków umowy, w tym terminu zakończenia prac, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. podejmie działania zmierzające do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, a pozostałe do wykonania roboty bezzwłocznie zleci innemu podmiotowi.
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