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Kancelaria Rady Miejskiej, Komisja Rozwoju i Rewitalizacji Miasta Rady Miejskiej w Bytomiu,

 tel. 32 78 68 163, e-mail: rada.miejska@um.bytom.pl
PR.KRR.0012.33.2021

PROTOKÓŁ nr 33.2021

z posiedzenia Komisji Rozwoju i Rewitalizacji Miasta 
Rady Miejskiej w Bytomiu 
w dniu 18 listopada 2021 roku
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji według załączonej listy obecności załącznik nr 1 oraz zaproszeni goście załącznik nr 2.
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stanowi załącznik nr 3.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Informacja na temat bieżącej realizacji projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
4. Sprawy bieżące.

5. Przyjęcie protokołów:

- nr 31.2021 z posiedzenia komisji w dniu 16 września 2021 r.

- nr 32.2021 z posiedzenia komisji w dniu 7 października 2021 r.

6. Zamknięcie posiedzenia. 
1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
Posiedzenie komisji otworzyła o godz. 11:30 przewodnicząca komisji radna Joanna Stępień, która na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad komisji. 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

Wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.

3. Informacja na temat bieżącej realizacji projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
Pan Stanisław Korman naczelnik Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora przedstawił podstawową listę projektów realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, załącznik nr 4.
Poinformował, że z podstawowej listy projektów realizowanych w ramach OSI realizowanych było 35 projektów, beneficjenci zrezygnowali z 9 projektów, rzeczowa realizacja dotyczy 26 projektów, z których 21 zostało zakończonych, a 5 projektów jest w trakcie realizacji. 
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji nawiązując do projektu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych pn. „Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytom” zapytała, gdzie zlokalizowane są mieszkania treningowe. 
Pan Stanisław Korman naczelnik Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora odpowiedział, że mieszkania treningowe zlokalizowane są w budynku przy ul. Józefczaka 16. W budynku mieszczą się mieszkania treningowe, kawiarnia oraz punkt konsultacyjny.
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji zapytała, czego dotyczy projekt Bytomskich Mieszkań pn. „Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark”.
Pan Jacek Panas koordynator projektów realizowanych przez ZBM-TBS Sp. z o.o. i Bytomskie Mieszkania przedstawił pełny wykaz remontowanych budynków, załącznik nr 5. Poinformował, że zadanie dotyczy odnowienia i rewitalizacji budynków.  
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji zapytała, czy pieniądze z projektów, z których realizacji zrezygnowano przepadają, czy zostaną przekazane na inne projekty.

Pan Stanisław Korman naczelnik Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora odpowiedział, że środki nie przepadają tylko przechodzą na inne projekty. Przedstawił listę nowych projektów rewitalizacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6. Poinformował, że lista zawiera 17 projektów. Aktualnie z listy uzupełniającej realizowanych jest 15 projektów. Podmiot prywatny zrezygnował z realizacji 2 projektów pn. „Nowoczesny przykład mieszkalnictwa na przykładzie Domu dla Seniora w Bytomiu przy ul. Czarnieckiego 4” i „Nowoczesny model mieszkalnictwa wspomaganego w Bytomiu – Korfantego 10”. W miejsce skreślonego projektu został wpisany nowy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pn. „Nowa przestrzeń dla bytomskich seniorów. Remont zabytkowego budynku ELIM na potrzeby mieszkalnictwa wspomaganego dla osób starszych oraz zagospodarowanie terenu”. Projekt pn. „Zmiana sposobu użytkowania zdegradowanego budynku przy ul. Batorego 2 z przeznaczeniem na dom dla seniorów oraz osób z częściową niepełnosprawnością” z listy uzupełniającej nie zostanie zrealizowany z uwagi na negatywną ocenę merytoryczną.
Pan Michał Bieda I Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił, że w ramach złożonego wniosku nie ma możliwości zrealizowania projektu. Miasto prowadzi negocjacje dotyczące zwiększenia dofinansowania w innych miejskich zadaniach. 
Pan Stanisław Korman naczelnik Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora wspomniał o niedoborach środków w projektach realizowanych przez Bytomskie Mieszkania. 

Pan Stanisław Korman naczelnik Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora przedstawił listę projektów miękkich finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, będących w realizacji oraz zrealizowanych (projekty wymienione w załączniku nr 7). 
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji powołując się na projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni miejskich Śródmieścia Bytomia na cele społeczno-integracyjne (Kwietniewskiego 11, 15)” zapytała, czy będzie realizowana  wersja z wizualizacją kamienic i budynków zgodna z przedstawionym kiedyś projektem przez właściciela budynku. 
Pan Stanisław Korman naczelnik Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora stwierdził, że nie wie, czy są zmiany, projekt jest w trakcie realizacji a inwestor podtrzymuje realizację projektu do końca marca 2022 r. 
Pan Jacek Panas koordynator projektów realizowanych przez ZBM-TBS Sp. z o.o. i Bytomskie Mieszkania omówił projekty Bytomskich Mieszkań. Zwrócił uwagę na fakt, że łącznie na realizację wszystkich projektów brakowało kilkanaście milionów zł, jednak przy współpracy miasta z Urzędem Marszałkowskim środki udało się pozyskać. Do każdego projektu zostały złożone formularze zmian z podwyższeniem kwoty kosztów kwalifikowanych. Obecnie jednostki oczekują na rozpatrzenie wniosków przez Urząd Marszałkowski. Miasto na podstawie rozstrzygniętych przetargów opracowało nowe dane szacunkowe kosztów kwalifikowanych, które zostały przyjęte przez Urząd Marszałkowski. We wszystkich projektach Bytomskich Mieszkań zostały złożone wnioski o przedłużenie realizacji do końca 2022 r. W większości wnioski zostały zaakceptowane. W przypadku czterech budynków przy ul. Piłsudskiego nie został jeszcze wyłoniony wykonawca. W przypadku projektu pn. „Rewitalizacja podobszaru 10, 11, 12, 13 Bytom, Śródmieście-Rozbark” załącznik nr 8 został ogłoszony kolejny przetarg, w którym ujęto zapis, że w przypadku niewyłonienia wykonawcy można będzie zastosować inną procedurę, tj. procedurę negocjacji. W przypadku projektu Bytomskich Mieszkań dotyczącego Koloni Zgorzelec problem pojawił się w zakresie 5 budynków, ponieważ firma nie wywiązała się z podpisania umowy. W obecnej chwili została podpisana umowa na rewitalizację wszystkich budynków. Jest również przygotowywana procedura wyłonienia wykonawców na zagospodarowanie terenu. Łącznie zostanie odnowionych na Kolonii Zgorzelec 14 budynków zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania oraz 10 budynków zarządzanych przez ZBM-TBS Sp. z o.o. Omawiając projekt pn. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu” załącznik nr 9 przypomniał, że na Bobrku pojawił się problem z gazyfikacją osiedla. Na jednym z ostatnich spotkań ustalono, że jeżeli Bytomskie Mieszkania w terminie do marca 2022 roku zlecą wykonanie projektu wraz ze wszystkimi pozwoleniami, wówczas w ciągu 6-8 miesięcy PGNiG wykona podłączenie do wszystkich budynków w ramach rewitalizacji. Projekt należy połączyć z projektem MZDiM dotyczącym rewitalizacji terenu. 

Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji poinformowała, że na jednym z ostatnich posiedzeń komisji przedstawiciele MMG Karbokoks Sp. z o.o. i Petralana S.A. poinformowali, że ubiegają się o pozwolenie na podłączenie do sieci energetycznej kilku budynków w celu dostarczenia ciepła z niewykorzystanego gazu, który jest odpadem. 

Pan Michał Bieda I Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że ciepło zostanie wykorzystane w strefie przemysłowej po stronie koksowni, ale nie w budynkach mieszkalnych. Wspomniał, że zakończenie remontu baterii koksowniczej nie zbiegnie się terminowo z rewitalizacją budynków.  
Pan Jacek Panas koordynator projektów realizowanych przez ZBM-TBS Sp. z o.o. i Bytomskie Mieszkania omówił projekt pn. „Rewitalizacja podobszaru 19 w Bytomiu – zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec (etap II)”. 
Radny Maciej Bartków zapytał, jakie były kryteria wyboru wykonawców. 

Pan Stanisław Korman naczelnik Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora wyjaśnił, że postępowanie publiczne ogłasza się na podstawie konkurencyjności.
Pan Jacek Panas koordynator projektów realizowanych przez ZBM-TBS Sp. z o.o. i Bytomskie Mieszkania dodał, że wzięto pod uwagę cenę, wydłużoną gwarancję i doświadczenie. Dodał, że na prośbę radnych może przesłać projekt zaproszenia do składania ofert, które jest ogólno dostępne w internecie.
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji zapytała, która firma wygrała konkurs. 

Pan Jacek Panas koordynator projektów realizowanych przez ZBM-TBS Sp. z o.o. i Bytomskie Mieszkania odpowiedział, że konsorcjum firm z Tarnowskich Gór. 
Radny Maciej Bartków zapytał, czy istnieje procedura weryfikująca podmioty pod kątem zadłużenia. 
Pan Jacek Panas koordynator projektów realizowanych przez ZBM-TBS Sp. z o.o. i Bytomskie Mieszkania zaprzeczył. Podkreślił, że firmy załączają do oferty wymagane dokumenty. Zdarzył się jednak przypadek, w którym firma wygrała konkurs, ale nie realizuje prac. Ostatecznie Bytomskie Mieszkania odstąpiły od umowy i naliczyły firmie 15% kary umownej. 
Radny Maciej Bartków powiedział, że jego zdaniem rewitalizacja powinna polegać na stworzeniu konkretnej rzeczy, która w przyszłości przyniesie wymierne efekty i pieniądze do budżetu. 

Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji zauważyła, że efekty rewitalizacji są widoczne. Podała przykład Pałacu Tiele-Wincklerów w Miechowicach. Wspomniała, że nie zgadza się z tak przeprowadzaną rewitalizacją osiedla Kolonia Zgorzelec. W pierwszej kolejności powinna być wybudowana droga, chodnik i droga rowerowa a dopiero potem rewitalizacja budynków i otoczenia. Podała przykłady zasadnej rewitalizacji, np. Młodzieżowego Domu Kultury nr 1, budynku byłej szkoły medycznej przy ul. Piekarskiej. Podkreśliła, że rewitalizacja budynków poprawia ogólną estetykę miasta. 
Pan Stanisław Korman naczelnik Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora stwierdził, że miasto ma dużo potrzeb, a mało środków w ramach OSI. W ramach OSI na część inwestycyjną miasto miało do dyspozycji kwotę 220 mln zł. Zwrócił uwagę na fakt, że w ramach OSI są jeszcze działania miękkie, które w praktyce powinny odbywać się na infrastrukturze zrewitalizowanej. Podał przykłady projektów miękkich finansowanych  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach OSI.  
Radny Maciej Bartków zauważył, że projekty OSI są potrzebne dla miasta, ale dotyczą stworzenia przestrzeni dla osób starszych, samotnych, wykluczeń, upośledzeń, uzależnień, jak również remontów budynków zabytkowych, kościołów, szkół, etc. Zauważył, że są to zadania własne gminy. Rewitalizacja powinna dotyczyć stworzenia czegoś, co w przyszłości przyczyni się do zwiększenia wpływów do budżetu miasta i poprawi wizerunek Bytomia. 
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji przypomniała, że poprzednia władza starała się zmniejszyć wydatkowanie na projekty miękkie i całość środków przeznaczyć na projekty inwestycyjne. 
Pan Jacek Panas koordynator projektów realizowanych przez ZBM-TBS Sp. z o.o. i Bytomskie Mieszkania zwrócił uwagę na fakt, że projekty, które realizuje ZBM-TBS Sp. z o.o. dotyczą budynków wspólnot mieszkaniowych. Wspólnoty mieszkaniowe muszą zainwestować własne środki. 

Radny Maciej Bartków stwierdził, że błędem było to, że miasto od początku nie zdecydowało się na zaangażowanie wspólnot mieszkaniowych we wspólne działania.  

Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji poprosiła o podanie terminu remontu budynku przy ul. Rycerskiej. 

Pan Jacek Panas koordynator projektów realizowanych przez ZBM-TBS Sp. z o.o. i Bytomskie Mieszkania odnosząc się do kwestii projektu dotyczącego przebudowy ul. Dworcowej i Rynku, w skład którego wchodzi również ul. Rycerska, ul. Szymanowskiego 2 i Jagiellońska 16 powiedział, że z wszystkimi wykonawcami zostały podpisane umowy. W budynku przy ul. Rycerskiej należy wykonać strop. Przypomniał, że budynek jest wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Wyraził nadzieję na zakończenie projektu pod koniec 2022 r. Ponadto został przekazany wykonawcy cały plac przebudowy ul. Dworcowej. Przypomniał, że na ul. Dworcowej została wymieniona sieć gazowa, będzie wymieniana sieć wodociągowa i część sieci kanalizacyjnej. W budynku przy ul. Dworcowej 2 obecnie czyszczona jest elewacja. Przy ul. Szymanowskiego 2 są prowadzone intensywne prace związane z usuwaniem płytek i ostatnie uzgodnienia dotyczące wskazania wykonawcom miejsc poboru wody i prądu. Dodał, że podczas spotkania mieszkańcy wykazywali największe zainteresowanie miejscami parkingowymi. 
Radna Joanna Stępień przewodnicząca komisji zauważyła, że w takim przypadku zasadna by była rewitalizacja miękka. Ludzie powinni zrozumieć na czym polega rewitalizacja. 
Pan Jacek Panas koordynator projektów realizowanych przez ZBM-TBS Sp. z o.o. i Bytomskie Mieszkania w zakresie rewitalizacji podobszaru 10 – kwartał ulic – Głęboka, Matejki, Katowicka – na ul. Katowickiej 32 poinformował, że obecnie wykonawca rozłożył rusztowanie do I piętra. Ze względu na linie wysokiego napięcia konieczne jest uzgodnienie sposobu zabezpieczenia. W pozostałych przypadkach wykonawca wystawia rusztowania w celu wykonania izolacji budynków od strony podwórka. W przypadku rewitalizacji podobszaru 13 - ul. Mickiewicza MZDIM zostało ogłoszone postępowanie i wyłoniono wykonawcę, który ostatecznie odstąpił od podpisania umowy. MZDiM ogłosił drugie postępowanie, które zostało podzielone na trzy części. W pierwszej części postępowania został wyłoniony wykonawca, który od razu podpisał umowę i prowadzona jest realizacja rzeczowa. Rewitalizacja budynku przy ul. Mickiewicza 12 została rozpoczęta i w pierwszej kolejności od strony wewnętrznej. W pozostałych częściach postępowania nie przyniosły efektu. Na podstawie złożonych ofert oraz szacowania terenu złożono wniosek o zwiększenie kosztów kwalifikowanych i po podpisaniu aneksu środki zostaną przyznane. 
4. Sprawy bieżące.
Komisja przyjęła do wiadomości nadesłaną korespondencję:
1. pismo informujące o przyznaniu pani Izabelli Wójcik-Kühnel Medalu Miasta Bytomia za szczególne osiągnięcia dla miasta w dziedzinie kulturalnej i naukowej, (załączono do sprawy nr PR.KRR.0014.32.2021).
2. pismo nr AFP.0641.1.4.2021 Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora z dnia 25 października 2021 r. opracowanie pn. „Wybrane informacje o mieście. Bytom III kwartał 2021 r.”, załącznik nr 10.
Przewodnicząca komisji poinformowała, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 r. o godz. 11:30.

Członkom komisji zostały dostarczone stosowne zawiadomienia, załącznik nr 11.
5. Przyjęcie protokołów:

- nr 31.2021 z posiedzenia komisji w dniu 16 września 2021 r.

- nr 32.2021 z posiedzenia komisji w dniu 7 października 2021 r.

Komisja Rozwoju i Rewitalizacji Miasta w głosowaniu – 3 głosami za, jednogłośnie, przyjęła treść protokołu nr 31.2021 z posiedzenia komisji w dniu 16 września 2021 r.
Komisja Rozwoju i Rewitalizacji Miasta w głosowaniu – 3 głosami za, jednogłośnie, przyjęła treść protokołu nr 32.2021 z posiedzenia komisji w dniu 7 października  2021 r.

6. Zamknięcie posiedzenia. 

Posiedzenie zakończono o godzinie: 12:45.
Protokołowała: A. Steuer
Podpisała

Przewodnicząca

Komisji Rozwoju i Rewitalizacji Miasta

Joanna Stępień
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