Bytom, ……………………….

Pan

Witold Krieser

Radny Rady Miejskiej

w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

AT.0003.235.2026

Dot.: interpelacja PR.0003.1054.2026 w sprawie koszenia zieleni w ciągu ul. Frycza Modrzewskiego

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie jw. informuję, że koszenie pasów zieleni przydrożnej przy ul. Frycza Modrzewskiego zostało zakończone 
i odebrane w dniu 19 października br. Podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 13 października br. stwierdzono konieczność dodatkowego oczyszczenia terenów, 
co zostało zgłoszone Wykonawcy do realizacji. Jednocześnie informuję, 
że rozliczenie z Wykonawcą następuje po wykonaniu całości prac objętych umową, 
a nie po zakończeniu koszenia poszczególnych terenów. W związku z tym wynagrodzenie jest wypłacane po wykonaniu całości koszenia i odbiorze robót.

Z poważaniem,

Rozdzielnik:

1. Adresat

2. Kancelaria Rady Miejskiej

3. MZDiM

4. AT a/a