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ZL.0003.12.2026 
Bytom,
Pan
Maciej Bartków
Radny Rady Miejskiej 
w Bytomiu
W odpowiedzi na interpelację nr PR.0003.893.2026, złożoną do Prezydenta Miasta w sprawie kamienicy przy ul. Ściegiennego 3, uprzejmie informuję, że kwestie niezbędnych do wykonania prac remontowych w budynku zostały omówione przez Bytomskie Mieszkania z lokatorami na spotkaniu zorganizowanym przez jednostkę w dniu 26 czerwca br. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu, zrealizowano następujące prace naprawcze:
- naprawę uszkodzonych drzwi wejściowych od strony podwórza wraz z montażem zawiasów, klamek i zamka;
- uporządkowanie przewodów wiszących na elewacji; 
- naprawę instalacji elektrycznej na klatce schodowej wraz z wymianą żarówek LED na klatce schodowej, na strychu i w piwnicy.
W terminie do 30 lipca br. zostaną uzupełnione ubytki posadzki cementowej w piwnicy, uzupełnione cegły w elewacji od strony podwórza oraz naprawione drzwi wejściowe od strony ulicy wraz z montażem zamka.
Z ustaleń podjętych na ww. spotkaniu z lokatorami wynika również, że została przyjęta przez jednostkę propozycja lokatorów dotycząca samodzielnego wykonania części prac remontowych na klatce schodowej z materiałów powierzonych przez Bytomskie Mieszkania. Ustalenia dotyczące zapotrzebowania na konkretne materiały, które zostaną przekazane lokatorom, są obecnie w trakcie. 
Bytomskie Mieszkania poinformowały, że dwukrotnie w dniach 17 czerwca br. oraz 2 lipca br. przeprowadzono w budynku deratyzację. 
Zgodnie z prośbą Pana Radnego przekazuję informację dotyczącą pozostałych prac konserwacyjno-naprawczych przeprowadzonych w budynku w okresie od  2025 do 2026 roku:
- styczeń 2025 r. zrzucenie sopli i nawisów śnieżnych;



- marzec 2025 r. usunięcie luźnych blach z elewacji budynku i czyszczenie orynnowania;
- maj 2025 r. naprawa oświetlenia klatki schodowej;
- sierpień 2025 r. udrożnienie kanalizacji w piwnicy;
- wrzesień 2025 r. uzupełnienie cegieł w okienku piwnicznym i zabezpieczenie dziur zaprawą cementową w posadzce w piwnicy;
- listopad 2025 r. naprawa oświetlenia klatki schodowej;
- styczeń 2026 r. naprawa oświetlenia w piwnicy i na klatce schodowej;
- czerwiec 2026 r. naprawa stopnia schodowego od strony podwórka oraz zbicie luźnych tynków z elewacji;
- lipiec 2026 r. uszczelnienie instalacji kanalizacyjnej, przymocowanie instalacji do ścian i sufitów w piwnicy za pomocą uchwytów. 
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