Bytom, ……………………….

Pan

Witold Krieser

Radny Rady Miejskiej

w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

AT.0003.152.2026

Dot.: interpelacja PR.0003.900.2026 w sprawie realizacji inwestycji miejskich oraz

naliczania kar umownych wykonawcom.

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j.w. informuję co następuje:

Ad1. Ile inwestycji realizowanych przez Miasto w latach 2024-2026 zostało zakończonych po terminie?

Po terminie zakończonych zostało 15 inwestycji.

Ad2. W ilu przypadkach naliczono wykonawcom kary umowne ?

W 19 przypadkach naliczono wykonawcom kary umowne.

Ad.3 Jaka była łączna wysokość naliczonych kar ?

Łączna wysokość naliczonych kar to 707.050,90 zł.

Ad4. Jaką kwotę kar udało się wyegzekwować ?

Udało się wyegzekwować 245.208,70 zł.

Ad.5 W ilu przypadkach Miasto odstąpiło od naliczenia kar i z jakich powodów?

Miasto w żadnym przypadku nie odstąpiło od naliczania kar.

Ad.6. Proszę o przekazanie wykazu inwestycji, których termin realizacji został wydłużony wraz z podaniem przyczyn.

Wykaz inwestycji z wydłużonym terminem wykonawstwa – załącznik nr.1

Z poważaniem,

Rozdzielnik:

1. Adresat

2. Kancelaria Rady Miejskiej

3. AT a/a

Oprac. G. Dybek

28/07/2026

6693/07/2026