Bytom, …………………………

Pan

Tymoteusz Jabłoński

Radny Rady Miejskiej

w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

##### Radny Rady Miejskiej

##### w Bytomiu

AT.0003.159.2026

Dot.: interpelacja PR.0003.922.2026 w sprawie planowanych inwestycji drogowych

oraz stanu infrastruktury drogowej i pieszej na terenie dzielnic Szombierki 
         i Stolarzowice.

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie j.w. uprzejmie informuję,                    co następuje:

Ad. 1 Na jakim etapie znajduje się przygotowanie inwestycji dotyczącej remontu 
ul. Modrzewskiego w Szombierkach?

W ramach zadania „Przebudowa ulicy Frycza Modrzewskiego” została wykonana dokumentacja projektowa dotycząca realizacji robót na terenie Gminy Bytom. Obecnie trwa procedura zmierzająca do podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Bytom a Gminą Ruda Śląska, dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej 
i przebudowy drogi na odcinku położonym w Rudzie Śląskiej w celu zachowania ciągłości komunikacyjnej.

Ad. 2  Czy dla przedmiotowej inwestycji zostały zakończone procedury formalno-prawne, w tym uzyskano wymagane uzgodnienia, decyzje oraz pozwolenia? 
Jeżeli tak, proszę o wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia robót.

Wszystkie wymagane procedury formalno-prawne związane z przygotowaniem przedmiotowej inwestycji na terenie Gminy Bytom zostały zakończone. Realizacja zadania uzależniona jest od podpisania w/w porozumienia pomiędzy Gminą Bytom 
a Gminą Ruda Śląska. Po jego zawarciu możliwe będzie przystąpienie do realizacji dokumentacji projektowej dotyczącej terytorium Rudy Śląskiej. Planowany termin ogłoszenia postępowania na roboty w ramach zadania, po wykonaniu projektu dla Rudy Śląskiej, to IV kwartał 2027 roku.

Ad. 3 Czy w najbliższych planach inwestycyjnych Miasta przewidziano remont 
ul. Krupińskiego w Szombierkach? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę 
o wskazanie planowanego terminu realizacji zadania.

W najbliższych planach inwestycyjnych Miasta nie przewiduje się robót drogowych dotyczących rejonu ul. Krupińskiego w Szombierkach.

Ad. 4 Czy Miasto prowadzi działania zmierzające do przebudowy lub utwardzenia 
ul. Galmanowej? Jeżeli tak, proszę o przedstawienie aktualnego etapu przygotowania inwestycji oraz przewidywanego harmonogramu jej realizacji.

Miasto planuje ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej potrzebnej do budowy utwardzonej nawierzchni ulicy Galmanowej.

Ad. 5 Czy planowana jest budowa chodnika w dzielnicy Stolarzowice, zgodnie 
z złożoną obietnicą wyborczą. Jeśli tak, proszę o wskazanie zakresu planowanych prac oraz terminu ich wykonania.

Wykonano dokumentację projektową dla zadania „Budowa chodnika wzdłuż 
ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza”. 
Po zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania MZDiM ogłosi postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy robót drogowych.

Ad. 6 Czy Miasto planuje podjęcie działań mających na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni drogi na odcinku prowadzącym do Stolarzowic, gdzie - zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców — występują liczne nierówności i ubytki wpływające na bezpieczeństwo oraz komfort uczestników ruchu drogowego? 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o wskazanie planowanego terminu realizacji.

W ramach bieżącego utrzymania nawierzchni dróg wykonano remonty ulic: Suchogórskiej, Żołnierskiej, Ptakowickiej oraz Rokitnickiej. Wnioskowana inwestycja znajduje się w obszarze zainteresowania Gminy i jej realizacja jest uznawana za celową. Obecnie jednak, ze względu na ograniczone środki finansowe oraz konieczność zapewnienia finansowania zadań o najwyższym priorytecie Gmina nie dysponuje możliwościami budżetowymi pozwalającymi na realizację tego przedsięwzięcia.

Z poważaniem,

Rozdzielnik:

1. Adresat

2. Kancelaria Rady Miejskiej

3. AT a/a

Opracował: G. Dybek

2026-07-30

6705/07/2026