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Bytom
ZL.0003.18.2026 
Pan
Grzegorz Nowak
Radny Rady Miejskiej 
w Bytomiu
W nawiązaniu do pisma nr ZL.0003.18.2026 z dnia 31 sierpnia 2026 r. stanowiącego odpowiedź na Pana interpelację nr PR.0003.978.2026, uprzejmie informuję, że w dniu 14 września 2026 r. została zawarta umowa na realizację remontu balkonów znajdujących się w budynku przy ul. Żeromskiego 20 z wykonawcą tych prac, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego.
Aktualnie prowadzony jest remont  powyższych  balkonów, pod nadzorem Bytomskich Mieszkań.
Zgodnie z zawartą umową, termin realizacji przedmiotu zamówienia upływa z dniem
13 grudnia 2026 r.
Otrzymują:
1. adresat 
1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu
1. ZL: a/a
Nr MDOK 6239/10/2026
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