Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j..) oraz konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 580/25 Prezydenta Bytomia z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia zasad regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu zawarto umowę o następującej treści:


PRZEDMIOT UMOWY
§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać w systemie zaprojektuj-wybuduj, obejmującym prace projektowe i roboty budowlane, zadanie pn. „Utwardzenie pobocza przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Kościuszki 4 w Bytomiu”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Programie Funkcjonalno-Użytkowym – załącznik nr 1 do umowy.
3. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego „Razem dla Stolarzowic i Górnik”.

TERMIN PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY ORAZ TERMIN WYKONANIA 
§ 2  
1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać przedstawicielowi Zamawiającego wskazanemu w § 7 ust. 2 umowy, przed rozpoczęciem realizacji robót budowlanych oświadczenie kierownika robót o przyjęciu przez niego obowiązków.
2. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia określony w §1 w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. Termin wykonania zamówienia jest rozumiany jako dzień zgłoszenia gotowości  do odbioru robót.

OBOWIĄZKI STRON UMOWY
§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:
1) wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z ofertą, załącznikami do umowy, o których mowa w § 1, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami,  zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną uwzględniającą zawodowy charakter wykonywanych czynności,
2) uzyskać – przed rozpoczęciem robót budowlanych – wszelkie niezbędne zezwolenia, decyzje, zgody czy aprobaty, pozwalające na rozpoczęcie, kontynuację i zakończenie robót,
3) przejąć i zorganizować teren budowy,
4) przestrzegać przepisy bhp i p.poż.,
5) niezwłocznie usuwać wszelkie awarie i szkody wyrządzone w związku z wykonywanymi pracami lub zaniechaniem ich wykonania, 
6) koordynować prace realizowane przez podwykonawców,
7) przestrzegać obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska i niezwłocznie  informować o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na środowisko,
8) jako „wytwarzającego odpady” - stosować przepisy ustawy o odpadach,
9) w przypadkach, w których wymagana jest dokumentacja powykonawcza, dostarczyć ją Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru robót.
10) dokonać zgłoszenia wprowadzenia pomiaru do Zasobu Geodezyjnego Gminy Bytom, jeżeli dotyczy.

MEDIA
§ 4
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie mediów niezbędnych do realizacji zadania.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
§ 5
1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Wykonawcy w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w szczególności za:
1) stan BHP i zabezpieczenie terenu robót,
2) zaistniałe zdarzenia i wypadki, których przyczyną będą prace prowadzone przez Wykonawcę lub osoby przez niego upoważnione lub zaniechanie wykonania tych prac, 
3) znajdującą się w obrębie terenu budowy infrastrukturę techniczną,
4) jakość wykonywanych robót oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia,
5) szkody na osobie lub mieniu poniesione przez Zamawiającego i osoby trzecie powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:
1) do niezwłocznego usuwania wszelkich awarii i szkód wyrządzonych w związku z wykonywanymi pracami lub zaniechaniem ich wykonania,
2) wykonywać dokumentację fotograficzną na każdym etapie prowadzonych robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających zakryciu.
3) na bieżąco oczyszczać teren i drogi zanieczyszczone podczas transportu związanego z realizacją przedmiotu umowy,
4) uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót,
5) prace uciążliwe (hałaśliwe, pylące, wytwarzające drgania) wykonywać po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
4. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie obciążony jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich w związku z realizacją umowy, przysługuje mu roszczenie regresowe do Wykonawcy w pełnej wysokości, uwzględniającej również wynikłe stąd koszty, z zastrzeżeniem ogólnych zasad odpowiedzialności określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§ 6
1. Za wykonany przedmiot umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ............ zł netto + ......... % podatku VAT, tj. ............. zł. tj. ……………………… zł brutto (słownie: .................................................................).
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
1) wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości ……………….. zł brutto (słownie: …………………… zł),
2) wynagrodzenie za wykonanie pozostałego zakresu przedmiotu umowy w wysokości ………………….. zł brutto (słownie: …………………… zł).
1. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego. 
1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny brutto wskazane w ust.1 nie ulegają zmianie. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zgodnie   z ww. ceną brutto.
1. Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy nr .............................. w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, po otrzymaniu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom lub oświadczenia o braku podwykonawców, zgodnie z treścią jak w załączniku nr 2 do umowy.  Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
1. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez strony umowy protokół odbioru robót bez zastrzeżeń co do wad istotnych. 
1. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust.4, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
1. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 5 rachunek bankowy znajduje się na „białej liście podatników”, o której mowa w art.96b ustawy o podatku od towarów i usług oraz, że prowadzony jest do niego rachunek VAT. Wykonawca oświadcza, że właściwy dla Niego jest Urząd Skarbowy……………..
1. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
1. Zakazuje się przelewu wierzytelności i przejęcia długu z tytułu umowy. 
1. W przypadku zamówienia zawierającego podatek VAT Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia metodą podzielonej płatności (MPP).

§ 6a
(Zasady fakturowania z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur)
1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur dokumentujących wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 umowy, w formie faktur ustrukturyzowanych przy wykorzystaniu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), od dnia powstania po jego stronie obowiązku stosowania KSeF, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2. Wystawiając fakturę ustrukturyzowaną w KSeF, Wykonawca zobowiązany jest wskazać:
1. Nabywcę (Podmiot 2):
Gmina Bytom
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
NIP: 626 298 85 82
2. Odbiorcę (Podmiot 3 – jednostka budżetowa JST):
Urząd Miejski w Bytomiu - Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
NIP: 6260003257
ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
3. Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć w Krajowym Systemie e-Faktur jednostkę budżetową Zamawiającego jako podmiot trzeci – odbiorcę.
3a. Wykonawca, wystawiając fakturę ustrukturyzowaną w Krajowym Systemie e-Faktur, zobowiązany jest zastosować znacznik jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz oznaczyć jednostkę budżetową Zamawiającego jako jednostkę podrzędną, zgodnie z obowiązującą strukturą logiczną faktury ustrukturyzowanej w KSeF.
4. Brak oznaczenia podmiotu trzeciego, brak zastosowania znacznika JST lub nieprawidłowe oznaczenie jednostki podrzędnej Strony uznają za wystawienie faktury niezgodnie z postanowieniami umowy, co skutkuje brakiem rozpoczęcia biegu terminu płatności, do chwili dokonania przez Wykonawcę korekty wystawionej faktury.
5. Faktura ustrukturyzowana wystawiona w KSeF powinna dodatkowo zawierać:
1. numer rachunku bankowego właściwego do zapłaty,
2. numer i datę umowy, której dotyczy,
3. oznaczenie etapu realizacji umowy zgodnie z § 6 –jeżeli dotyczy,
4. numer telefonu do osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania wizualizacji faktury ustrukturyzowanej wystawionej w KSeF w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Odbiorcy: kr@um.bytom.pl w celu weryfikacji poprawności danych.
7. Przesłanie wizualizacji faktury, o której mowa w ust. 6, nie stanowi warunku skutecznego wystawienia faktury w rozumieniu ustawy o VAT, lecz służy wyłącznie celom organizacyjnym Zamawiającego. Niedostarczenie wizualizacji skutkuje brakiem rozpoczęcia biegu terminu płatności, do chwili dostarczenia wizualizacji.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich dokumentów i załączników związanych z fakturą (w szczególności protokołów odbioru, o których mowa w § 6 ust. 7) w terminie 3 dni roboczych od dnia wystawienia faktury:
1. do siedziby Zamawiającego albo
2. na adres e-Doręczeń Zamawiającego: AE:PL-16527-12831-GCECH-14,
a w przypadku braku takiej możliwości – za pośrednictwem platformy ePUAP.
Każdy załącznik należy opatrzyć nazwą odbiorcy faktury (Podmiot 3) oraz powinien zawierać numer identyfikujący fakturę w KSeF.
9. W przypadku braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z przyczyn technicznych leżących po stronie Krajowego Systemu e-Faktur, Wykonawca wystawi fakturę w trybie przewidzianym w przepisach ustawy o VAT i przekaże ją Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres e-Doręczeń, o którym mowa w ust. 8.
10. Postanowienia § 6 ust. 5 i 6 umowy stosuje się wyłącznie w okresie, w którym Wykonawca nie jest obowiązany do stosowania KSeF na podstawie przepisów ustawy o VAT.

NADZÓR NAD REALIZACJĄ PRZEDMIOTU UMOWY
§ 7
1. Przedstawicielem  Wykonawcy na budowie będzie:
1) .......................... posiadająca/y uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ………………,
2) .......................... posiadająca/y uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno – budowlanej ……………..
2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie inspektor nadzoru: ...........................................
3. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust.1 i 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści nin. umowy.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I JEJ ODBIÓR
§ 8
1.  Wykonawca zobowiązuje się sporządzić dokumentację projektową zawierającą:
a) projekt architektoniczno-budowlany;
b) opinie, uzgodnienie, pozwolenia i inne wymagane dokumenty, 
c) przedmiar robót,
d) kosztorys ofertowy o szczegółowości wynikającej z przedmiaru robót, który zawiera przedmiar, kosztorys uproszczony, tabelę elementów scalonych oraz zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu o wartości zgodnej z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
2.  Dopuszcza się możliwość zamiany materiałów, urządzeń jak również technologii wykonania  robót budowlanych, pod warunkiem ich pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zmiana będzie dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego. Przykładowo będą to okoliczności powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny czy zmiany obowiązujących przepisów. Zmiany nie mogą spowodować wzrostu ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy i nie wymagają zmian do umowy.
3. W celu opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:
1) uzyskać wszystkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zatwierdzenia, badania, itp.;
2) uzyskać zgodę właściwego organu na wszelkie konieczne odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;
3) uzupełniać i poprawiać dokumentację projektową zgodnie z zaleceniami jednostek/organów uzupełniających.
4. Wykonawca na etapie wykonywania dokumentacji projektowej zobowiązuje się do konsultacji z Zamawiającym rozwiązań ujmowanych w opracowywanej dokumentacji projektowej.
5. Wykonawca zobowiązuje się, przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót dokumentację projektową:
1) w wersji papierowej: 
a) projekt architektoniczno-budowlany – 4 egzemplarze;
b) przedmiar robót –2 egzemplarze;
c) kosztorys ofertowy – 1 egzemplarz;    
oraz
2) na nośniku elektronicznym w programie ogólnodostępnym umożliwiającym jej otwarcie, w formie umożliwiającej edycję i wprowadzenie zmian oraz w wersji nieedytowalnej (pdf) – 1 egz.
6. Wraz z dokumentacją projektową Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie potwierdzając, że:
1) dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z umową i obowiązującymi normami oraz aktualnymi przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczególności z:
a) ustawą Prawo budowlane, 
b) ustawą Prawo zamówień publicznych,
c) rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
d) rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
2) dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się do realizacji, posiada niezbędne uzgodnienia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.
7.  Dokumentem potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę i odbiór przez Zamawiającego dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie Strony umowy.
8. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych w dokumentacji projektowej.
9. Miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Smolenia 35, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów. 

PRAWA AUTORSKIE
§ 9
1. Wykonanie dokumentacji projektowej i jej przyjęcie przez Zamawiającego za protokołem oraz dokonanie zapłaty kwoty określonej w § 6 ust. 1 umowy powoduje, że Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia całość autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do przedmiotu umowy oraz prawem tworzenia utworów zależnych w postaci przeróbek, adaptacji i modyfikacji na następujących polach eksploatacji:
1) zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi,
2) wprowadzanie do pamięci komputera,
3) rozpowszechnianie w sieciach informatycznych (w tym w Internecie). 
4) prawo do rozporządzania i korzystania z opracowanego przedmiotu umowy,
5) wprowadzenie do obrotu,
6) ekspozycja oraz udostępnienie osobom trzecim,
7) publikowanie części lub całości,
8) dokonywanie zmian i modyfikacji samodzielnie lub przez osoby trzecie – w razie wątpliwości przyjmie się, iż dzieła powstały w celu dalszego opracowania,
9) prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych,
10) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy.
2. Wraz z prawami, o których mowa w ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia własność nośników, na których utrwalono dokumentację oraz korzystanie z utworu na każdym z wyodrębnionych w umowie pól eksploatacji.
3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie.
4. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie naruszył cudzych praw autorskich i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich w tym zakresie.

ODBIORY ROBÓT
§ 10
1.  Strony umowy przewidują:
1) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,
2) odbiór robót,
3) odbiór pogwarancyjny robót, o którym mowa w § 11 umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego pisemnie o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, a Zamawiający zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodności tych robót z umową. Po tym terminie Wykonawca może kontynuować roboty.
3.  Zamawiający rozpocznie i zakończy czynności odbiorowe robót w ciągu 7 dni roboczych liczonych od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru. Przedmiotem odbioru jest wykonanie całości przedmiotu umowy.
4. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
5. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru oraz – jeżeli dotyczy - niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym karty przekazania odpadów lub zaświadczenia o utylizacji materiałów z rozbiórki.
6. Zamawiający może odstąpić od odbioru robót lub czynności związanych z odbiorem, jeżeli okaże się, że roboty nie zostały wykonane w całości. Z czynności tych zostanie spisany protokół. Przerwanie czynności odbiorowych z powodu niewykonania robót w całości powoduje, że zgłoszenie gotowości do odbioru jest bezskuteczne.
7. W przypadku stwierdzania w czasie odbioru wad/usterek istotnych, tj. uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a następnie zgłosi roboty do ponownego odbioru. 
8. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad/usterek nieistotnych Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru, a Wykonawca do usunięcia wad/usterek nieistotnych na własny koszt i ryzyko w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9 . W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad/usterek, o których mowa w ust. 7 i ust. 8, w wyznaczonym terminie lub w przypadku ich usunięcia w sposób nienależyty, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami usunięcia wad/usterek.

GWARANCJA I RĘKOJMIA
§ 11
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty i zastosowane materiały objęte umową 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi liczonych od dnia odbioru robót. 
1. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji i rękojmi wad/usterek wykonanego przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek ze względu na wysokość kosztów ich usunięcia.
1. W przypadku nie usunięcia wad/usterek przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub ich usunięcia w sposób nienależyty, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia wad/usterek na koszt Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami usunięcia wad.
4. Zamawiający przed upływem okresu gwarancji i rękojmi powiadomi Wykonawcę o terminie dokonania odbioru pogwarancyjnego, a Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w odbiorze. 
5.  Wady/usterki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny koszt i ryzyko w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Za termin zakończenia czynności odbiorowych uważa się datę usunięcia wad/usterek i podpisania protokołu odbioru w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania czynności jednostronnego odbioru pogwarancyjnego w przypadku uchylenia się Wykonawcy od udziału w tych czynnościach.
7.  Przepisy § 8 ust. 4 i ust.8 stosuje się odpowiednio.
8. Do odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

PODWYKONAWCY 
§ 12
1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie wykonany z udziałem  podwykonawców w zakresie jn. :
1) .......................................................................................................
2) .......................................................................................................
2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia  Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy.
3. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego wymagana jest również do każdej zmiany  podwykonawcy, każdej zmiany umowy z podwykonawcą czy zmiany zakresu wykonywanych przez niego robót.
4. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt.
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4 nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą. Zamawiający, w szczególności, nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią nin. umowy. 
6. Zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do umowy lub projektu umowy jest równoznaczne z odmową udzielenia zgody na zawarcie umowy przez Wykonawcę z danym podwykonawcą.
     W takim przypadku Wykonawca może:
1) ponownie przedłożyć umowę lub projekt umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego,
2) przedłożyć umowę lub projekt umowy z nowym podwykonawcą,
3) wykonać przedmiot umowy własnymi siłami.
7. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami, na które Zamawiający wyraził zgodę, zostały – pod rygorem nieważności - sporządzone na piśmie i przekaże Zamawiającemu kopię każdej umowy z podwykonawcą niezwłocznie, lecz nie później niż do 7 dni od daty jej zawarcia. 
8. Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia powyższe stosuje się odpowiednio.

KARY UMOWNE
§ 13
1. Strony umowy ustalają stosowanie następujących kar umownych; Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:
1) wadliwe wykonanie prac, gdy wady nie da się usunąć, a przedmiot umowy może być użytkowany lub niedotrzymania warunków wykonania prac - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy,
2) za opóźnienie w przekazaniu/przejęciu terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia,
3) opóźnienie w dotrzymaniu terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 3 umowy - w wysokości 2,00% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
4) opóźnienie w usunięciu wad/usterek - w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonych od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek,
5) opóźnienie w usunięciu wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonych od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek,
6) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonej do zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, co spowodowało Zamawiającemu szkodę przewyższającą zastrzeżone w umowie kary umowne, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulacji kar umownych z różnych tytułów.
5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania robót niewykonanych lub usunięcia wad/usterek robót wykonanych wadliwie.
6. Łączna maksymalna wysokość kar, jakich może dochodzić Zamawiający wynosi 40% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem ust. 2.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 14
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach:
1) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
2) gdy Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 4 dni robocze,
3) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego i wezwania do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne,
4) w przypadku powstania wad nie nadających się do usunięcia i uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy,
5) w przypadku niedotrzymania terminu przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust.3 umowy,
6) wszczęcia postępowania likwidacyjnego wobec Wykonawcy;
7) w przypadku wystąpienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy,
8) gdy wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach                w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
2. Odstąpienie od umowy – pod rygorem nieważności - winno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przerwać realizację przedmiotu umowy i dokonać – w terminie 7 dni – inwentaryzacji przeprowadzonych robót z udziałem Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania inwentaryzacji przeprowadzonych robót bez udziału Wykonawcy, jeżeli w ww. terminie Wykonawca nie weźmie udziału w inwentaryzacji lub będzie utrudniał jej przeprowadzenie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15
1. Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają - pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej, w postaci aneksu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, w przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, każda ze Stron umowy posiada prawo złożenia, do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wniosku o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu.
5. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, Strony umowy rozumieją pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki:
1. Program Funkcjonalno-Użytkowy
2. Druk oświadczenia Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
