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PA.271.1.40.2025 Załącznik nr 5.1. do SWZ
Projektowane postanowienia umowne
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz.1320 z późn. zm.) zawarto umowę o następującej treści 
PRZEDMIOT UMOWY – zamówienie podstawowe
§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji Operatora Projektu, tj. podmiotu realizującego usługę zarządzania oraz pełnienia usługi inspektora nadzoru w ramach Projektu pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet: FESL.10.00- Fundusze Europejskie na transformację, Działanie: FESL.10.06-Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii (zwanego w dalszej części umowy Projektem) w ramach naboru FESL.10.06-IZ.01-010/23.  
2. Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie - w latach 2025-2026 - inwestycji tj.: instalacji odnawialnych źródeł energii (zwanych dalej: inwestycji OZE), w budynkach mieszkalnych,
1) zlokalizowanych na terenie Gminy Bytom, w tym: 
a) 119 zestawów: instalacje fotowoltaicze + pompa ciepła do c.o. oraz c.w.u. + magazyn energii elektrycznej;
b) 3 pompy ciepła do c.o. oraz c.w.u.;
c) 8 zestawów: instalacje fotowoltaicze + magazyn energii elektrycznej;
d) 9 instalacji fotowoltaicznych;
e) 3 magazyny energii elektrycznej.
2) zlokalizowanych na terenie Radzionkowa, w tym: 
a) 86 zestawów: instalacje fotowoltaiczne + pompa ciepła do c.o. oraz c.w.u. + magazyn energii;
b) 30 zestawów: instalacje fotowoltaicze + magazyn energii elektrycznej;
c) 3 magazyny energii elektrycznej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy, stanowiący jej integralną część. 
4. Wykonawca zobowiązuje się uruchomić Punkt Obsługi Grantobiorców, zgodnie z wymogami określonymi w Opisie przedmiotu umowy, który będzie czynny …… dni * w tygodniu, tj. :
1) w ……….. dni*  w godz. ……………….
2) w ……….. dni*  w godz. ……………….
3) w ……….. dni*  w godz. ……………….
*ilość dni zgodna będzie z treścią oferty
ZAMÓWIENIE OBJĘTE PRAWEM OPCJI
§ 2
1. Zamawiający - w związku z art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do 10 % wartości zamówienia podstawowego, tj. kwoty wskazanej w § 20 ust. 1 umowy w zakresie pełnienia funkcji Operatora Projektu w odniesieniu do inwestycji dot. instalacji odnawialnych źródeł energii (Inwestycji OZE) w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Bytom i Radzionków, na zasadach określonych niniejszą umową.
2. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku wyczerpania kwoty przeznaczonej 
na realizację przedmiotu zamówienia podstawowego i pozyskania środków na realizację zamówienia w ramach prawa opcji. Do skorzystania z prawa opcji Zamawiający uprawniony jest w okresie obowiązywania umowy. 
3. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku nie skorzystania z prawa opcji lub skorzystania z prawa opcji w części, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności roszczenia z tytułu praw do zapłaty lub odszkodowania.
4. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić – pod rygorem nieważności - na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego przekazanego Wykonawcy. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania umowy. 
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązuje się do jego realizacji na warunkach określonych w niniejszej umowie.
TERMIN WYKONANIA UMOWY
§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 1 czerwca 2026r. 
2. Przez wykonanie przedmiotu umowy Strony rozumieją przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, o której mowa  w cz. V pkt 3 ppkt 2) Opisu przedmiotu umowy. Zamawiający – w terminie 14 dni od dnia przekazania – dokona sprawdzenia dokumentacji. W przypadku stwierdzenia, że dokumentacja jest niekompletna lub sporządzona niezgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu umowy, Zamawiający odmówi jej odbioru i zwróci Wykonawcy dokumentację wyznaczając termin na  usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz naliczy Wykonawcy karę, o której mowa w § 25 ust.1 pkt 2) umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości, a następnie do ponownego przekazania Zamawiającemu dokumentacji. Z czynności przekazania i odbioru  dokumentacji sporządzony zostanie Protokół.
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
§ 4
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie, kadrę oraz możliwości techniczne i organizacyjne do wykonania usług objętych niniejszą umową. 
2. Wykonawca oświadcza, że jego kondycja finansowa pozwala mu na związanie się treścią niniejszej umowy, w szczególności oświadcza, że nie jest postawiony w stan upadłości, ani nie spełnia przesłanek do jej ogłoszenia lub do wszczęcia przeciwko Niemu postępowania restrukturyzacyjnego. 
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY
§ 5
Strony umowy zobowiązują się współdziałać przy wykonywaniu niniejszej umowy, w celu jej należytej realizacji.
§ 6
1. Wykonawca w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy zobowiązuje się działać w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W ramach tych czynności Wykonawca nie może podpisywać umów, zaciągać żadnych zobowiązań ani rozporządzać jakimikolwiek prawami wobec Grantobiorców, Wykonawców instalacji OZE i innych uczestników procesu inwestycyjnego realizujących Projekt.
2. Wykonawca zobowiązuje się również:
1. wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością z uwzględnieniem zawodowego charakteru świadczonych przez siebie usług,
1. działać w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz aktualnych przepisów prawa,
1. dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w terminowej realizacji Projektu, bez względu na przyczynę ich powstawania,
1. dostosować swój czas pracy do czasu pracy podmiotów uczestniczących w realizacji Projektu, w tym przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Projektu i/lub poszczególnych etapów,
1. podejmować wszelkie czynności mające na  celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego.
3. Wykonawca realizując umowę, zobowiązuje się przestrzegać w pełnym zakresie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119 poz.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się nie łączyć funkcji Operatora projektu z funkcją Wykonawcy w Projekcie (tj. podmiotu dostarczającego oraz montującego instalacje zgłoszone do projektu). 
§ 7
1. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności:
1) udzielać Wykonawcy, na jego wniosek, stosownych pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy;
2) udostępniać Wykonawcy posiadane informacje, które będą niezbędne dla realizacji umowy;
3) w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, przekazać Wykonawcy istniejącą dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy, w szczególności dotyczącą uzyskania dofinansowania i naboru Grantobiorców;
4) na bieżąco przekazywać Wykonawcy posiadaną dokumentację związaną z realizacją Projektu, w miarę jej sporządzania; 
5) na bieżąco konsultować z Wykonawcą przyjęte rozwiązania. 
2. Wykonawca zobowiązuje się, wszelkie dokumenty i informacje otrzymane od Zamawiającego oraz powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, nie publikować lub nie ujawniać osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
§ 8
1. Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać na podstawie stosunku pracy– w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy – wszystkie osoby wykonujące czynności polegające na obsłudze uczestników projektu (mieszkańców) oraz prowadzeniu Punktu Obsługi Grantobiorcy. 
Ww. obowiązek nie dotyczy przedsiębiorców osobiście wykonujących którąkolwiek z ww. prac., osób współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, a także urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługę na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy wykazu pracowników wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Wykaz winien zawierać dane wskazane w załączniku nr 2 do umowy. W przypadku zatrudniania przy realizacji niniejszej umowy innych osób na podstawie stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych w wykazie należy wskazać także ich dane. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania ww. wykazu pracowników i przekazywania Zamawiającemu zaktualizowanego dokumentu w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia zmiany.
1. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do potwierdzenia realizacji zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 żądając wybranych dokumentów spośród wymienionych poniżej, a Wykonawca zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłożyć wymagane dokumenty:
1. oświadczenie zatrudnionego pracownika. 
Oświadczenie to winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, wskazanie czynności wykonywanych w ramach przedmiotu nin. umowy oraz podpis osoby składającej oświadczenie,
1. oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to winno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy,
1. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w szczególności[footnoteRef:1] bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika winny być możliwe do zidentyfikowania, [1:  Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez Wykonawcę pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz.1000) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE] 

1. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
1. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
1. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy Strony umowy traktować będą jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
1. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności, Strony umowy przewidują sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę Zamawiającemu kary umownej w wysokości - obowiązującego na dzień naliczenia kary – minimalnego wynagrodzenia wraz z kosztami zatrudnienia (publikowanego przez ZUS) za każdą osobę, za każdorazowo stwierdzony przypadek. 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
0. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
0. weryfikacji „w terenie” obowiązku zatrudnienia osób na umowę o pracę,
0. zażądania od Wykonawcy wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
0. zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez uprawnione instytucje.
1. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców.
1. Zamawiający oświadcza, że podjął skuteczne środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub nieuzasadnioną modyfikacją.
1. Zamawiający oświadcza, że pozyskane dane osobowe pracowników Wykonawcy przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu realizacji zadań kontrolnych przez Zamawiającego i uprawnione instytucje lub do innych zadań wynikających 
z przepisów powszechnie obowiązujących. 
1. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe pracowników Wykonawcy będą podlegały ochronie, poufności w czasie trwania umowy i po jej zakończeniu.
1. Zamawiający oświadcza, że dysponuje zasobami, doświadczeniem, wiedzą fachową, które umożliwiają mu prawidłowe wykonanie umowy, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO.
SPRAWOZDAWCZOŚĆ
§ 9
Wykonawca zobowiązuje się składać Zamawiającemu następujące, pisemne sprawozdania: 
1) sprawozdania (raporty) miesięczne, zawierające w szczególności:
a) informacje o stanie zaawansowania poszczególnych inwestycji, 
b) informacje o wykonanych zadaniach i obowiązkach nałożonych na Wykonawcę, 
c) analizę zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem, 
d) informację o kosztach w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem wymagalności płatności, 
e) ocenę Wykonawców instalacji OZE, 
f) ocenę jakości wykonywanych robót,
g) informacje o występujących ryzykach.
Raporty miesięczne, Wykonawca zobowiązuje się składać Zamawiającemu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. 
Zamawiający w terminie do 10 dni liczonych od dnia otrzymania Raportu dokona jego weryfikacji i zaakceptuje sprawozdanie lub przekaże Wykonawcy uwagi. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia nin. terminu. Wydłużenie terminu nie wymaga zmiany umowy, w postaci aneksu.
Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego uwag do Raportu odniesie się do ich treści i/lub wprowadzi zmiany w Raporcie i przedłoży je Zamawiającemu. 
Raporty miesięczne Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu w wersji papierowej.
Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu - w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy - wzór sprawozdania, który podlegać będzie akceptacji      
Zamawiającego. 
2) raporty interwencyjne - dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet inwestycji. 
Raporty interwencyjne, Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu w wersji mailowej w terminie 2 dni od zaistnienia ww. zdarzenia;
3) raporty „na żądanie” Zamawiającego –  zawierające informacje niezbędne do realizacji Projektu. 
Raporty „na żądanie”, Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu w wersji mailowej w terminie 2 dni od dnia jego żądania. Żądanie przekazana raportu przesłane zostanie Wykonawcy na adres mail-owy 
DOKUMENTACJA
§ 10
3. Wykonawca zobowiązuje się wytwarzać i prowadzić dokumentacje, o których mowa w Opisie przedmiotu umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w sposób zapewniający należyte wykonanie umowy.  
3. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie tj. przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym IZ FE SL dokonała ostatniej płatności dla wniosku o płatność końcową lub w przypadku braku płatności od daty jego zatwierdzenia, jednak nie później niż do dnia 31.12.2032 roku.
PRAWA AUTORSKIE
§ 11
1. Wykonanie dokumentacji i jej przyjęcie przez Zamawiającego oraz dokonanie zapłaty kwoty określonej w § 20 umowy powoduje, że Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
w ramach wynagrodzenia całość autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do przedmiotu umowy oraz prawem tworzenia utworów zależnych w postaci przeróbek, adaptacji i modyfikacji na następujących polach eksploatacji:
1) zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi,
2) wprowadzanie do pamięci komputera,
3) rozpowszechnianie w sieciach informatycznych (w tym w Internecie). 
4) prawo do rozporządzania i korzystania z opracowanego przedmiotu umowy,
5) wprowadzenie do obrotu,
6) ekspozycja oraz udostępnienie osobom trzecim,
7) publikowanie części lub całości,
8) dokonywanie zmian i modyfikacji samodzielnie lub przez osoby trzecie – w razie wątpliwości przyjmie się, iż dzieła powstały w celu dalszego opracowania,
9) prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych,
10) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy
11) wykorzystywanie Utworu w innych postępowaniach związanych z wykonywaniem projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, w szczególności poprzez włączenie Utworu lub jej części do specyfikacji istotnych warunków umowy oraz udostępnienia przedmiotu Utworu lub jego części wszystkim zainteresowanym wykonaniem przedmiotowej inwestycji; 
12) udostępnianie Utworu osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tych projektów; 
13) wykonanie na jej podstawie, samodzielnie lub zlecając innemu podmiotowi prac projektowych i wykonawczych. 
2. Wraz z prawami, o których mowa w ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia własność nośników, na których utrwalono dokumentację oraz korzystanie z utworu na każdym z wyodrębnionych w umowie pól eksploatacji.
3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie.
4. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie naruszył cudzych praw autorskich i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich w tym zakresie.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
§ 12
1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Wykonawcy 
w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z umowy.
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.
1. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie obciążony jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich w związku z realizacją lub zaniechaniem realizacji umowy, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, Zamawiającemu przysługuje roszczenie regresowe do Wykonawcy w pełnej wysokości, uwzględniającej również wynikłe z tego powodu koszty, z zastrzeżeniem ogólnych zasad odpowiedzialności określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
KONTROLA
§ 13
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania Wykonawcy w zakresie realizacji obowiązków objętych umową.
1. Wykonawca - na każde żądanie Zamawiającego - zobowiązany jest niezwłocznie udostępnić lub wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy. 
1. Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – zobowiązany jest do uczestniczenia
w czynnościach kontrolnych.
1. Z czynności kontrolnych sporządzany będzie protokół kontroli. Każdorazowo kopia protokołu zostanie przekazana Wykonawcy – wg wyboru Zamawiającego – w formie pisemnej lub e-mailem.
OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W REALIZACJI UMOWY
§ 14
Strony umowy zobowiązują się do stałej współpracy i utrzymywania ze sobą kontaktu, w sposób umożliwiający sprawny i nieprzerwany postęp w jej realizacji.
§ 15
1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją umowy jest …………… tel. ……., mail ……………… 
1. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z realizacją umowy jest ………….……… tel. ……..…., mail ………..………… 
1. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 i 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie Stron umowy i nie stanowi zmiany treści umowy. 
O zmianie osób wyznaczonych do kontaktu Strony mają obowiązek powiadomić się na piśmie w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany. 
§ 16
W wykonywaniu przedmiotu umowy uczestniczyć będą również następujące osoby:
1) kierownik/koordynator projektu – …………………..… - posiadająca/-y kwalifikacje do zarządzania projektem tj. która ukończył/-a studia związane z zarządzaniem projektami i/lub ukończył/-a kurs/szkolenie związane z zarządzaniem projektami oraz posiadająca/-y doświadczenie w zarządzaniu* co najmniej dwoma projektami, z których każdy obejmował montaż minimum 120 instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)** i/lub wymiany źródeł ciepła, zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego)
*pod pojęciem „zarządzanie projektem” należy rozumieć koordynację procesów, narzędzi, członków zespołu i umiejętności, umożliwiających realizację projektu mając na uwadze przepisy prawne, finansowe i techniczne związane z realizacją projektu 
** przez instalacje OZE rozumie się instalacje zgodne z art. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. t.j. z 2024 r. poz. 1361 z późn. zm).
2) audytor energetyczny - ……………………. – posiadający/-a wpis do centralnego rejestru świadectw charakterystyki energetycznej bazy Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz wpis na listę audytorów Rekomendowanych Audytorów Energetycznych *
*treść uprawnień będzie zgodna z wykazem osób 
3) audytor energetyczny - ……………………. – posiadający/-a wpis do centralnego rejestru świadectw charakterystyki energetycznej bazy Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz wpis na listę audytorów Rekomendowanych Audytorów Energetycznych *
*treść uprawnień będzie zgodna z wykazem osób
4) audytor energetyczny - ……………………. – posiadający/-a wpis do centralnego rejestru świadectw charakterystyki energetycznej bazy Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz wpis na listę audytorów Rekomendowanych Audytorów Energetycznych *
5) ……………… - posiadający/-a uprawnienia SEP ds. cieplnych G2 Dozorowe lub ……………………*;
6) ……………… - posiadający/-a uprawnienia SEP ds. elektrycznych G1 Dozorowe lub……………………*
7) ……………… - posiadający/-a uprawnienia SEP ds. gazowych G3; Dozorowe lub ……………………*
8) ……………… - posiadający/-a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, ……………. *;
*treść uprawnień będzie zgodna z danymi wskazanymi w wykazie osób
9) ekspert w kontaktach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego - …………………. – posiadający/-a doświadczenie przy realizacji minimum                        1 projektu z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych w zakresie sporządzania, co najmniej wniosków: o płatność, o dokonanie korekty we wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramu płatności. 
UWAGA: na etapie przygotowywania umowy do jednej z osób wskazanych w pkt od 3 do 6, wg wskazania w złożonym wykazie osób, zostanie dopisane określenie: – pełniący/-a funkcję koordynatora inspektorów nadzoru.
PODWYKONAWCY
§ 17
1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy – zgodnie z treścią oferty Wykonawcy – zostanie wykonany z udziałem:
1. podwykonawcy – .......................... w zakresie .................................................. na zasobach którego Wykonawca polegał przy wykazaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
1. podwykonawcy – ....................... w zakresie ………………………………………..
1. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, zobowiązuje się podać Zamawiającemu, w formie pisemnej, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców, o których mowa w ust. 1 i osób do kontaktów z nimi, o ile są już znane.
1. [bookmark: _Toc461002715]Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 poprzez niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego w formie pisemnej.
§ 18
0. W  przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w § 17 ust. 1 pkt 1) umowy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawcy powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz, że wobec proponowanego innego podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz brak podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 29 umowy. 
2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zasoby proponowanego podwykonawcy nie potwierdzają spełnienia warunków lub zachodzą wobec tego podwykonawcy podstawy wykluczenia, Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego zobowiązany jest zastąpić proponowanego podwykonawcę innym podwykonawcą albo wykazać, że samodzielnie spełnia warunki udziału określone w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
[bookmark: _Toc461002716]§ 19
Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy.	
WYNAGRODZENIE UMOWNE I WARUNKI PŁATNOŚCI
§ 20
0. Strony umowy ustalają łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w zakresie zamówienia podstawowego do kwoty  .............. zł netto + ......... % podatku VAT, tj. .................... zł brutto (słownie: ................................), z zastrzeżeniem cen podanych w formularzu ofertowym oraz poniższych postanowień.
0. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 umowy będzie płatne z uwzględnieniem następującego podziału:
1) Wynagrodzenie płatne za funkcję pełnienia Operatora Projektu dla Gminy Bytom; do kwoty ……………………
2) Wynagrodzenie płatne za funkcję pełnienia Operatora Projektu dla Radzionkowa; do kwoty ……………………
3) Wynagrodzenie płatne za funkcję pełnienia Inspektora Nadzoru dla Gminy Bytom, do kwoty ……………………
4) Wynagrodzenie płatne za funkcję pełnienia Inspektora Nadzoru dla Radzionkowa. do kwoty ……………………
3. Zamawiający zastrzega, iż kwota wskazana w ust. 1 może być wykorzystana w niepełnej wysokości. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy w wysokości 90 % kwoty określonej w ust. 1. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania umowy w pełnej jej wysokości, w szczególności roszczenia z tytułu praw do zapłaty czy odszkodowania
4. Wartość zamówienia objętego prawem opcji, o którym mowa w § 2 umowy ustala się do 10 % kwoty wskazanej w ust. 1, tj. do kwoty ……….. zł brutto (słownie:……………….).  
5. Z zastrzeżeniem ust. 6 i ust. 7, wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób:
1) 25%  wynagrodzenia określonego w  ust.1 płatne będzie po zrealizowaniu w całości obowiązków określonych w cz. I pkt 1 i 4 ppkt od 1 do 12 OPZ oraz realizacji odpowiednio części pozostałych obowiązków określonych w OPZ jeżeli winny być zrealizowane na dzień sporządzania protokołu, który będzie podstawą do wystawienia faktury;
2) do 75% wynagrodzenia  określonego w  ust.1 płatne będzie po zrealizowaniu poszczególnych inwestycji w wysokości ……. *, za każdą inwestycję zrealizowaną na terenie Gminy Bytom 
3) do 75% wynagrodzenia  określonego w  ust.1 płatne będzie po zrealizowaniu poszczególnych inwestycji w wysokości ……. *, za każdą inwestycję zrealizowaną na terenie Gminy Radzionków
	*do umowy zostanie wpisana kwota obliczona w następujący sposób: 75% sumy  ceny jednostkowej za usługę inspektora i operatora dla danej gminy 
6.Podstawą wystawienia faktur będą odpowiednio:
1) protokół odbioru potwierdzający wykonanie prac opisanych w całości w cz. I pkt 1 i 4 ppkt od 1 do 12 OPZ oraz odpowiednio części pozostałych obowiązków określonych w OPZ jeżeli winny być zrealizowane na dzień sporządzania protokołu,
2) miesięczne sprawozdania z przebiegu realizacji inwestycji, o których mowa w § 9
	pkt 1) umowy.
Podstawą ustalenia miesięcznego wynagrodzenia będzie ilość inwestycji zakończonych w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 
7. Łączne wynagrodzenie płatne w roku 2025 nie może przekroczyć kwoty ……. zł brutto.
8. Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy 
……………….. w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązuje się wystawiać faktury na:
Gmina Bytom,
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
NIP 626 298 85 82 REGON 276255269 
Wydział Inżynierii Środowiska
i zobowiązuje się wskazywać na fakturze nr i datę umowy której dotyczy, oraz wyodrębnić ceny inspektora nadzoru oraz operatora z podziałem na poszczególne gminy. 
10. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 8 rachunek bankowy znajduje się na „białej liście podatników”, o której mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług oraz, że prowadzony jest do niego rachunek VAT.
11. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla Niego jest następujący Urząd Skarbowy: ……
12. Strony umowy dopuszczają fakturowanie elektroniczne - przesyłane za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, skrzynka PEPPOL nr 6260003257 lub pisemne.
13. W przypadku zamówienia zawierającego podatek VAT Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia metodą podzielonej płatności (MPP).
14. Zakazuje się przelewu wierzytelności i przejęcia długu z tytułu nin. umowy.
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA UMOWNEGO
§ 21
1. Na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie Strony dopuszczają możliwość waloryzacji wynagrodzenia, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia z uwzględnieniem następujących reguł: 
1) zmiana wynagrodzenia może być wprowadzona wyłącznie wtedy, gdy ma ona wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku jej  wystąpienia Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.
2) zmiany wynagrodzenia może być wprowadzana nie wcześniej niż po upływie 
6 miesięcy od dnia od którego obowiązuje umowa, 
3) podstawą do ustalenia poziomu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest relacja wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym upłynął termin składania ofert i analogicznego wskaźnika ogłoszonego w miesiącu poprzedzającym miesiąc zgłoszenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia,
4) waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy będzie dopuszczalna wówczas, gdy relacja pomiędzy wskaźnikami o jakich mowa pkt 3) przekroczy 3%,
5) przy waloryzowaniu wynagrodzenia uwzględnia się różnicę pomiędzy wskaźnikami o jakich mowa w pkt 3),
6) poprzez zmianę cen materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1 należy rozumieć wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie, zatem uprawnienie do zmiany wynagrodzenia przysługuje zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającemu. 
W przypadku obniżenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie powyższe zapisy stosuje się odpowiednio do Zamawiającego.
7) maksymalna wartość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 6 % wartości netto wynagrodzenia z § 20 ust. 1 niniejszej umowy,
8) w przypadku akceptacji żądania przez drugą Stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia doręczenia żądania i po podpisaniu aneksu. 
9) brak zgody na zmianę po stronie Zamawiającego powoduje, że Wykonawca obowiązany jest wykonywać Umowę na dotychczasowych zasadach.
10) w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o powyższe zapisy Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł Umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania powyższej zmiany w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej Umowy oraz przedłożenia oświadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie.
11) zmiana wynagrodzenia, odnosi się wyłącznie do pozostałych do wykonania czynności. 
1. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert
ZMIANY UMOWY
§ 22
Strony umowy zakazują wprowadzania do umowy zmian istotnych, tj. zmian powodujących, że charakter umowy zmieniłby się w sposób istotny w stosunku do umowy w jej pierwotnym brzmieniu, w szczególności zmian:
1) wprowadzających warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;
2) naruszających równowagę ekonomiczną Stron umowy na korzyść Wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w umowie w jej pierwotnym brzmieniu;
3) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy;
4) polegających na zastąpieniu Wykonawcy, nowym Wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 23
Strony umowy dopuszczają wprowadzenie do umowy następujących zmian:
1) zmian postanowień umownych, o których mowa w art.455 ust.1 pkt 2-4 oraz ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) zmian postanowień umownych, których konieczność wprowadzenia jest wynikiem: 
a) zmian obowiązującego prawa bądź działań organów państwowych, samorządowych, sądowych lub administracyjnych,
b) zmian w organizacji Zamawiającego, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji projektu, w tym funkcjonowania POG,
c) wprowadzenia zmian postanowień innych umów mających bezpośredni związek z nin. umową,
3) zmiany lokalizacji Punktu Obsługi Grantobiorców, z zastrzeżeniem iż zmiana może nastąpić tylko na terenie Gminy Bytom; 
4) zmiany godzin i dni otwarcia Punktu Obsługi Grantobiorców, w przypadku wcześniejszego rozliczenia wszystkich Grantobiorców lub zmian godzin i dni dostępności Urzędu Miejskiego w Bytomiu;
5) zmiany zakresu, sposobu lub terminu wykonywania przedmiotu umowy:
a) jeżeli zmiana wynika z okoliczności niezależnych od Zamawiającego i których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
b) spowodowanych siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
c) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowę w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony umowy; 
6) zmiany w zakresie kwoty, do wartości której umowa może być rozliczona w 2025 r.
w przypadku zmian w budżecie gminy; 
7) zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, określonego w § 3 ust. 2 umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności w postaci rezygnacji mieszkańców – uczestników projektu z realizacji inwestycji, powodującej konieczność zawarcia umów z nowymi uczestnikami projektu lub w przypadku ujawnienia się w trakcie realizacji niemożliwości udziału mieszkańców w projekcie, w szczególności z przyczyn technicznych lub braków formalnych nienadających się do usunięcia. Zamawiający zastrzega, że przedłużenie terminu z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie jest dopuszczalne maksymalnie o łączny czas 6 miesięcy liczony od terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, z zastrzeżeniem uzyskania przez Zamawiającego zgody na przedłużenie realizacji projektu.  Z tytułu wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie; 
8) zmiany § 17 ust. 1 umowy w zakresie wskazanych Podwykonawców, rezygnacji z Podwykonawców, zmiany wskazanego zakresu podwykonawstwa oraz wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. Postanowienie § 18 umowy stosuje się;
9) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Zasady wprowadzenia zmian określa § 21 Umowy;
10) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
11) zmiany konta Wykonawcy. Wniosek o zmianę Wykonawca zobowiązuje się złożyć w terminie do 3 dni od dnia dokonania zmiany konta; 
12) zmiany osoby/osób wskazanych w § 16 Umowy w przypadku:
1. ważnych zdarzeń losowych dotyczących tej osoby,
1. niewywiązywania się przez tą osobę z ciążących na niej obowiązków,
1. jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek inny przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
W przypadku zmiany, o której mowa powyżej, osoba wskazana przez Wykonawcę winna posiadać odpowiednio uprawnienia/kwalifikacje, co najmniej takie jakich wymagano w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku osoby wskazanej w § 16 ust. 1 umowy – również doświadczenie, które pozwalałoby uzyskać Wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert, co najmniej taka samą ilość punktów, jak za osobę wskazaną w ofercie;
13) zmian postanowień umownych wynikających ze zmiany zasad uzyskania, wypłaty i/lub rozliczenia dofinansowania oraz wynikających z wytycznych dotyczących zasad jego realizacji;
14) zmiany postanowień umownych z uwagi na brak możliwości jej realizacji ze względu na okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
15) wprowadzenia zmian nieistotnych, niezależnie od ich wartości, z zastrzeżeniem art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 24
1. Dokonanie zmiany umowy, wymaga uprzedniego złożenia na piśmie drugiej Stronie wniosku wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Stron na jej dokonanie. Wniosek, o którym mowa powyżej winien zawierać w szczególności: 
1) propozycję (zakres) zmiany, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,
3) podstawę dokonania zmiany,
· informację lub dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.
2. Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych niniejsza umową.
KARY UMOWNE
§ 25
0. Strony umowy ustalają stosowanie kar umownych. 
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić  Zamawiającemu karę umowną za:
1. powstałe z winy Wykonawcy wadliwe wykonanie przedmiotu umowy lub niedotrzymanie warunków umowy, innych niż określone poniżej – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 20 ust.1 umowy, za każdy przypadek; 
1. zwłokę w dotrzymaniu terminu wykonania umowy, którym mowa w § 3 ust.1 umowy -                 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 20 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
1. skierowanie do realizacji przedmiotu umowy w charakterze kierownika/koordynatora projektu osoby nie posiadającej kwalifikacji do zarządzania projektami i/lub doświadczenia, co najmniej takiego jakie posiada osoba wskazana przez Wykonawcę w ofercie, tj. doświadczenie, które pozwalałoby uzyskać Wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert co najmniej taką samą ilość punktów, jak za osobę wskazaną w ofercie – w wysokości 60.000,00 zł;
1. nie korzystanie z potencjału podwykonawcy, na który Wykonawca powoływał się wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek;
1. zwłokę w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 3 umowy - w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w złożeniu oświadczenia, liczony po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
1. za nieterminowe/ niekompletne przedłożenie kompletu dokumentów niezbędnych do rozliczenia inwestycji, o których mowa w cz. V pkt 1 i pkt 2 Opisu przedmiotu umowy  -  w wysokości ………… zł *  za jeden komplet dokumentacji;
*wysokość kary zgodna będzie z treścią oferty
1. zwłokę w dotrzymaniu terminu złożenia któregokolwiek sprawozdania (raportu), o których mowa w § 9 umowy – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki;
1. zwłokę w dotrzymaniu terminu uruchomienia Punktu Obsługi Grantobiorców, o którym mowa w cz.I Opisu przedmiotu umowy – w wysokości  100,00 zł za każdy dzień zwłoki;
1. zwłokę w dotrzymaniu terminu złożenia metodyki zarządzania Projektem, o którym mowa w cz.I pkt 11) OPZ – w wysokości 100,00 za każdy dzień zwłoki;
1. zwłokę w dotrzymaniu terminu udostępnienia aplikacji, o którym mowa w cz.I pkt 23 OPZ – w wysokości 100,00 za każdy dzień zwłoki;
1. za naruszenie obowiązku ochrony informacji poufnych – w wysokości 500,00 za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;
1. niedopełnienie wymogu zatrudniania osób na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, zgodnie z § 8 ust. 5 umowy;
1. odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 20 ust.1 umowy.
2. Łączna maksymalna wysokość kar, jakich może dochodzić Zamawiający wynosi 30% wynagrodzenia umownego netto umowy, określonego w § 20 ust. 1, z zastrzeżeniem  ust. 4 umowy.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonych do zapłaty faktur lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej nie potrąconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia.
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, co spowodowało Zamawiającemu szkodę przewyższającą zastrzeżone w umowie kary umowne, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac niewykonanych lub usunięcia wad prac wykonanych wadliwie.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 26
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach: 
1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem postanowień art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie od umowy następuje w części, której zmiana dotyczy;
1. gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych lub na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
1. jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
1. gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie kontynuuje mimo pisemnego wezwania Zamawiającego;
1. gdy Wykonawca, pomimo uprzedniego pisemnego  zastrzeżenia Zamawiającego i wezwania do realizacji warunków umowy, nie wykonuje czynności zgodnie z postanowieniami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne;
1. gdy Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, wykonywanie czynności i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni roboczych;
1. gdy Wykonawca nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w postępowaniu, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1) umowy;
1. w przypadku skierowania do realizacji umowy w charakterze kierownika/koordynatora projektu osoby nie posiadającej kwalifikacji i/lub doświadczenia, co najmniej takiego jakie posiada osoba wskazana przez Wykonawcę w ofercie, tj. doświadczenie które pozwalałoby uzyskać Wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert co najmniej taką samą ilość punktów, jak za osobę wskazaną w ofercie;
1. gdy Wykonawca naruszył zakaz łączenia funkcji Operatora projektu z funkcją Wykonawcy w Projekcie, o którym mowa w § 6 ust.5 umowy;
1. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiących podstawę jej rozwiązania;
1. wszczęto postępowania likwidacyjne wobec Wykonawcy;
1. zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.
3. Odstąpienie od umowy – pod rygorem nieważności - winno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przerwać realizację przedmiotu umowy i – w terminie 7 dni od dnia odstąpienia – sporządzić przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji zrealizowanych czynności na dzień odstąpienia.
5. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego kary umowne.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 27
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % kwoty (brutto) określonej w § 20 ust. 1 umowy, tj. ……….. (słownie: …………………….), obejmującej wynagrodzenie z tyt. zamówienia podstawowego oraz wynagrodzenie z tyt. prawa opcji.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie …………………….…….. na dowód czego przedstawiono ……………………………………
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w przypadku jego nie wykorzystania w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, zostanie zwrócone w 100 % kwoty zabezpieczenia, tj. ………………. zł (słownie: ……………………….) w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego jako należycie wykonanej.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
ZACHOWANIE POUFNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 28
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść niniejszej umowy jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy. Przez obowiązek ten rozumie się w szczególności zakaz ujawniania lub udostępniania bez zgody Zamawiającego osobom trzecim danych, dokumentów lub informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej umowy. Obowiązek zachowania poufności wiąże Strony zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po upływie tego okresu. Obowiązek zachowania poufności rozciąga się na wszystkie osoby uczestniczące ze strony Wykonawcy w realizacji niniejszej umowy. 
3. Obowiązek zachowania poufności nie obowiązuje w sytuacji gdy ujawnienia informacji zażąda sąd, prokurator lub inne podmioty oraz inne organy administracji uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy również informacji podanych uprzednio do publicznej wiadomości. 
4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 
5. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na warunkach opisanych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy, tj. w Umowie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej jej integralną część. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 29
1. Wykonawcy realizujący umowę w ramach Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. W takim przypadku przez Wykonawcę rozumie się również partnerów wchodzących w skład Konsorcjum wszystkich razem i każdego z osobna.
2. Rozliczenia finansowe i korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie  za pośrednictwem Lidera. Płatność dokonana na rzecz Lidera zwalnia Zamawiającego z długu na  rzecz wszystkich Wykonawców wchodzących w skład Konsorcjum oraz każdego z nich z osobna.
§ 30
0. W trakcie realizacji umowy Strony zobowiązują się posługiwać oraz  przygotowywać dokumenty w języku polskim, a w przypadku dokumentów sporządzonych w innych językach – dołączyć ich  tłumaczenie na język polski.
0. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, Strony umowy rozumieją pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
0.  Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy
2) ogłoszeniu upadłości lub likwidacji
3) wszczęciu postępowania układowego
4) zawieszeniu działalności.  
§ 31
2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 32
1. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy w których zawarcie ugody jest dopuszczalne podlegają mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
§ 33 *
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
*umowa zawierana w formie elektronicznej nie będzie zawierała § 33
Załączniki do umowy:
Zał. nr 1 – Opis przedmiotu umowy
Zał. nr 2 – wykaz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
Zał. nr 3  – umowa w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych
Zał. nr 4 – wyciąg z SWZ w zakresie dot. określenia warunków udziału w postępowaniu i potwierdzenia ich spełnienia
Zał. nr 5 – formularz oferty oraz (jeżeli dotyczy) zobowiązania podmiotów trzecich,
Zał. nr 6 – wyjaśnienia i zmiana SWZ (jeżeli wystąpiły w postępowaniu o udzielenie zamówienia)
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