Wykaz projektów z puli od 700 tys. zł do 2,5 mln zł, które zostają skierowane do realizacji w 2026 roku:

	Nr projektu
	Nazwa + opis projektu
	Szacunkowy koszt w zł
	Jednostka realizująca projekt
	Uwagi do realizacji/ewentualne problemy

	24
	Bytomska Strefa Rekreacji i Sportu

Projekt Bytomska Strefa Rekreacji i Sportu zakłada realizację dwóch komplementarnych zadań inwestycyjnych na terenach miejskich Bytomia, ukierunkowanych na poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Zadania będą realizowane na terenach należących do Gminy Bytom i mają charakter ogólnodostępny zgodny z zakresem zadań własnych gminy oraz kompetencjami jednostek samorządu terytorialnego. Pierwsza część projektu koncentruje się na kompleksowym zagospodarowaniu zielonego terenu przy stawie na osiedlu Arki Bożka. Planowane działania obejmują: Teren ten, zlokalizowany w sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Żabie Doły” i miejskiej stacji rowerów, stanie się nową, przyjazną przestrzenią rekreacyjną dla mieszkańców – miejscem spacerów, spotkań, relaksu i aktywności międzypokoleniowej. Elementy składowe zadania:  Wykonanie letniej sceny plenerowej, montaż małej architektury, 4 latarni, wykonanie alejek mineralnych, wycinka i uporządkowanie zieleni, skomunikowanie z drogą publiczna. Dostępność: Strefa rekreacyjna będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców Bytomia przez cały rok, codziennie – bez ograniczeń czasowych. Korzystanie z niej będzie bezpłatne i nie wymaga zapisów. Druga część projektu obejmuje modernizację stadionu GKS Rozbark – ważnego zaplecza sportowego dzielnicy i całego miasta.  Plan zakłada budowę nowego systemu oświetlenia boiska głównego (cztery 14-metrowe słupy z oprawami LED, sterowanie DALI, natężenie 200 lx), a także doposażenie obiektu w kabiny dla zawodników oraz bramki przejezdne o zróżnicowanych wymiarach, dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych. Dzięki realizacji zadania poprawią się warunki treningowe i organizacyjne dla dzieci, młodzieży oraz klubów sportowych korzystających z obiektu. Dostępność: Stadion GKS Rozbark jest ogólnodostępnym obiektem sportowym. Dzięki modernizacji możliwe będzie bezpieczne użytkowanie obiektu również w godzinach wieczornych i przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Korzystanie ze stadionu odbywa się na zasadach określonych przez operatora, bez barier finansowych – z uwzględnieniem zajęć nieodpłatnych oraz dostępności dla różnych grup wiekowych.
	2.485.000

w tym:

MZDiM cz. I
1.485.000 zł


OSiR cz. II
1.000.000 zł
	MZDiM

OSiR/PD
	MZDiM część I

na etapie przygotowania PFU w celu wykonania rzeczowej realizacji projektu
OSIR  część II
Przygotowanie dokumentacji celem ogłoszenia postępowania. Zostanie przygotowany opis przedmiotu zamówienia. Przygotowane PFU, uzgodnienie zakresu z wnioskodawcą


Wykaz projektów z puli poniżej 700 tys. zł, które zostają skierowane do realizacji w 2026 roku:
	Nr projektu
	Nazwa + opis projektu
	Szacunkowy koszt w zł
	Jednostka realizująca projekt
	Uwagi do realizacji/ewentualne problemy

	23
	Kalejdoskop Teatralny

Celem projektu jest przybliżenie mieszkańcom bogatego dziedzictwa miasta poprzez ukazanie życia dawnych bytomian, architekturę oraz losy wybitnych postaci związanych z miastem. Projekt koncentruje się na poszerzeniu bezpłatnej oferty edukacyjno-kulturalnej Bytomia, skierowanej do dzieci, młodzieży i seniorów. Uczestnicy będą mieli szansę rozwijać swoje talenty aktorskie, zdobywać nowe umiejętności i odkrywać historię miasta w angażującej, artystycznej formie. Warsztaty teatralne, wokalne, sceniczne, a także inne zajęcia np.  z emisji głosu, ruchu scenicznego, scenografii i  pozwolą im poznać różne aspekty pracy scenicznej. Spotkania autorskie dodatkowo wzbogacą ich doświadczenie o perspektywę literacką, podkreślając, jak ważna jest narracja i sposób opowiadania historii. W ramach projektu, w Spółdzielczych Klubach Sezam i Relaks BSM zorganizowane zostaną cykliczne przedstawienia teatralne skierowane do dwóch ważnych grup społecznych — dzieci oraz seniorów.  Efektem wspólnej pracy będzie finałowy spektakl wystawiony na scenie Teatru Rozbark w Bytomiu. Wyjątkowy charakter podkreśli obecność zaproszonych, profesjonalnych zespołów teatralnych. Poprzez bezpłatne warsztaty i spektakle uczestnicy, niezależnie od statusu materialnego, zyskają możliwość rozwijania swoich talentów i uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta. W ramach projektu „Kalejdoskop Teatralny” planowane są cztery formy aktywności artystycznej: 1. Cykliczne przedstawienia teatralne zorganizowane w Spółdzielczych Klubach Sezam i Relaks BSM  i skierowane do dzieci oraz seniorów.. 2. Warsztaty artystyczne obejmujące m.in.: zajęcia teatralne, wokalne, emisję głosu, ruch i ekspresję sceniczną, tworzenie rekwizytów teatralnych, scenografię,  spotkania autorskie. Warsztaty będą realizowane w dwóch etapach — marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2026 roku — w spółdzielczych Klubach Sezam i Relaks BSM. 3. Jednodniowy Plenerowy Festiwal Teatralny, który odbędzie się we wrześniu  w Parku Miejskim im. Franciszka Kachla w Bytomiu, stanie się wyjątkową przestrzenią artystyczną i widowiskową. 4. Efektem wspólnej pracy będzie Finałowy Spektakl wystawiony na scenie Teatru Rozbark w Bytomiu. Przedstawienie, przygotowane przez uczestników warsztatów projektu Kalejdoskop Teatralny, opowie historię Karin Stanek i ożywi jej utwory.
	370.000
	KK
	16.01.2025 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2026 r. zadań publicznych Miasta Bytomia w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie realizacji projektu „Kalejdoskop Teatralny” w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego 2026. Trwa procedura konkursowa – rozstrzygniecie konkursu do 20 lutego br.

	6
	,,Knajfeld – gramy dalej”

Projekt zakłada: – budowę boiska do mini piłki nożnej dla najmłodszych uczniów o nawierzchni tartanowej, – rozbudowę już funkcjonującego placu zabaw dla najmłodszych, poprzez zastąpienie zużytych, niebezpiecznych urządzeń, nowymi, – wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej zegara słonecznego na budynku SP 36 Bytom, kwerenda źródłowa zegara słonecznego oraz po uzyskanych informacjach wierne odtworzenie i konserwacja zegara. – remont generalny pomieszczenia w budynku SP36 Bytom  (obok portierni), aby przystosować pomieszczenie do funkcjonowania świetlicy interaktywnej z łazienką oraz wyposażenie świetlicy interaktywnej. Boisko do mini piłki nożnej będzie prostokątem o wymiarach 24 metrów (długość) na 12 metrów (szerokość) o powierzchni poliuretanowej, ograniczonym dwiema liniami końcowymi i dwiema liniami bocznymi, linią środkową, polem bramkowym oraz 2 bramek wyjmowanymi, o wymiarach 3x2 metry (do piłki ręcznej), wraz z siatkami  i stelażem. Całe założenie boiska wykonane będzie na działce o wymiarach 24m x 12m jako kontynuacja istniejącego boiska do siatkówki i ustawione liniami końcowymi do ul. Pułaskiego i ul. Przemysłowej. Dodatkowo przed wykonaniem boiska należy wykonać wyrównanie gruntu oraz budowa systemu odwodnienia, do którego posiadamy dokumentację projektową. Plac zabaw będzie się składał z małego zestawu zabawowego, podwójnej huśtawki oraz osobnej piaskownicy. Rozbudowa funkcjonującego placu zabaw od ul. Przemysłowej, w miejscu zdemontowanego zniszczonego placu, przez dodanie nowych urządzeń. Plac zabaw będzie prostokątem o wymiarach około 8 metrów na 7 metrów, zachowując strefę bezpieczeństwa od innych urządzeń oraz wykonaną na nawierzchni syntetycznej z obrzeżami. Nowy plac zabaw, będzie zawierał takie same urządzenia i materiały jak istniejący plac, dopuszczając inną kolorystykę i ściankę manipulacyjną. Piaskownica będzie prostokątem o wymiarach 6mx2m, równolegle ułożona do ul. Siemiradzkiego. W pobliżu placu zabaw będzie kosz na śmieci. Odnowienie zegara słonecznego, o wymiarach 160 cm x 160 cm. Remont generalny pomieszczenia o powierzchni 83m2, na świetlice interaktywną będzie obejmować kompleksową przebudowę, włączając w to roboty rozbiórkowe, roboty posadzkowe (posadzki z płytek ceramicznych i z tworzyw sztucznych), roboty wykończeniowe (kafelkowanie, malowanie), prace instalacyjne. Ponadto w świetlicy będzie łazienka o powierzchni  3mx3m (9m2) z umywalkami, 2 kabinami WC, kaloryferem i odpowiednią wentylacją.
	690.000
	KR
	Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowań.

	46
	Rozbark na Plus – Lepsze Boiska, Więcej Energii

Projekt zakłada kompleksową modernizację i doposażenie małego boiska bocznego o wymiarach około 70 m x 60 m oraz boiska głównego, w celu podniesienia ich funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników. Realizacja zadania pozwoli na lepsze wykorzystanie obiektu sportowego przez mieszkańców, kluby sportowe, szkółki piłkarskie oraz organizatorów wydarzeń rekreacyjnych. Zakres projektu obejmuje: 1. Rozbudowa systemu nawodnienia o małe boisko boczne. Projektowany system nawodnienia będzie składał się z 9 zraszaczy typu Perrot, które zostaną zasilone wodą poprzez instalację PE o średnicy 50 mm. Źródłem zasilania wodnego będzie istniejące przyłącze w narożniku boiska (w miejscu obecnego podłączania węży ogrodowych). System zostanie wyposażony w pompę wodną zapewniającą odpowiednie ciśnienie oraz wydajność. Sterowanie systemem będzie realizowane za pomocą sterownika umieszczonego w nowej skrzynce montowanej obok istniejącej skrzynki elektrycznej, z której pobrane zostanie zasilanie. Połączenie sygnałowe do nowego sterownika zostanie poprowadzone z istniejącej skrzynki sterującej sąsiedniego boiska.  2. Montaż oświetlenia małego boiska bocznego o wymiarach około 70 m x 60m. Boisko zostanie wyposażone w oświetlenie zapewniające natężenie na poziomie 100 lx, umożliwiające bezpieczne korzystanie z obiektu także w godzinach wieczornych i przy gorszych warunkach oświetleniowych. 3. Dostawa trybuny przenośnej. Na potrzeby widzów zostanie dostarczona stalowa trybuna demontowalna, typu TMZ, o pojemności 40 miejsc (2-rzędowa), z plastikowymi siedziskami o wysokości 25 cm. Konstrukcja będzie wykonana z ocynkowanej stali, wyposażona w kratowe podesty, podstopnice z blachy stalowej, barierki ochronne z tyłu i z boków oraz regulowane stopy umożliwiające stabilne ustawienie na różnych podłożach. 4. Dostawa bramek do piłki nożnej (mini) Boisko zostanie wyposażone w 16 sztuk mini bramek o wymiarach 1,2 m x 0,8 m, wykonanych z profilu aluminiowego 80 x 80 mm. Bramki będą wyposażone w demontowalne łuki, siatki o oczku 50 x 50 mm oraz charakteryzować się lekką i bezpieczną konstrukcją. 5. Dostawa bramek do piłki nożnej na boisko główne. Zakupione zostaną 2 profesjonalne bramki o wymiarach 7,32 m x 2,44 m, z profilu aluminiowego 120 x 100 mm, montowane w tulejach wraz z dekielkami zabezpieczającymi, stalowymi odciągami siatki montowanymi w tulejach oraz ramą dolną mocującą siatkę o głębokości 2 m. Komplet będzie wyposażony w wytrzymałe siatki. 6. Zakup kosiarki wrzecionowej John Deere 2653B lub innej o podobnych parametrach technicznych 7. Zakup robota do malowania linii boiskowych typu FJD RLM01 lub o podobnych parametrach, co umożliwi precyzyjne i szybkie przygotowanie boisk do rozgrywek.
	699.999
	OSiR/

PD
	OSIR  
Przygotowanie dokumentacji celem ogłoszenia postępowania. Zostanie przygotowany opis przedmiotu zamówienia. Przygotowane PFU, uzgodnienie zakresu z wnioskodawcą

	34
	Parking dla szombierskiego cmentarza
Zakres prac:  rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego, - wykonanie koryta, - wywiezienie i utylizacja gruzu, - ułożenie krawężników i kostki brukowej. Powstałe: droga dojazdowa do cmentarza i miejsca parkingowe - będą zawsze ogólnodostępne.
	689.097
	MZDiM
	na etapie przygotowania PFU w celu wykonania rzeczowej realizacji projektu



Dojazd do mostu i istniejącego od strony ul. Karola Miarki chodnika. 

	Wybudowanie bezpiecznego chodnika przy ul. Kilara w stronę ul.Dojazd oraz kontynuacja na ul. Dojazd do mostu, gdzie kończy się chodnik miejski poprowadzony od ul. Karola Miarki. Będzie to połączenie chodnika znajdującego się i kończącego się przy Teatrze Rozbark z chodnikiem kończącym się pod mostem na ul. Dojazd. Chodnik będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Bytomia oraz osób przyjezdnych w te rejony przez 24/7. Chodnik nie będzie kolidował z realizowaną przebudową ulicy Kilara. Realizacja odbędzie się w połowie 2026 roku i trwać będzie około 4 miesięcy.
	659.580
	MZDiM
	Weryfikacja możliwości przekazania zadania do realizacji jako zadanie publiczne z zakresu rewitalizacji przestrzeni publicznej – do omówienia na spotkaniu Zespołu BBO;
	

	31
	Razem dla Stolarzowic i Górnik

Projekt zakłada realizację zadań w 7 podmiotach. Efekty realizacji projektu, umiejscowione w przestrzeni publicznej dzielnic Stolarzowice oraz Górniki, przewiduje się jako ogólnodostępne dla mieszkańców Bytomia, zgodnie z regulaminem. 
1. Przedszkole Miejskie nr 53 - modernizacja istniejącego, ogólnodostępnego placu zabaw poprzez zakup urządzeń zabawowych. Projekt obejmuje również inwestycję w odwodnienie terenu, na którym znajduje się plac zabaw. 
2. Szkoła Podstawowa nr 43 - modernizacja istniejącego, ogólnodostępnego placu zabaw poprzez montaż nowych, estetycznych i bezpiecznych urządzeń. 
3. Szkoła Podstawowa nr 47 - budowa parkingu (od strony ul.Kofty) o powierzchni 120 m2 (dł 52 m x szer. 2,30 m2) z kostki brukowej odpornej na duże obciążenia wraz z elementami wykończeniowymi; - Modernizacja szkolnego monitoringu zewnętrznego: Instalacja nowoczesnych kamer (ilość 4-6) o wysokiej rozdzielczości, zintegrowanych z systemem alarmowym i możliwością zdalnego nadzoru obiektu ogólnodostępnego. 
4.LKS TEMPO Stolarzowice - w pierwszym etapie przewiduje się wykonanie projektu inwestycyjnego oraz instalacji elektrycznej od przyłącza zlokalizowanego przy ogólnodostępnym budynku klubowym do miejsca lokalizacji szafy rozdzielczej (oświetleniowej). W drugim etapie przewiduje się wykonanie oświetlenia polegające na zabudowaniu 6-słupów oświetleniowych rozmieszczonych wzdłuż publicznego boiska piłkarskiego. 
5. PTS RODŁO Górniki: - modernizacja na ogólnodostępnym  obiekcie szatni sportowych; - zakup bramek oraz elektronicznej tablicy wyników; - kompleksowe przygotowanie i modernizacja nawierzchni publicznego boiska sportowego projekt obejmuje m.in. wyrównanie terenu, poprawę podbudowy, drenażu oraz przygotowanie podłoża pod dalsze prace związane z poprawą jakości płyty boiska 
6. OSP Stolarzowice:  zadanie polegać będzie na: - demontażu oraz wykonaniu nowego ogrodzenia, bramy i furtki, dookoła ogólnodostępnego „Parku Strażaka” przy budynku OSP Stolarzowice; - wykonaniu altany oraz paleniska granitowego w publicznym i ogólnodostępnym „Parku Strażaka”. 
7. OSP Górniki - w ramach projektu przewiduje się konieczną pielęgnację drzewostanu i krzewów na ogólnodostępnym terenie zielonym przy remizie OSP Górniki tj. na działce miejskiej nr 1637/182. Zadanie obejmuje profesjonalne przycięcie, pielęgnację i zaopiniowanie przez wyspecjalizowaną  firmę min.10 drzew mieszczących się na w/w terenie przy remizie OSP. Projekt przewiduje też zakup oraz nasadzenie min. 10 drzew liściastych o minimalnej wysokości 2 m oraz min. 8-12 cm obwodu. Projekt przewiduje wykonanie zagospodarowanie przestrzeni zielonej poprzez wyrównanie terenu z użyciem niezbędnych środków i materiałów wraz z utwardzeniem. Zakłada się uzupełnienie ubytków poprzez nasadzenie trawy i krzewów. W ramach zadania, na potrzeby utrzymania trwałości efektów projektu i dbałości o teren ogólnodostępny, zrealizowany zostanie zakup sprzętu ogrodniczego z miejscem magazynowania w OSP Górniki. Zakup ten obejmuje: traktor 4FARMER o mocy min.24 KM, kosiarkę pielęgnacyjną oraz pług do śniegu (prosty) 150 cm 4FARMER.
	699.999

W tym;

KR zad. 1-3 (1-3)
300.000 zł


OSiR zad. 4 i 5 
200.000 zł (4i5)

SA zad. 6 i 7
100.000 zl (6)
99.999 zł (7)
	KR

OSiR

SA
	OSIR  
zadanie 4
Przygotowanie dokumentacji celem ogłoszenia postępowania. Zostanie przygotowany opis przedmiotu zamówienia. Przygotowane PFU, uzgodnienie zakresu z wnioskodawcą

zadanie 5
Przygotowanie dokumentacji celem ogłoszenia postępowania. Zostanie przygotowany opis przedmiotu zamówienia. Przygotowane PFU, uzgodnienie zakresu z wnioskodawcą
SA

zadanie 6
planowane; zawarcie umów dotacji z OSP Stolarzowice

zadanie 7
planowane; zawarcie umów dotacji z OSP Górniki
AR

Zadanie 1

Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowań.

Zadanie 2

Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowań.

Zadanie 3

Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowań.


Spotkanie 12.02.2026 r.

Oprac.: B.Michel


