Wykaz projektów z puli od 700 tys. zł do 2,5 mln zł, które zostają skierowane do realizacji w 2026 roku:

	Nr projektu
	Nazwa + opis projektu
	Szacunkowy koszt w zł
	Jednostka realizująca projekt
	Uwagi do realizacji/ewentualne problemy

	24
	Bytomska Strefa Rekreacji i Sportu

Projekt Bytomska Strefa Rekreacji i Sportu zakłada realizację dwóch komplementarnych zadań inwestycyjnych na terenach miejskich Bytomia, ukierunkowanych na poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Zadania będą realizowane na terenach należących do Gminy Bytom i mają charakter ogólnodostępny zgodny z zakresem zadań własnych gminy oraz kompetencjami jednostek samorządu terytorialnego. Pierwsza część projektu koncentruje się na kompleksowym zagospodarowaniu zielonego terenu przy stawie na osiedlu Arki Bożka. Planowane działania obejmują: Teren ten, zlokalizowany w sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Żabie Doły” i miejskiej stacji rowerów, stanie się nową, przyjazną przestrzenią rekreacyjną dla mieszkańców – miejscem spacerów, spotkań, relaksu i aktywności międzypokoleniowej. Elementy składowe zadania:  Wykonanie letniej sceny plenerowej, montaż małej architektury, 4 latarni, wykonanie alejek mineralnych, wycinka i uporządkowanie zieleni, skomunikowanie z drogą publiczna. Dostępność: Strefa rekreacyjna będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców Bytomia przez cały rok, codziennie – bez ograniczeń czasowych. Korzystanie z niej będzie bezpłatne i nie wymaga zapisów. Druga część projektu obejmuje modernizację stadionu GKS Rozbark – ważnego zaplecza sportowego dzielnicy i całego miasta.  Plan zakłada budowę nowego systemu oświetlenia boiska głównego (cztery 14-metrowe słupy z oprawami LED, sterowanie DALI, natężenie 200 lx), a także doposażenie obiektu w kabiny dla zawodników oraz bramki przejezdne o zróżnicowanych wymiarach, dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych. Dzięki realizacji zadania poprawią się warunki treningowe i organizacyjne dla dzieci, młodzieży oraz klubów sportowych korzystających z obiektu. Dostępność: Stadion GKS Rozbark jest ogólnodostępnym obiektem sportowym. Dzięki modernizacji możliwe będzie bezpieczne użytkowanie obiektu również w godzinach wieczornych i przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Korzystanie ze stadionu odbywa się na zasadach określonych przez operatora, bez barier finansowych – z uwzględnieniem zajęć nieodpłatnych oraz dostępności dla różnych grup wiekowych.
	2.485.000

w tym:

MZDiM cz. I
1.485.000 zł


OSiR cz. II
1.000.000 zł
	MZDiM

OSiR/PD
	MZDiM część I

na etapie przygotowania PFU w celu wykonania rzeczowej realizacji projektu. Rozpoczęcie postępowania marzec. PFU w przygotowaniu do 30.03.2026 r. Ogłoszenie postępowania w pierwszej połowie kwietnia. PFU w przygotowaniu i uzgodnieniu. PFU zmieniono i przekazano do ponownego uzgodnienia
OSIR  część II
Przygotowanie dokumentacji celem ogłoszenia postępowania. Zostanie przygotowany opis przedmiotu zamówienia. Przygotowane PFU, uzgodnienie zakresu z wnioskodawcą. OSIR przygotował przetarg który zakończył się w dniu 26-03-2026 r . Oferty złożyło trzech oferentów.
Został wyłoniony wykonawca , który następnie zrezygnował. Unieważniono przetarg i przygotowujemy następny przetarg.

Przetarg został podzielony na część budowlaną oraz część zakupową . Następny przetarg został ogłoszony 14-05-2026 r. W dniu 29-05-2026 r zakończono przetarg  , otrzymaliśmy 12 ofert .

Trwa sprawdzanie ofert w celu wyłonienia wykonawcy. W dniu 20-05-2026 r ogłoszono przetarg na : Zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia. Przetarg zakończył się 05-06-2026 r , otrzymaliśmy 10 ofert . Sprawdzamy oferty.

 .



Wykaz projektów z puli poniżej 700 tys. zł, które zostają skierowane do realizacji w 2026 roku:
	Nr projektu
	Nazwa + opis projektu
	Szacunkowy koszt w zł
	Jednostka realizująca projekt
	Uwagi do realizacji/ewentualne problemy

	23
	Kalejdoskop Teatralny

Celem projektu jest przybliżenie mieszkańcom bogatego dziedzictwa miasta poprzez ukazanie życia dawnych bytomian, architekturę oraz losy wybitnych postaci związanych z miastem. Projekt koncentruje się na poszerzeniu bezpłatnej oferty edukacyjno-kulturalnej Bytomia, skierowanej do dzieci, młodzieży i seniorów. Uczestnicy będą mieli szansę rozwijać swoje talenty aktorskie, zdobywać nowe umiejętności i odkrywać historię miasta w angażującej, artystycznej formie. Warsztaty teatralne, wokalne, sceniczne, a także inne zajęcia np.  z emisji głosu, ruchu scenicznego, scenografii i  pozwolą im poznać różne aspekty pracy scenicznej. Spotkania autorskie dodatkowo wzbogacą ich doświadczenie o perspektywę literacką, podkreślając, jak ważna jest narracja i sposób opowiadania historii. W ramach projektu, w Spółdzielczych Klubach Sezam i Relaks BSM zorganizowane zostaną cykliczne przedstawienia teatralne skierowane do dwóch ważnych grup społecznych — dzieci oraz seniorów.  Efektem wspólnej pracy będzie finałowy spektakl wystawiony na scenie Teatru Rozbark w Bytomiu. Wyjątkowy charakter podkreśli obecność zaproszonych, profesjonalnych zespołów teatralnych. Poprzez bezpłatne warsztaty i spektakle uczestnicy, niezależnie od statusu materialnego, zyskają możliwość rozwijania swoich talentów i uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta. W ramach projektu „Kalejdoskop Teatralny” planowane są cztery formy aktywności artystycznej: 1. Cykliczne przedstawienia teatralne zorganizowane w Spółdzielczych Klubach Sezam i Relaks BSM  i skierowane do dzieci oraz seniorów.. 2. Warsztaty artystyczne obejmujące m.in.: zajęcia teatralne, wokalne, emisję głosu, ruch i ekspresję sceniczną, tworzenie rekwizytów teatralnych, scenografię,  spotkania autorskie. Warsztaty będą realizowane w dwóch etapach — marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2026 roku — w spółdzielczych Klubach Sezam i Relaks BSM. 3. Jednodniowy Plenerowy Festiwal Teatralny, który odbędzie się we wrześniu  w Parku Miejskim im. Franciszka Kachla w Bytomiu, stanie się wyjątkową przestrzenią artystyczną i widowiskową. 4. Efektem wspólnej pracy będzie Finałowy Spektakl wystawiony na scenie Teatru Rozbark w Bytomiu. Przedstawienie, przygotowane przez uczestników warsztatów projektu Kalejdoskop Teatralny, opowie historię Karin Stanek i ożywi jej utwory.
	370.000
	ST
	Stan na dzień 16.01.2025 r. 
ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2026 r. zadań publicznych Miasta Bytomia w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie realizacji projektu „Kalejdoskop Teatralny” w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego 2026. Trwa procedura konkursowa – rozstrzygniecie konkursu do 20 lutego br. 27 lutego br. zawarto umowę ze stowarzyszeniem Bytomska Siła Miasta na powierzenie realizacji projektu kulturalnego „Kalejdoskop Teatralny” w klubach spółdzielczych „Relaks” i „Sezam” Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego 2026. 

Stan realizacji na 25 marca br. – 22 warsztaty,  1 spektakl teatralny, 381 uczestników poszczególnych wydarzeń. 

Stan realizacji na 12 maja br. – 52 warsztaty,  4 spektakle teatralne, 1092 uczestników poszczególnych wydarzeń. 

Stan realizacji na 16 czerwca br. – 94 warsztaty, 6 spektakli teatralnych, 1707 uczestników poszczególnych wydarzeń.

	6
	,,Knajfeld – gramy dalej”

Projekt zakłada: 

1. budowę boiska do mini piłki nożnej dla najmłodszych uczniów o nawierzchni tartanowej, 

2. rozbudowę już funkcjonującego placu zabaw dla najmłodszych, poprzez zastąpienie zużytych, niebezpiecznych urządzeń, nowymi, 

3. wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej zegara słonecznego na budynku SP 36 Bytom, kwerenda źródłowa zegara słonecznego oraz po uzyskanych informacjach wierne odtworzenie i konserwacja zegara.
4. remont generalny pomieszczenia w budynku SP36 Bytom  (obok portierni), aby przystosować pomieszczenie do funkcjonowania świetlicy interaktywnej z łazienką oraz wyposażenie świetlicy interaktywnej. 
Boisko do mini piłki nożnej będzie prostokątem o wymiarach 24 metrów (długość) na 12 metrów (szerokość) o powierzchni poliuretanowej, ograniczonym dwiema liniami końcowymi i dwiema liniami bocznymi, linią środkową, polem bramkowym oraz 2 bramek wyjmowanymi, o wymiarach 3x2 metry (do piłki ręcznej), wraz z siatkami  i stelażem. Całe założenie boiska wykonane będzie na działce o wymiarach 24m x 12m jako kontynuacja istniejącego boiska do siatkówki i ustawione liniami końcowymi do ul. Pułaskiego i ul. Przemysłowej. Dodatkowo przed wykonaniem boiska należy wykonać wyrównanie gruntu oraz budowa systemu odwodnienia, do którego posiadamy dokumentację projektową. Plac zabaw będzie się składał z małego zestawu zabawowego, podwójnej huśtawki oraz osobnej piaskownicy. Rozbudowa funkcjonującego placu zabaw od ul. Przemysłowej, w miejscu zdemontowanego zniszczonego placu, przez dodanie nowych urządzeń. Plac zabaw będzie prostokątem o wymiarach około 8 metrów na 7 metrów, zachowując strefę bezpieczeństwa od innych urządzeń oraz wykonaną na nawierzchni syntetycznej z obrzeżami. Nowy plac zabaw, będzie zawierał takie same urządzenia i materiały jak istniejący plac, dopuszczając inną kolorystykę i ściankę manipulacyjną. Piaskownica będzie prostokątem o wymiarach 6mx2m, równolegle ułożona do ul. Siemiradzkiego. W pobliżu placu zabaw będzie kosz na śmieci. Odnowienie zegara słonecznego, o wymiarach 160 cm x 160 cm. Remont generalny pomieszczenia o powierzchni 83m2, na świetlice interaktywną będzie obejmować kompleksową przebudowę, włączając w to roboty rozbiórkowe, roboty posadzkowe (posadzki z płytek ceramicznych i z tworzyw sztucznych), roboty wykończeniowe (kafelkowanie, malowanie), prace instalacyjne. Ponadto w świetlicy będzie łazienka o powierzchni  3mx3m (9m2) z umywalkami, 2 kabinami WC, kaloryferem i odpowiednią wentylacją.
	690.000
	AR
	Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowań.
Poz. 1 Boisko z odwodnieniem -przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowań.

Poz. 2. Plac zabaw. Dokumentacja przekazana do PA celem ogłoszenia postępowania. Wybrano Wykonawcę – Weran Sp. z o.o. z Wrocławia. Umowa podpisana. Termin realizacji 8.09.2026 r. Przekazany teren budowy, trwają prace projektowe.
Poz. 3. Zegar słoneczny. Ogłoszono postępowanie – rozpoznanie cenowe, termin zgłaszania ofert zmieniony na 20.03.2026 r. Wybrany Wykonawca - Pracownia Konserwacji Zabytków ARTCON Sylwia Kudła-Herner z Ornontowic. Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Poszukiwanie Wykonawcy prac.
Umowa w podpisie – znaleziono wykonawcę
Poz. 4 Świetlica interaktywna przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowań. Ogłoszone postępowanie. Otwarcie ofert 11.05.2026 r. Wybrano Wykonawcę Jacbud Jacek Szymański z Siemianowic Śląskich. Umowa w podpisie.



	Projekt zakłada kompleksową modernizację i doposażenie małego boiska bocznego o wymiarach około 70 m x 60 m oraz boiska głównego, w celu podniesienia ich funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników. Realizacja zadania pozwoli na lepsze wykorzystanie obiektu sportowego przez mieszkańców, kluby sportowe, szkółki piłkarskie oraz organizatorów wydarzeń rekreacyjnych. Zakres projektu obejmuje: 1. Rozbudowa systemu nawodnienia o małe boisko boczne. Projektowany system nawodnienia będzie składał się z 9 zraszaczy typu Perrot, które zostaną zasilone wodą poprzez instalację PE o średnicy 50 mm. Źródłem zasilania wodnego będzie istniejące przyłącze w narożniku boiska (w miejscu obecnego podłączania węży ogrodowych). System zostanie wyposażony w pompę wodną zapewniającą odpowiednie ciśnienie oraz wydajność. Sterowanie systemem będzie realizowane za pomocą sterownika umieszczonego w nowej skrzynce montowanej obok istniejącej skrzynki elektrycznej, z której pobrane zostanie zasilanie. Połączenie sygnałowe do nowego sterownika zostanie poprowadzone z istniejącej skrzynki sterującej sąsiedniego boiska.  2. Montaż oświetlenia małego boiska bocznego o wymiarach około 70 m x 60m. Boisko zostanie wyposażone w oświetlenie zapewniające natężenie na poziomie 100 lx, umożliwiające bezpieczne korzystanie z obiektu także w godzinach wieczornych i przy gorszych warunkach oświetleniowych. 3. Dostawa trybuny przenośnej. Na potrzeby widzów zostanie dostarczona stalowa trybuna demontowalna, typu TMZ, o pojemności 40 miejsc (2-rzędowa), z plastikowymi siedziskami o wysokości 25 cm. Konstrukcja będzie wykonana z ocynkowanej stali, wyposażona w kratowe podesty, podstopnice z blachy stalowej, barierki ochronne z tyłu i z boków oraz regulowane stopy umożliwiające stabilne ustawienie na różnych podłożach. 4. Dostawa bramek do piłki nożnej (mini) Boisko zostanie wyposażone w 16 sztuk mini bramek o wymiarach 1,2 m x 0,8 m, wykonanych z profilu aluminiowego 80 x 80 mm. Bramki będą wyposażone w demontowalne łuki, siatki o oczku 50 x 50 mm oraz charakteryzować się lekką i bezpieczną konstrukcją. 5. Dostawa bramek do piłki nożnej na boisko główne. Zakupione zostaną 2 profesjonalne bramki o wymiarach 7,32 m x 2,44 m, z profilu aluminiowego 120 x 100 mm, montowane w tulejach wraz z dekielkami zabezpieczającymi, stalowymi odciągami siatki montowanymi w tulejach oraz ramą dolną mocującą siatkę o głębokości 2 m. Komplet będzie wyposażony w wytrzymałe siatki. 6. Zakup kosiarki wrzecionowej John Deere 2653B lub innej o podobnych parametrach technicznych 7. Zakup robota do malowania linii boiskowych typu FJD RLM01 lub o podobnych parametrach, co umożliwi precyzyjne i szybkie przygotowanie boisk do rozgrywek.
	699.999
	OSiR/

PD
	OSIR  
Przygotowanie dokumentacji celem ogłoszenia postępowania. Zostanie przygotowany opis przedmiotu zamówienia. Przygotowane PFU, uzgodnienie zakresu z wnioskodawcą. OSIR przygotował przetarg który zakończył się w dniu 26-03-2026 r . Oferty złożyło trzech oferentów .

Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę , przekazanie frontu robót będzie 18.05.2026 r.
Aktualnie wykonywana jest dokumentacja projektowa . 
W dniu 20-05-2026 r ogłoszono przetarg na : zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia. Przetarg zakończył się 05-06-2026 r , otrzymaliśmy 10 ofert . Sprawdzamy oferty.
	

	34
	Parking dla szombierskiego cmentarza
Zakres prac:  rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego, - wykonanie koryta, - wywiezienie i utylizacja gruzu, - ułożenie krawężników i kostki brukowej. Powstałe: droga dojazdowa do cmentarza i miejsca parkingowe - będą zawsze ogólnodostępne.
	689.097
	MZDiM
	na etapie przygotowania PFU w celu wykonania rzeczowej realizacji projektu. PFU w przygotowaniu do 30.03.2026 r. Ogłoszenie postępowania w pierwszej połowie kwietnia. PFU w przygotowaniu i uzgodnieniu. PFU skorygowano i pozytywnie uzgodniono, skompletowano dokumentację przetargową i złożono ją w dziale zamówień dnia 12.06.2026 r. Obecnie trwa przygotowanie postępowania przetargowego. Planowany termin realizacji do 28.10


Dojazd do mostu i istniejącego od strony ul. Karola Miarki chodnika. 

	Wybudowanie bezpiecznego chodnika przy ul. Kilara w stronę ul.Dojazd oraz kontynuacja na ul. Dojazd do mostu, gdzie kończy się chodnik miejski poprowadzony od ul. Karola Miarki. Będzie to połączenie chodnika znajdującego się i kończącego się przy Teatrze Rozbark z chodnikiem kończącym się pod mostem na ul. Dojazd. Chodnik będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Bytomia oraz osób przyjezdnych w te rejony przez 24/7. Chodnik nie będzie kolidował z realizowaną przebudową ulicy Kilara. Realizacja odbędzie się w połowie 2026 roku i trwać będzie około 4 miesięcy.
	659.580
	AT
	Weryfikacja możliwości przekazania zadania do realizacji jako zadanie publiczne z zakresu rewitalizacji przestrzeni publicznej – do omówienia na spotkaniu Zespołu BBO. Zadanie przekazano do AT do realizacji w ramach zadania publicznego w ramach realizacji przestrzeni publicznej. Trwa przygotowanie dokumentacji konkursowej.
Konkurs w ramach BBO został ogłoszony w BIP                   i eNGO w dn. 11.05.2026 r. z terminem składania ofert do 10.06.2026 r. Realizacja zadania od dnia podpisania umowy do 31.12.2026r.

Do konkursu złożona została 1 oferta którą po weryfikacji komisja konkursowa rekomendowała do udzielenia dotacji. Prezydent rozstrzygną konkurs i przyznał dotację. Umowa z Wykonawcą w przygotowaniu.
	

	31
	Razem dla Stolarzowic i Górnik

Projekt zakłada realizację zadań w 7 podmiotach. Efekty realizacji projektu, umiejscowione w przestrzeni publicznej dzielnic Stolarzowice oraz Górniki, przewiduje się jako ogólnodostępne dla mieszkańców Bytomia, zgodnie z regulaminem. 
1. Przedszkole Miejskie nr 53 - modernizacja istniejącego, ogólnodostępnego placu zabaw poprzez zakup urządzeń zabawowych. Projekt obejmuje również inwestycję w odwodnienie terenu, na którym znajduje się plac zabaw. 
2. Szkoła Podstawowa nr 43 - modernizacja istniejącego, ogólnodostępnego placu zabaw poprzez montaż nowych, estetycznych i bezpiecznych urządzeń. 
3. Szkoła Podstawowa nr 47 - budowa parkingu (od strony ul.Kofty) o powierzchni 120 m2 (dł 52 m x szer. 2,30 m2) z kostki brukowej odpornej na duże obciążenia wraz z elementami wykończeniowymi; - Modernizacja szkolnego monitoringu zewnętrznego: Instalacja nowoczesnych kamer (ilość 4-6) o wysokiej rozdzielczości, zintegrowanych z systemem alarmowym i możliwością zdalnego nadzoru obiektu ogólnodostępnego. 
4.LKS TEMPO Stolarzowice - w pierwszym etapie przewiduje się wykonanie projektu inwestycyjnego oraz instalacji elektrycznej od przyłącza zlokalizowanego przy ogólnodostępnym budynku klubowym do miejsca lokalizacji szafy rozdzielczej (oświetleniowej). W drugim etapie przewiduje się wykonanie oświetlenia polegające na zabudowaniu 6-słupów oświetleniowych rozmieszczonych wzdłuż publicznego boiska piłkarskiego. 
5. PTS RODŁO Górniki: - modernizacja na ogólnodostępnym  obiekcie szatni sportowych; - zakup bramek oraz elektronicznej tablicy wyników; - kompleksowe przygotowanie i modernizacja nawierzchni publicznego boiska sportowego projekt obejmuje m.in. wyrównanie terenu, poprawę podbudowy, drenażu oraz przygotowanie podłoża pod dalsze prace związane z poprawą jakości płyty boiska 
6. OSP Stolarzowice:  zadanie polegać będzie na: - demontażu oraz wykonaniu nowego ogrodzenia, bramy i furtki, dookoła ogólnodostępnego „Parku Strażaka” przy budynku OSP Stolarzowice; - wykonaniu altany oraz paleniska granitowego w publicznym i ogólnodostępnym „Parku Strażaka”. 
7. OSP Górniki - w ramach projektu przewiduje się konieczną pielęgnację drzewostanu i krzewów na ogólnodostępnym terenie zielonym przy remizie OSP Górniki tj. na działce miejskiej nr 1637/182. Zadanie obejmuje profesjonalne przycięcie, pielęgnację i zaopiniowanie przez wyspecjalizowaną  firmę min.10 drzew mieszczących się na w/w terenie przy remizie OSP. Projekt przewiduje też zakup oraz nasadzenie min. 10 drzew liściastych o minimalnej wysokości 2 m oraz min. 8-12 cm obwodu. Projekt przewiduje wykonanie zagospodarowanie przestrzeni zielonej poprzez wyrównanie terenu z użyciem niezbędnych środków i materiałów wraz z utwardzeniem. Zakłada się uzupełnienie ubytków poprzez nasadzenie trawy i krzewów. W ramach zadania, na potrzeby utrzymania trwałości efektów projektu i dbałości o teren ogólnodostępny, zrealizowany zostanie zakup sprzętu ogrodniczego z miejscem magazynowania w OSP Górniki. Zakup ten obejmuje: traktor 4FARMER o mocy min.24 KM, kosiarkę pielęgnacyjną oraz pług do śniegu (prosty) 150 cm 4FARMER.
	699.999

W tym;

KR zad. 1-3 (1-3)
300.000 zł


OSiR zad. 4 i 5 
200.000 zł (4i5)

SA zad. 6 i 7
100.000 zl (6)
99.999 zł (7)
	AR

OSiR

SA
	OSIR  
zadanie 4
Przygotowanie dokumentacji celem ogłoszenia postępowania. Zostanie przygotowany opis przedmiotu zamówienia. Przygotowane PFU, uzgodnienie zakresu z wnioskodawcą. Wyłoniono wykonawcę w trakcie podpisywania jest umowa. Umowa zostanie podpisana 17-06-2026,r
zadanie 5
Przygotowanie dokumentacji celem ogłoszenia postępowania. Zostanie przygotowany opis przedmiotu zamówienia. Przygotowane PFU, uzgodnienie zakresu z wnioskodawcą. Wyłoniono wykonawcę i przekazano front robót ,prace wykonywane są w trakcie.

SA

zadanie 6

planowane; zawarcie umów dotacji z OSP Stolarzowice. Zawarto umowy, przekazano środki finansowe, zadanie w trakcie realizacji

zadanie 7

planowane; zawarcie umów dotacji z OSP Górniki

Zawarto umowy, przekazano środki finansowe, zadanie w trakcie realizacji

AR

Zadanie 1- PM 53
Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowań. Zadanie przekazane do realizacji przez placówkę.
Zadanie 2 - SP 43
Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowań. Postępowanie ogłoszone, termin otwarcia ofert 10.06.2026 r. Postępowanie unieważnione (oferta przekraczała środki zamawiającego), zostanie powtórzone.

Zadanie 3 - SP 47
a) parking - przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowań. Ogłoszony konkurs ofert, termin składania ofert 16.06.2026 r.
b) monitoring - dokumentacja przekazana do PA celem ogłoszenia. Postępowanie ogłoszone, termin otwarcia ofert 28.05.2026 r. Złożono 3 oferty, w trakcie oceny. Wybrany wykonawca - Mideko Sp. z o.o.  z Wojkowic. Umowa w przygotowaniu.


Sporządzono: 18.06.2026 r.


